Evidenční číslo zadavatele::**P-ST-50-2023**

**III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1**

**a III/40614 Mrákotín průtah**

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

Obsah:

[Úvod, identifikační údaje zadavatele 3](#_Toc31269468)

[1. Předmět zadávacího řízení 4](#_Toc31269469)

[2. Technické podmínky a požadavky zadavatele 4](#_Toc31269470)

[3. Vymezení klasifikace veřejné zakázky 5](#_Toc31269471)

[4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsob financování 5](#_Toc31269472)

[5. Vyhrazené změny závazku 5](#_Toc31269473)

[6. Požadavky na varianty 5](#_Toc31269474)

[7. Jistota 6](#_Toc31269475)

[8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 6](#_Toc31269476)

[9. Obchodní a platební podmínky 8](#_Toc31269477)

[10. Podmínky kvalifikace 9](#_Toc31269478)

[11. Způsob hodnocení nabídek 9](#_Toc31269479)

[12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky 9](#_Toc31269480)

[13. Vysvětlení zadávací dokumentace 11](#_Toc31269481)

[14. Prohlídka místa plnění 11](#_Toc31269482)

[15. Zadávací lhůta 11](#_Toc31269483)

[16. Forma podání nabídky 11](#_Toc31269484)

[17. Lhůta, způsob a místo podání nabídky 12](#_Toc31269485)

[18. Otevírání nabídek 13](#_Toc31269486)

[19. Mimořádně nízká nabídková cena 13](#_Toc31269487)

[20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele 13](#_Toc31269488)

[21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na zadávací dokumentaci 14](#_Toc31269489)

[22. Způsob oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení 14](#_Toc31269490)

[23. Způsob oznámení výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení 14](#_Toc31269491)

[24. Další části zadávací dokumentace - přílohy 14](#_Toc31269492)

|  |  |
| --- | --- |
| **Úvod, identifikační údaje zadavatele** | |
| Zadavatel: | | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | | Ing. Radovanem Necidem ředitel organizace |
| IČO: | | 00090450 |
| DIČ: | | CZ00090450 |
| Kontaktní osoba: | | Miluše Kostelecká  vedoucí oddělení veřejných zakázek |
| Telefon: | | 567 117 163 |
| E-mail: | | ksusv@ksusv.cz |
| Datová schránka: | | 3qdnp8g |
| Obecná URL: | | www.ksusv.cz |
| Profil zadavatele: | | <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html> |
| Nadřízený orgán: Zřizovatel: | | Kraj Vysočina |

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, jako veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) **vyzývá tímto neomezený počet dodavatelů** k podání nabídky pro veřejnou zakázku na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění opravy silnic a mostů za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci silniční sítě Kraje Vysočina.

Podle druhu a způsobu zadávání jde o **podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce** (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou ve **zjednodušeném podlimitním řízení**.

|  |
| --- |
| **1. Předmět zadávacího řízení** |

* 1. **Předmět veřejné zakázky**

Předmět plnění veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v realizaci stavby **III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 a III/40614 Mrákotín průtah,** v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací.

Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení výše uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad.

|  |
| --- |
| **2. Technické podmínky a požadavky zadavatele** |

##### **Popis předmětu veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednopolového mostu ev. č. 40615-1 z roku 1971, převádějícího silnici III/40615 přes potok Myslůvka mezi sjezdem ze silnice I/23 a obcí Dobrá Voda a dále oprava stávající konstrukce silnice III/40614 v délce 1,190 km, se začátkem úseku na konci hráze rybníka Řibřid ve staničení km 0,580 a v extravilánu obce Mrákotín směr Olší, okres Jihlava, Kraj Vysočina.

Stavba III/40614 Mrákotín průtah bude koordinována se stavbou „III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1“, jako první musí být realizována oprava silnice III/40614 Mrákotín průtah a až poté může být z důvodu termínu upouštění vody z rybníka realizována rekonstrukce mostu III/40615 Dobrá Voda – most ev.č. 40615-1.

Důvodem koordinace obou staveb je zachování dopravní obslužnosti obce Dobrá Voda po dobu realizace stavebních prací.

Podrobná specifikace veřejné zakázky, technická specifikace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanovená v rozsahu stanoveném v § 2 prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a další požadavky na plnění, jsou obsaženy v projektových dokumentacích pro provádění stavby: **„III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1“** (dále projektové dokumentace), kterou vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno a **„III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000-1,730“** (dále projektové dokumentace), kterou vypracovala společnost ADVISIA s.r.o., IČO: 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8.

Projektová dokumentace včetně příslušných vyjádření k provedení stavby tvoří **přílohu A1** zadávací dokumentace.

Soupisy prací tvoří **přílohu A2** zadávací dokumentace.

Další technické podmínky jsou stanoveny v **příloze A3** zadávací dokumentace.

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení a materiálů, pokud je účastník zadávacího řízení nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich funkci a kvalitu.

##### Zadavatel připouští ve smyslu ustanovení § 90 a § 91 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. To platí ve všech případech, kdy zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy či technické dokumenty.

##### **Termíny a lhůty plnění veřejné zakázky**

Předpokládaný termín zahájení plnění je duben - květen 2024.

Bližší termín plnění zadavatel stanovil v návrhu smlouvy o dílo.

**Podmínky pro změnu termínu plnění**

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodlením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění vyžadováno, zůstala zachována. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení. Další údaje o termínu plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (**příloha B3**) a návrhu smlouvy o dílo (**příloha B2)**.

##### **Místo plnění veřejné zakázky**

Místo plnění je podrobně popsáno v projektové dokumentaci.

|  |
| --- |
| **3. Vymezení klasifikace veřejné zakázky** |

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

45233223-8 Obnova povrchu vozovky

45233142-6 Práce na opravě silnic

45223500-1 Železobetonové konstrukce

45221100-3 Stavební úpravy mostů

|  |
| --- |
| **4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsob financování** |

1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena na profilu zadavatele a případně v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.
2. Zadavatel předpokládá veřejnou zakázku (spolu)financovat z investičních prostředků přidělených zřizovatelem a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

|  |
| --- |
| **5. Vyhrazené změny závazku** |

1. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo pouze za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách (zejména změna sazby DPH, změna poddodavatele, změna lhůty plnění atd.).
2. Zadavatel si pro dobu realizace plnění předmětu veřejné zakázky nevyhrazuje podmínku změny dodavatele dle § 100 odst. 2 zákona.

|  |
| --- |
| **6. Požadavky na varianty** |

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

|  |
| --- |
| **7. Jistota** |

1. Zadavatel požaduje, aby účastnící zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši **165.000,-- Kč**. Jistotu poskytne účastník, který podá nabídku, a to formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele, v souladu s ustanovením § 41 zákona.
2. Další podmínky pro poskytnutí jistoty

Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: **18330681/0100**. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele je nutné uvést **variabilní symbol:** **200502023** a **specifický symbol:** IČO dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona.

|  |
| --- |
| **8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny** |

##### Strukturovaná nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (**příloha B2**) v Kč, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

##### Dodavatel, jako součást nabídky, předloží oceněný soupis prací v členění dle jednotlivých stavebních objektů a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4.

##### **Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese** [**www.xc4.cz**](http://www.xc4.cz) **.**

##### V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese [**www.xc4.cz**](http://www.xc4.cz) . Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese.

##### V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese [**www.xc4.cz**](http://www.xc4.cz) .

##### **Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v soupisu prací bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.**

##### Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky dle předmětu nebo jednotlivých položek příslušných soupisů prací s výkazem výměr, se zakalkulováním všech prací, dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému dokončení díla. Oceněné soupisy prací jako položkové rozpočty budou součástí nabídky. Soupisy prací jsou **přílohou A2** této zadávací dokumentace.

##### Výše jednotkových cen budou stanoveny na základě vlastní kalkulace. Jednotkové ceny musí zahrnovat všechny práce, dodávky a služby, a to i pomocné, vyplývající z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech nebo z nich vyplývajících a jsou nutné pro zdárné dokončení díla a jeho uvedení do provozu.

##### **Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména:**

1. Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu záruční lhůty.
2. Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné realizované dílo.
3. Náklady na přípomoci, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu, na skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údržbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro jakoukoliv výšku, není-li uvedeno samostatně.
4. Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla, bude prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla pravidelně prováděné a dle potřeby.
5. Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla.
6. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
7. Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou.
8. Náklady na ochranu a pojištění zhotovovaného a díla až do přejímky - (na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových konstrukcí a jiných škod).
9. Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce, při demontážích, bourání a nové výstavbě.
10. Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle technologických předpisů nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.
11. Náklady na poskytnutí odborného dohledu, tj. zejména odpovědného stavbyvedoucího.

##### Takto nabídnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla.

##### Cena dále zahrnuje náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Zadavatel s dodavatelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby dodavatel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli výše uvedených služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se vybraný dodavatel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit zadavateli.

##### Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkových rozpočtech, které vzniknou ze soupisů prací (**příloha A2**), do kterých účastník zadávacího řízení v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací a dodávek) a tento zadavateli v rámci své nabídky předloží.

##### Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka (např. ceny v rámci jednotlivých položek soupisů prací), uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu.

|  |
| --- |
| **9. Obchodní a platební podmínky** |

1. **Stanovení obchodních podmínek zadavatele**

V návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce § 37 odst. 1 písm. c) zákona zadavatel stanovuje Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce, které tvoří **přílohu B3** zadávací dokumentace. Obchodní podmínky zadavatele jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a pro účastníky jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu smlouvy o dílo (**příloha B2**). Obchodní podmínky zadavatele blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání návrhu smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Závaznost obchodních podmínek zadavatele**

Obchodní podmínky zadavatele jsou základními podmínkami, na nichž zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou minimálními požadavky zadavatele, které je účastník povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení účastníka, zda v rámci návrhu smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky.

1. **Návrh smlouvy**

Zadavatel předpokládá, že v návrhu smlouvy o dílo dojde ze strany účastníka k dalšímu doplnění údajů nezbytných pro vznik návrhu smlouvy, upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, apod.), které však nesmějí být v rozporu s obchodními podmínkami zadavatele a nesmějí zhoršovat postavení zadavatele, než jak je uvedeno v obchodních podmínkách zadavatele nebo zadávacích podmínkách. Takto doplněný návrh smlouvy účastník předloží s nabídkou jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Platební podmínky**

Cena za provedené dílo bude hrazena v souladu s obchodními podmínkami.

Cena za provedené dílo bude uhrazena formou **měsíční fakturace**, přičemž první platbu bude dodavatel oprávněn fakturovat na základě skutečně provedených prací po odsouhlasení nejdříve 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Faktura bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v kalendářním měsíci.

Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Platba bude probíhat až do výše 80 % celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

1. Další obchodní a platební podmínky a podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce a závazném návrhu smlouvy o dílo, jejichž závazné znění tvoří **přílohy B2 a B3** této zadávací dokumentace.

|  |
| --- |
| **10. Podmínky kvalifikace** |

1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů, stanovených zákonem a požadovaných zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci (**příloha B1**), předložením čestných prohlášení a příslušných dokladů.

|  |
| --- |
| **11. Způsob hodnocení nabídek** |

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
2. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

**Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky posuzovat z ceny uvedené v doložených soupisech prací (přílohy A2-1 a A2-2)**.

1. **Popis způsobu hodnocení nabídek**

Při hodnocení bude stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách a za předpokladu, že dodavatel prokázal splnění kvalifikace.

V případě rovnosti hodnot celkových nabídkových cen se za výhodnější nabídku považuje nabídka účastníka zadávacího řízení, který svoji nabídku podal dříve.

Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 zákona stanovuje, že posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení může provést až po hodnocení nabídek.

|  |
| --- |
| **12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky** |

1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Nabídka bude zpracována formou popisu plnění předmětu zakázky, případně návrhu řešení a doplněním chybějících údajů v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou B2. Dodavatel není oprávněn provádět jakékoli úpravy ve výše uvedeném návrhu smlouvy o dílo s výjimkou doplnění chybějících a barevně označených údajů v závazném návrhu smlouvy o dílo. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli, jakož i v případě podání nabídky zahraničním dodavatelem či dodavateli, je vybraný dodavatel oprávněn upravit závazný návrh smlouvy dle přílohy B2 této zadávací dokumentace pouze a výhradně s ohledem na tyto skutečnosti.
2. Zadavatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění zakázky jako celek jinému poddodavateli.
3. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části plnění veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů a nejedná se o významné činnosti podle § 105 odst. 2 zákona. Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce předložit seznam konkrétních poddodavatelů, kterým bude uhrazeno více než 5 % z hodnoty předmětné veřejné zakázky, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a v nabídce uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit – s uvedením druhu dodávek, služeb, nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu jednotlivých poddodavatelů na veřejné zakázce (dle přílohy F2-1).
4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
5. Účastník zadávacího řízení je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy F2-1).
6. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v krycím listu nabídky (**příloha F1**) uvedl, zda spadá do kategorie „mikropodnik, malý a střední podnik“ či nikoli ve smyslu Doporučení Komise 2003/361/ES <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:n26026>.
7. Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

1. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že:
2. plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,
3. došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné,
4. došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,
5. se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
6. se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo
7. se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
8. Zadavatel v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který je:
9. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
10. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
11. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
12. Zadavatel rovněž v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který prokazuje kvalifikaci společně s jiným dodavatelem či prostřednictvím poddodavatele, jehož podíl na plnění veřejné zakázky tvoří více než 10 % hodnoty zakázky, kteří jsou:
13. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
14. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
15. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

|  |
| --- |
| **13. Vysvětlení zadávací dokumentace** |

1. Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávací dokumentaci. Při tom musí postupovat podle ustanovení § 53 odst. 3 a násl. zákona.
2. Žádosti o vysvětlení mohou být podány elektronicky k rukám kontaktní osoby za zadavatele uvedené v části „Úvod, identifikační údaje zadavatele“ této Zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

* datová schránka
* elektronická pošta (e-mail)
* prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.kr-vysocina.cz/>).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK ([https://ezak.kr-vysocina.cz/](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html)).

1. Zadavatel vysvětlení, případně související dokumenty uveřejní neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele.
2. Zadavatel může vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout i bez předchozí žádosti.

|  |
| --- |
| **14. Prohlídka místa plnění** |

Zadavatel s ohledem na volnou dostupnost místa plnění veřejné zakázky prohlídku místa plnění neorganizuje.

|  |
| --- |
| **15. Zadávací lhůta** |

Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona na **6 měsíců** od konce lhůty pro podání nabídek.

|  |
| --- |
| **16. Forma podání nabídky** |

1. Nabídky se podávají **pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje**. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce.
2. **Požadavek na jednotné uspořádání nabídky**

Nabídka musí obsahovat:

Krycí list nabídky (**příloha F1**) obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a kontaktní údaje.

Smlouvu, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (pokud taková situace nastane).

Oceněný soupis prací ve  formátu **XC4** (**přílohy A2-1 a A2-2**).

Závazný návrh smlouvy, zpracovaný účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací dokumentace (**příloha B2**).

Doklady a čestná prohlášení k prokázání kvalifikace.

Podepsané prohlášení účastníka o akceptaci zadávacích podmínek a seznam poddodavatelů (**příloha F2-1**).

Podepsané čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, v souvislosti s **Nařízením Rady (EU) č. 833/2014** o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění **novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576** (**příloha F2-2**).

Písemné sdělení údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo doklad o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Doklad o poskytnutí jistoty vydaný peněžním ústavem bude opatřen oprávněným zástupcem peněžního ústavu platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu.

Další povinné dokumenty, potvrzení, listiny a prohlášení požadované zákonem či zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

|  |
| --- |
| **17. Lhůta, způsob a místo podání nabídky** |

1. **Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 14. 02. 2024 v 09:00 hodin.**

1. **Způsob podání nabídky**

Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na <https://ezak.kr-vysocina.cz/> .

1. **Elektronický nástroj**

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

1. Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

|  |
| --- |
| **18. Otevírání nabídek** |

1. Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, **veřejné otevírání nabídek se nekoná**.

|  |
| --- |
| **19. Mimořádně nízká nabídková cena** |

1. Zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky v souladu s ustanovením § 113 zákona.

|  |
| --- |
| **20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele** |

1. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí **součinnosti** nezbytné k uzavření smlouvy v rozsahu dále stanoveném v tomto článku zadávací dokumentace a to ve lhůtě nejpozději do **5 pracovních dní** od doručení výzvy zadavatele.
2. Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení návrhu smlouvy o dílo včetně oceněných soupisů prací, obchodních podmínek zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce v elektronickém originálu podepsaném oprávněnou osobou za dodavatele.
3. Text smlouvy bude vyhotoven zadavatelem a zaslán vybranému dodavateli současně s výzvou k poskytnutí součinnosti.
4. K poskytnutí součinnosti bude vybraný dodavatel vyzván po rozhodnutí o jeho výběru.
5. Vybraný dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu § 219 zákona a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
7. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se vybraný dodavatel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno dodavatelem či jeho poddodavatelem. Aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v návrhu smlouvy.
8. Vybraný dodavatel **je povinen** splňovat **Nařízení Rady (EU) č. 833/2014** o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely **Nařízení Rady (EU) č. 2022/576**.

|  |
| --- |
| **21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na zadávací dokumentaci** |

1. Ve smyslu  ustanovení § 53 odst. 3 zákona uveřejnil zadavatel zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce na svém profilu zadavatele v plném rozsahu, přičemž zveřejní i všechna vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté dodavatelům na svém profilu zadavatele.
2. Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona sděluje všem dodavatelům, že zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky, podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a obchodní podmínky, zpracovali pro zadavatele dle jeho pokynů pouze zaměstnanci zadavatele.
3. Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel dále deklaruje, že technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které jsou stanoveny projektovou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **„III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1“** (dále projektové dokumentace), kterou vypracovala společnost Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno a **„III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000-1,730“** (dále projektové dokumentace), kterou vypracovala společnost ADVISIA s.r.o., IČO: 24668613, se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8. Úplná projektová dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací jsou **přílohami A1 a A2** této zadávací dokumentace.

|  |
| --- |
| **22. Způsob oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení** |

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení uveřejní na svém profilu zadavatele. Takto zveřejněné oznámení se považuje za doručené, a to okamžikem uveřejnění.

|  |
| --- |
| **23. Způsob oznámení výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení** |

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru dodavatele uveřejní do 5 pracovních dnů po vydání rozhodnutí na svém profilu zadavatele. Takto zveřejněné oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení, a to okamžikem uveřejnění.

|  |
| --- |
| **24. Další části zadávací dokumentace - přílohy** |

1. **Přílohy zadávací dokumentace – technické podmínky a specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha A1 | Projektová dokumentace |
| Příloha A2-1 | Soupis prací III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000-1,730 |
| Příloha A2-2 | Soupis prací III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 |
| Příloha A3 | Další technické podmínky |

1. **Přílohy zadávací dokumentace – podmínky a požadavky**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha B1 | Kvalifikační dokumentace |
| Příloha B2 | Návrh smlouvy o dílo |
| Příloha B3 | Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce |

1. **Přílohy zadávací dokumentace – vzory dokumentů k nabídce**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha F1 | Krycí list nabídky |
| Příloha F2-1 | Čestné prohlášení |
| Příloha F2-2 | Čestné prohlášení k nařízení EU |