PŘÍLOHA č. 1: SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Specifikace zakázky – část 1

Studie (odborný podklad) se bude zabývat Populací bobra evropského na měřínsku (k. ú. Měřín a Černá – viz mapka zájmového území dále) a návrhem řešení konfliktních situací s ohledem na ochranu druhu

Studie bude odpovídat následující struktuře:

  - Úvod obsahující minimálně:

- uvedení do problematiky,

- důvody zpracování,

- přehled dokumentů zabývajících se rozvojem oblasti,

- použitá data,

- metodika zpracování atp.

  - Analýza potenciálu území/stávajícího stavu – sběr informací a popis současného stavu, obsahující minimálně:

- Stručný popis a posouzení výchozího stavu území z hlediska jeho stávajících přírodních hodnot, včetně mapových podkladů a fotodokumentace, detailněji bude rozpracován popis hydrologických poměrů území ve vazbě na populaci bobra evropského

- Vyhodnocení geomorfologie území, včetně výškopisu a polohopisu

- Vyhodnocení populace bobra evropského v dané lokalitě (velikost populace, zmapování migračních tras a jeho chování v daném území, atp.)

- Analýza škod způsobených přirozeným chováním bobra evropského na rybníce Nad Polovcem a zejména škod způsobených na silnici č. 348 (zaplavování a ucpáváním propustků, stavění hrázek na Křivém potoce atp.)

Termín zhotovení kapitoly 1 a 2 (Úvod a Analýza): nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy

  - Zpracování návrhů opatření - rozbor a popis veškerých možných technických řešení a jejich zdůvodnění, umožňujících předcházení škod působených bobrem, a to vždy s ohledem na ochranu druhu. Každý návrh řešení bude obsahovat:

- Popis možného řešení – jak vlastního opatření, tak následné péče (opatření) po dobu udržitelnosti,

- Analýza výhod a nevýhod daného řešení (kvantita, kvalita dosažených změn)

- Výkresovou část – umístění navrhovaného technického prvku v území, technické řešení (vzorové profily apod.).

- Prověření návrhů v hydrologických a matematických modelech

- Analýzu pozemkové držby včetně projednání s dotčenými vlastníky

- Odhad nákladů na realizaci daného řešení

- Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy (jedná se o předběžné informace dle § 139 zák. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se zejména o:

- Potvrzení příslušného orgánu územního plánování o souladu navrhovaného řešení s územním plánem

- Vyjádření příslušného / příslušných orgánu ochrany přírody

- Vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF (v případě, že bude navrženým řešením ZPF dotčen)

- Vyjádření vlastníků či správců dotčených nemovitostí, včetně vyjádření správce vodního toku

Termín zhotovení kapitoly 3 (Zpracování návrhů opatření): nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy

  - Závěr obsahující minimálně:

- doporučení jednoho z navrhovaných řešení včetně odůvodnění výběru právě tohoto řešení;

- biologické hodnocení navržených zásahů ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění u vybraného řešení.

Termín zhotovení kapitoly 4 (Závěr): 	nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy

Zhotovitel bude v textu užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.

Předmětem zakázky je rovněž účast na max. 4 workshopech/konzultačních dnech v  rozsahu každého cca 4 hodin (1 hodina=60 minut), které bude organizovat zhotovitel na pokyn objednatele, na kterých bude dílo průběžně konzultovat s určenými zástupci objednatele. Z těchto konzultačních dnů zhotovitel pořídí zápis. Zástupci objednatele mohou na konzultační dny pozvat dle svého uvážení i další osoby (např. zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Jednotlivé workshopy svolá zhotovitel po dohodě s objednatelem. Předpokládaný harmonogram workshopů:

- První konzultační den bude svolán nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy, v rámci tohoto konzultačního dne zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobné organizační záležitosti zhotovení díla, objednatel předá zhotoviteli jemu dostupné podklady a informace k plnění veřejné zakázce,

- Druhý konzultační den bude svolán dle potřeby v rámci zpracování kapitoly 3. Studie, v rámci tohoto konzultačního dne předloží zhotovitel objednateli ke konzultaci návrhy opatření – výsledkem tohoto konzultačního dne musí být shoda na podobě navržených opatření, v jaké budou předloženy k vyjádřením vlastníkům či správcům nemovitostí a dotčeným orgánům státní správy,

- Třetí a čtvrtý konzultační den bude svolán, pokud vyjádření dotčených orgánů státní správy dle kapitoly č. 3 nebo vyjádření vlastníků a správců nemovitostí dle kapitoly č. 4 nebudou kladná (či budou mít nereálný obsah – podmínky apod.) a budou zde konzultovány možné úpravy návrhu směřující k získání kladných vyjádření vlastníků a správců nemovitostí.

Mapka se zákresem řešeného území

Specifikace zakázky – část 2

Studie se bude zabývat návrhem revitalizace povodí evropsky významné lokality Jankovský potok. Studie se bude zabývat, resp. bude navrhovat řešení těchto problémů:

- zavedení péče na plochy luk a mokřadů s vysokou přírodní hodnotou;

- omezení eutrofizace vod;

- podpora vsakování vod, resp. zpomalení odtoku z pramenných oblastí;

- revitalizace původních podmáčených luk a pramenišť, pramenných stružek a potoků;

- možnosti protierozní ochrany povodí.

Studie bude odpovídat následující struktuře:

  - Úvod obsahující minimálně:

- uvedení do problematiky,

- důvody zpracování,

- přehled dokumentů zabývajících se rozvojem oblasti,

- použitá data,

- metodika zpracování atp.

  - Analýza stávajícího stavu lokality obsahující minimálně:

- Rozbor a popis území z hlediska jeho stávajících přírodních hodnot: geologie, geomorfologie, pedologie, klima, stupeň ovlivnění člověkem; detailněji bude rozpracován popis hydrologických poměrů území

- Základní průzkum přírodních prvků (biologické zhodnocení) lokality se zaměřením na zmapování biotopů (vyhodnocení jejich stavu), výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, druhů červených seznamů a druhů chráněných dle evropské legislativy (včetně vyhodnocení stavu jejich populací), porovnání získaných terénních dat s literárními údaji; mapové zákresy výskytu významných druhů, fotodokumentace, trendy vývoje

- Identifikace a popis, popř. lokalizace negativních vlivů působících na území EVL

Termín zhotovení kapitoly 1 a 2 (Úvod a Analýza): nejpozději do 11 měsíců od podpisu smlouvy

  - Rozbor a popis veškerých možných nápravných opatření (resp. asanačních a nápravných zásahů), která podpoří rozvoj biodiverzity území, podpoří populace významných druhů rostlin a živočichů či eliminují negativní vlivy působící na EVL a navazující cenné biotopy.

Každé navržené opatření bude obsahovat:

- Popis a rozsah navrženého opatření

- Výkresovou část se zákresem lokalizace a rozsahu opatření

- Krátké zdůvodnění potřeby realizace daného opatření – jaké budou pozitivní efekty, jaké hrozí negativní efekty. Musí být zřejmý rozsah dosažených pozitivních změn v případě realizace daného opatření

- Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);

- Odhad nákladů na realizaci daného opatření

- Vyjádření dotčených orgánům státní správy (jedná se o předběžné informace dle § 139 zák. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se zejména o:

- Potvrzení příslušného orgánu územního plánování o souladu navrhovaného řešení s územním plánem

- Vyjádření příslušného / příslušných orgánu ochrany přírody

- Vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF (v případě, že bude navrženým řešením ZPF dotčen)

- Vyjádření vlastníků či správců dotčených nemovitostí, včetně vyjádření správce vodního toku (v případě, že bude návrhem opatření dotčen vodní tok)

Termín zhotovení kapitoly 3 (Zpracování návrhů opatření): nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy

  - Závěr obsahující minimálně:

- doporučení jednoho z navrhovaných řešení včetně odůvodnění výběru právě tohoto řešení;

- biologické hodnocení navržených zásahů ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění u vybraného řešení.

Termín zhotovení kapitoly 4 (Závěr): 	nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy

Zhotovitel bude v textu užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.

Předmětem zakázky je rovněž účast na max. 4 workshopech/konzultačních dnech v  rozsahu každého cca 4 hodin (1 hodina=60 minut), které bude organizovat zhotovitel na pokyn zadavatele, na kterých bude dílo průběžně konzultovat s určenými zástupci objednatele. Z těchto konzultačních dnů zhotovitel pořídí zápis. Zástupci zadavatele mohou na konzultační dny pozvat dle svého uvážení i další osoby (např. zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Jednotlivé workshopy svolá zhotovitel po dohodě s objednatelem. Předpokládaný harmonogram workshopů:

- První konzultační den bude svolán nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy, v rámci tohoto konzultačního dne zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobné organizační záležitosti zhotovení díla, objednatel předá zhotoviteli jemu dostupné podklady a informace k plnění veřejné zakázce,

- Druhý konzultační den bude svolán dle potřeby v rámci zpracování kapitoly 3. Studie, v rámci tohoto konzultačního dne předloží zhotovitel objednateli ke konzultaci návrhy opatření – výsledkem tohoto konzultačního dne musí být shoda na podobě navržených opatření, v jaké budou předloženy k vyjádřením vlastníkům či správcům nemovitostí a dotčeným orgánům státní správy,

- Třetí a čtvrtý konzultační den bude svolán, pokud vyjádření dotčených orgánů státní správy dle kapitoly č. 3 nebo vyjádření vlastníků a správců nemovitostí dle kapitoly č. 4 nebudou kladná (či budou mít nereálný obsah – podmínky apod.) a budou zde konzultovány možné úpravy návrhu směřující k získání kladných vyjádření vlastníků a správců nemovitostí.

Mapka se zákresem řešeného území

Specifikace zakázky – část 3

Studie se bude zabývat návrhem asanačních opatření ve vybraných MZCHÚ / EVL v péči Kraje Vysočina, konkrétně PR Niva Doubravy, PR Údolí potoka u Dolské Myslivny, PP Hrachoviště, PP Na Skaličce, PR Rybník Starý, PP Křižník, PP Pahorek u Vržanova, PP Prosenka, PP Ptáčovský kopeček (pro každou lokalitu bude zpracována samostatná studie) Studie se bude zabývat, resp. bude navrhovat řešení těchto problémů jednotlivých lokalit:

- PR Niva Doubravy: odbahnění Zahájského rybníka (nutnost, optimální způsob a rozsah provedení atp.), optimalizace vodního režimu lokality (př. tůně, stružky atp.), zavedení péče na dlouhodobě neobhospodařované plochy, iniciace a podpora cenných společenstev (př. strhávání drnu);

- PR Údolí potoka u Dolské Myslivny: obnova původního bezlesí a zavedení péče v jižní části území nad rybníkem, optimalizace vodního režimu (tůně, stružky atp.);

- PP Hrachoviště: oprava hráze rybníka Horní Hrachoviště, optimalizace vodního režimu lokality mezi rybníky, obnova původního bezlesí, zavedení péče o neobhospodařované plochy;

- PP Na Skaličce: obnova původního bezlesí a zavedení následné péče o původní cenné biotopy;

- PR Rybník Starý - obnova prostředního rybníčku (p. č. KN 786/4 k. ú. Těšenov): nutnost, optimální způsob a rozsah provedení atp.);

- PP Křižník, včetně plochy jejího budoucího rozšíření – zavedení péče na dlouhodobě neobhospodařovaných pozemcích, včetně jejich asanace;

- PP Pahorek u Vržanova – obnova původního bezlesí, iniciace původních krátkostébelných trávníků, zabránění eutrofizace lokality;

- PP Prosenka – obnova původního bezlesí, iniciace původních cenných krátkostébelných trávníků;

- PP Ptáčovský kopeček – obnova původního bezlesí, eradikace expanzivních druhů rostlin.

Studie pro jednotlivé lokality budou odpovídat následující struktuře:

  - Úvod obsahující minimálně:

- uvedení do problematiky,

- důvody zpracování,

- přehled dokumentů zabývajících se rozvojem oblasti,

- použitá data,

- metodika zpracování atp.

  - Analýza stávajícího stavu lokality obsahující minimálně:

- Rozbor a popis území z hlediska jeho stávajících přírodních hodnot: geologie, geomorfologie, pedologie, klima, stupeň ovlivnění člověkem; ve studiích, které mají za úkol řešit optimalizaci vodního režimu, bude detailněji rozpracován popis hydrologických poměrů území

- Základní průzkum přírodních prvků (biologické zhodnocení) lokality se zaměřením na zmapování biotopů (vyhodnocení jejich stavu), výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, druhů červených seznamů a druhů chráněných dle evropské legislativy (včetně vyhodnocení stavu jejich populací), porovnání získaných terénních dat s literárními údaji; mapové zákresy výskytu významných druhů, fotodokumentace trendy vývoje

- Identifikace a popis, popř. lokalizace negativních vlivů působících na území

Termín zhotovení kapitoly 1 a 2 (Úvod a Analýza): nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy

  - Rozbor a popis veškerých možných nápravných opatření (resp. asanačních a nápravných zásahů), která podpoří rozvoj biodiverzity území, podpoří populace významných druhů rostlin a živočichů či eliminují negativní vlivy působící na daná zvláště chráněná území.

Každé navržené opatření bude obsahovat:

- Popis a rozsah navrženého opatření

- Výkresovou část se zákresem lokalizace a rozsahu opatření

- Krátké zdůvodnění potřeby realizace daného opatření – jaké budou pozitivní efekty, jaké hrozí negativní efekty. Musí být zřejmý rozsah dosažených pozitivních změn v případě realizace daného opatření

- Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);

- Odhad nákladů na realizaci daného opatření

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy (jedná se o předběžné informace dle § 139 zák. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se zejména o:

- Potvrzení příslušného orgánu územního plánování o souladu navrhovaného řešení s územním plánem

- Vyjádření příslušného / příslušných orgánu ochrany přírody

- Vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF (v případě, že bude navrženým řešením ZPF dotčen)

- Vyjádření vlastníků či správců dotčených nemovitostí, vyjádření správce vodního toku (v případě, že bude návrhem opatření dotčen vodní tok)

Termín zhotovení kapitoly 3 (Zpracování návrhů opatření): nejpozději do 16 měsíců od podpisu smlouvy

  - Závěr obsahující minimálně:

- doporučení jednoho z navrhovaných řešení včetně odůvodnění výběru právě tohoto řešení;

- biologické hodnocení navržených zásahů ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění u vybraného řešení.

Termín zhotovení kapitoly 4 (Závěr): 	nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy

Zhotovitel bude v textu užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.

Předmětem zakázky je rovněž účast na max. 4 workshopech/konzultačních dnech v  rozsahu každého cca 4 hodin (1 hodina=60 minut), které bude organizovat zhotovitel na pokyn zadavatele, na kterých bude dílo průběžně konzultovat s určenými zástupci objednatele. Z těchto konzultačních dnů zhotovitel pořídí zápis. Zástupci zadavatele mohou na konzultační dny pozvat dle svého uvážení i další osoby (např. zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Jednotlivé workshopy svolá zhotovitel po dohodě s objednatelem. Předpokládaný harmonogram workshopů:

- První konzultační den bude svolán nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy, v rámci tohoto konzultačního dne zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobné organizační záležitosti zhotovení díla, objednatel předá zhotoviteli jemu dostupné podklady a informace k plnění veřejné zakázce,

- Druhý konzultační den bude svolán dle potřeby v rámci zpracování kapitoly 3. Studie, v rámci tohoto konzultačního dne předloží zhotovitel objednateli ke konzultaci návrhy opatření – výsledkem tohoto konzultačního dne musí být shoda na podobě navržených opatření, v jaké budou předloženy k vyjádřením vlastníkům či správcům nemovitostí a dotčeným orgánům státní správy,

- Třetí a čtvrtý konzultační den bude svolán, pokud vyjádření dotčených orgánů státní správy dle kapitoly č. 3 nebo vyjádření vlastníků a správců nemovitostí dle kapitoly č. 4 nebudou kladná (či budou mít nereálný obsah – podmínky apod.) a budou zde konzultovány možné úpravy návrhu směřující k získání kladných vyjádření vlastníků a správců nemovitostí.

Mapky se zákresem řešeného území

Specifikace zakázky – část 4

Studie se bude zabývat návrhem obnovy skalních a stepních biotopů v EVL Údolí Jihlavy. Studie musí prověřit návrhy uvedené v aktuálně projednávaných plánech péče (dostupných zde: http://www.kr-vysocina.cz/plany-pece-mzchu/ds-301837/p1=44971; lokality Dukovanský mlýn, U Jezera, Havran, Mohelnička, Velká skála – tzv. jádrová území EVL Údolí Jihlavy) a to zejména s ohledem udržitelnost a efektivnost opatření, popř. tyto návrhy dále rozvinout, zpřesnit, korigovat.

Studie bude odpovídat následující struktuře:

  - Úvod obsahující minimálně:

- uvedení do problematiky,

- důvody zpracování,

- přehled dokumentů zabývajících se rozvojem oblasti,

- použitá data,

- metodika zpracování atp.

  - Analýza stávajícího stavu lokality:

- Rozbor a popis území z hlediska jeho stávajících přírodních hodnot: geologie, geomorfologie, pedologie, klima, stupeň ovlivnění člověkem;

- Základní průzkum přírodních prvků (biologické zhodnocení) lokality se zaměřením na zmapování biotopů (vyhodnocení jejich stavu), výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, druhů červených seznamů a druhů chráněných dle evropské legislativy (včetně vyhodnocení stavu jejich populací), porovnání získaných terénních dat s literárními údaji; mapové zákresy výskytu významných druhů, fotodokumentace trendy vývoje

- Identifikace a popis, popř. lokalizace negativních vlivů působících na území

Termín zhotovení kapitoly 1 a 2 (Úvod a Analýza): nejpozději do 11 měsíců od podpisu smlouvy

  - Rozbor a popis veškerých možných nápravných opatření (resp. asanačních a nápravných zásahů), která podpoří rozvoj biodiverzity území, podpoří populace významných druhů rostlin a živočichů navazující cenné biotopy. Každé navržené opatření bude obsahovat:

- Popis a rozsah navrženého opatření

- Výkresovou část se zákresem lokalizace a rozsahu opatření

- Krátké zdůvodnění potřeby realizace daného opatření – jaké budou pozitivní efekty, jaké hrozí negativní efekty. Musí být zřejmý rozsah dosažených pozitivních změn v případě realizace daného opatření

- Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);

- Odhad nákladů na realizaci daného opatření

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy (jedná se o předběžné informace dle § 139 zák. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se zejména o:

- Potvrzení příslušného orgánu územního plánování o souladu navrhovaného řešení s územním plánem

- Vyjádření příslušného / příslušných orgánu ochrany přírody

- Vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF (v případě, že bude navrženým řešením ZPF dotčen)

- Vyjádření příslušného orgánu státní správy lesa

- Vyjádření vlastníků či správců dotčených nemovitostí.

Termín zhotovení kapitoly 3 (Zpracování návrhů opatření): nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy

  - Závěr obsahující minimálně:

- doporučení jednoho z navrhovaných řešení včetně odůvodnění výběru právě tohoto řešení;

- biologické hodnocení navržených zásahů ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění u vybraného řešení.

Termín zhotovení kapitoly 4 (Závěr): 	nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy

Zhotovitel bude v textu užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.

Předmětem zakázky je rovněž účast na max. 4 workshopech/konzultačních dnech v  rozsahu každého cca 4 hodin (1 hodina=60 minut), které bude organizovat zhotovitel na pokyn zadavatele, na kterých bude dílo průběžně konzultovat s určenými zástupci objednatele. Z těchto konzultačních dnů zhotovitel pořídí zápis. Zástupci zadavatele mohou na konzultační dny pozvat dle svého uvážení i další osoby (např. zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Jednotlivé workshopy svolá zhotovitel po dohodě s objednatelem. Předpokládaný harmonogram workshopů:

- První konzultační den bude svolán nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy, v rámci tohoto konzultačního dne zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobné organizační záležitosti zhotovení díla, objednatel předá zhotoviteli jemu dostupné podklady a informace k plnění veřejné zakázce,

- Druhý konzultační den bude svolán dle potřeby v rámci zpracování kapitoly 3. Studie, v rámci tohoto konzultačního dne předloží zhotovitel objednateli ke konzultaci návrhy opatření – výsledkem tohoto konzultačního dne musí být shoda na podobě navržených opatření, v jaké budou předloženy k vyjádřením vlastníkům či správcům nemovitostí a dotčeným orgánům státní správy,

- Třetí a čtvrtý konzultační den bude svolán, pokud vyjádření dotčených orgánů státní správy dle kapitoly č. 3 nebo vyjádření vlastníků a správců nemovitostí dle kapitoly č. 4 nebudou kladná (či budou mít nereálný obsah – podmínky apod.) a budou zde konzultovány možné úpravy návrhu směřující k získání kladných vyjádření vlastníků a správců nemovitostí.

Mapka se zákresem řešeného území

Specifikace zakázky – část 5

Studie se bude zabývat návrhem zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy na vybraných vodních tocích v EVL v Kraji Vysočina. Těmito vodními toky jsou:

- EVL Břevnický potok (betonový stupeň pod železničním mostem pod Břevnicí (ř. km 2,1); jízek v lese (přibližně na ř. km 1,75); jez nad areálem Výrobny krmných směsí Pohledští Dvořáci (ř. km 1); kolmý stupeň v Pohledských Dvořácích; stupeň u odběrného zařízení pro sádky několik set metrů nad horní hranicí EVL)

- EVL Martinický potok - Jez u Červova mlýna pod Chýstovicemi a jez u mlýna Borek u Košetic

- EVL Šlapanka a Zlatý potok - zprůchodnění přepadu Zámeckého rybníka ve Stříteži a rybníka Peklo v Polné pro vydru říční

- EVL Trnava (zprůchodnit silniční most tvořící horní hranici EVL - silnice II/128 pro vydru říční i za vyšších stavů vody)

- EVL Údolí Oslavy a Chvojnice (jez Skřípina)

Studie pro jednotlivé lokality bude odpovídat následující struktuře:

  - Úvod obsahující minimálně:

- uvedení do problematiky,

- důvody zpracování,

- přehled dokumentů zabývajících se rozvojem oblasti,

- použitá data,

- metodika zpracování atp.

  - Analýza stávajícího stavu výše uvedených lokalit

- Popis jednotlivých území z hlediska jejich stávajících přírodních hodnot: geologie, geomorfologie, pedologie, klima, stupeň ovlivnění člověkem;

- Identifikace, popis, lokalizace překážek (fotodokumentace)

Termín zhotovení kapitoly 1 a 2 (Úvod a Analýza): nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy

  - Rozbor a popis veškerých možných řešení. Každá migrační bariéra bude zhodnocena z hlediska průchodnosti pro předmět ochrany dané EVL a pro další zvláště chráněné druhy, jejichž výskyt je v lokalitě evidován. Každé navržené opatření bude obsahovat:

- Návrh způsobu zprůchodnění migrační překážky – může být zpracováno variantně

- Výkresovou část technického návrhu řešení (v případě více variant bude zpracováno pro každou variantu)

- Odhad nákladů na realizaci zprůchodnění překážky

- V případě variantního řešení, doporučení jedné z variant a to po zvážení hlediska finančního, technické náročnosti, odborného, udržitelnosti, vlastnických vztahů v dané lokalitě atp.

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy (jedná se o předběžné informace dle § 139 zák. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se zejména o:

- Potvrzení příslušného orgánu územního plánování o souladu navrhovaného řešení s územním plánem

- Vyjádření příslušného / příslušných orgánu ochrany přírody

- Vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF (v případě, že bude navrženým řešením ZPF dotčen)

- Vyjádření příslušného orgánu státní správy lesa

- Vyjádření vlastníků či správců dotčených nemovitostí, včetně vyjádření správce vodního toku

Termín zhotovení kapitoly 3 (Zpracování návrhů opatření): nejpozději do 16 měsíců od podpisu smlouvy

  - Závěr obsahující minimálně:

- doporučení jednoho z navrhovaných řešení včetně odůvodnění výběru právě tohoto řešení;

- biologické hodnocení navržených zásahů ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění u vybraného řešení.

Termín zhotovení kapitoly 4 (Závěr): 	nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy

Zhotovitel bude v textu užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.

Předmětem zakázky je rovněž účast na max. 4 workshopech/konzultačních dnech v  rozsahu každého cca 4 hodin (1 hodina=60 minut), které bude organizovat zhotovitel na pokyn zadavatele, na kterých bude dílo průběžně konzultovat s určenými zástupci objednatele. Z těchto konzultačních dnů zhotovitel pořídí zápis. Zástupci zadavatele mohou na konzultační dny pozvat dle svého uvážení i další osoby (např. zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Jednotlivé workshopy svolá zhotovitel po dohodě s objednatelem. Předpokládaný harmonogram workshopů:

- První konzultační den bude svolán nejpozději do 15 dnů po podpisu smlouvy, v rámci tohoto konzultačního dne zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobné organizační záležitosti zhotovení díla, objednatel předá zhotoviteli jemu dostupné podklady a informace k plnění veřejné zakázce,

- Druhý konzultační den bude svolán dle potřeby v rámci zpracování kapitoly 3. Studie, v rámci tohoto konzultačního dne předloží zhotovitel objednateli ke konzultaci návrhy opatření – výsledkem tohoto konzultačního dne musí být shoda na podobě navržených opatření, v jaké budou předloženy k vyjádřením vlastníkům či správcům nemovitostí a dotčeným orgánům státní správy,

- Třetí a čtvrtý konzultační den bude svolán, pokud vyjádření dotčených orgánů státní správy dle kapitoly č. 3 nebo vyjádření vlastníků a správců nemovitostí dle kapitoly č. 4 nebudou kladná (či budou mít nereálný obsah – podmínky apod.) a budou zde konzultovány možné úpravy návrhu směřující k získání kladných vyjádření vlastníků a správců nemovitostí.

PŘÍLOHA č. 2

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek.

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: 			Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: 		MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu pověřen: 	Zdeněk Chlád, člen rady kraje

IČO: 			70890749

DIČ: 			CZ70890749

bankovní spojení:		Sberbank CZ, a.s.,

č. ú.:

(dále jen „objednatel“)

a

xxxxxxxxxxxx

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

##### Předmět a účel smlouvy

- Účelem smlouvy je zhotovení kvalitních podkladů pro realizaci projektových záměrů Kraje Vysočina zejména v rámci Operačního programu Životní prostředí.

- Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje studii zaměřenou na podporu biodiverzity v Kraji Vysočina (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.

III.

Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

- Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním objednateli dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla. Kontaktní osobou objednatele je Mgr. Jana Janová, tel.: 564 602 505, 724 650 163, e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele“).

- Objednatel poskytne zhotoviteli podklady uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Vzhledem k tomu, že bude dílo hrazeno z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 je zhotovitel povinen tištěné výstupy a prezentační materiály opatřit publicitou tohoto operačního programu, která jsou umístěna na stránkách www.opzp.cz.

- Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy minimálně do 31. 12. 2032 a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.

IV.

Způsob provádění díla

- Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel odevzdá části díla nejpozději v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel bude v textu díla užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod.

- V průběhu zpracování díla budou realizovány konzultace zástupců objednatele a zhotovitele zejména prostřednictvím e-mailu. Tyto dodatečné konzultace nejsou považovány za vícepráce.

- Zhotovitel je povinen na základě dohody s objednatelem zorganizovat workshop dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Za objednatele je oprávněna realizaci a termín workshopu odsouhlasit kontaktní osoba uvedená v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Toto odsouhlasení se pro potřeby této smlouvy považuje za objednávku plnění z této smlouvy (po řádném a včasném provedení bude podkladem pro fakturaci).

- Dílo bude zpracováno v jednotném grafickém formátu.

### V.

### Čas a místo plnění

- Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy a bude dodáno ve finální podobě akceptované objednatelem nejpozději do 18 měsíců od podpisu této smlouvy v listinné podobě v počtu 3 výtisků a elektronicky ve formátu PDF, tabulkové výstupy budou předány také ve formátu XLS, obrázky a mapy budou předány také ve formátu JPG.

- Místem předání a převzetí jsou prostory objednatele, Žižkova 57, Jihlava, pokud není dohodnuto jinak.

- Akceptaci je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba uvedená v čl. III. této smlouvy.

- Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VI. této smlouvy.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

- Cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění následujícím způsobem:

| Plnění | cena bez DPH v Kč | sazba DPH | cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za studii dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy | doplní uchazeč | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| Cena za 1 workshop dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy | doplní uchazeč | doplní uchazeč | doplní uchazeč |

(dále jen „cena“).

- Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.

- Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.

- Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném provedení díla nebo jeho ucelené části odsouhlasené objednatelem bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude faktura obsahovat označení projektu dle názvu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a text „realizováno v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu s touto smlouvou.

### VII.

### Sankce

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitel se zhotovením a předáním částí díla v termínech dle článku V. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z  ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti uvedené v čl. III. odst. 5 této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

VIII.

Trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2032.

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel opakovaně neplní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

- Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

IX.

Ochrana nehmotných statků

- Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí prováděných služeb bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli právo užít dílo všemi způsoby nezbytných k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány.

- Poskytovatel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

- Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence není objednatel povinen poskytovatele informovat.

- Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

- Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

- Objednatel není povinen licenci využít.

X.

Závěrečná ustanovení

- Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 22. 7. 2014 a Zadáváním veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvou neošetřené, se řídí občanským zákoníkem.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 – Specifikace díla.

- Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávní, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V ……………... dne ……………...	V Jihlavě dne

za zhotovitele:	za objednatele:

……………...	……………...

Zdeněk Chlád

člen Rady Kraje Vysočina

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace díla

Shodná se specifikací předmětu části zakázky, na kterou je nabídka podávána !!!!!!!!!!!!

PŘÍLOHA č. 3

Krycí list nabídky

| 1. Veřejná zakázka |
| --- |
| Název: | Odborné podklady biodiverzita ČÁST ….. (doplní uchazeč) |
| 2. Základní identifikační údaje |
| 2.1. Zadavatel |
| Název: | Kraj Vysočina |
| Sídlo: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| IČO: | 70890749 |
| DIČ: | CZ70890749 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Zdeněk Chlád, člen rady kraje Vysočina |
| Kontaktní osoba: | Ing. Stanislava Lemperová |
| Tel./fax: | 564 602 532 |
| E-mail: | lemperova.s@kr-vysocina.cz |
| 2.2. Uchazeč |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Nabídková cena za nabízenou ČÁST v Kč |
| Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem včetně DPH |
| 4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |

PŘÍLOHA č. 4

Čestné prohlášení uchazeče

k veřejné zakázce

„Odborné podklady biodiverzita“

| Identifikační údaje uchazeče |
| --- |
| Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení |  |
| IČO (pokud je přiděleno) |  |
| Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče |  |

Prohlašuji tímto čestně, že uchazeč

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- není v likvidaci;

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele;

- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V …………………… dne ……………………

………………………………………………................

podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče