**Společné stanovisko projektanta a investora k vyjádřením jednotlivých orgánů a organizací k projektu**

**II/128 - 1. stavba – stupeň DSP**

**Městys Lukavec, náměstí Sv. Václava 67, 394 26 Lukavec**

Datum: 27.12.2018, Č.j.: LU/1090/2018/FPi

Souhlasné stanovisko s podmínkou:

1) součástí stavby je navržené řádného odvodnění vč. nepropustných příkopů v oblasti OPVZ I. a II. stupně (km 0,85-KÚ); tento způsob odvodnění je navržen v souladu s doporučeními hydrogeologa a v běžném provozu zajistí ochranu vodních zdrojů v oblasti; v případě mimořádných okolností (havárie nákladních vozidel apod.) nelze z provozu na vodní zdroje vyloučit

Zajištění ochrany vodních zdrojů během výstavby je věcí zhotovitele stavby – používat jen způsobilé mechanismy, zajistit je proti odkapu nebezpečných látek, neskladovat v OPVZ nebezpečné materiály a odstavovat vozidla apod.

**Lesní společnost Prylovi (odborný lesní hospodář)**

Vyjádření e-mailem ze dne 7.3.2019

Nejsou známy konkrétní podmínky pro odkup pozemků, proto se Lesní společnost Prylovi nebude vyjadřovat k jejich odnětí z PUPFL.

Pokračují jednání se zástupcem Lesní společnosti Prylovi panem Stanislavem Novotným

**Obec Salačova Lhota, 395 01 Pacov**

Datum: 4.1.2019

Souhlasné stanovisko. V zájmovém území se nenachází žádné technické vybavení v majetku obce Salašova Lhota.

V oblasti plánované rekonstrukce se nachází ochranné pásmo zdroje pitné vody – bereme na vědomí, v projektu byla přijata příslušná opatření (zejména nepropustné příkopy), zhotovitel je v PD na tento fakt upozorňován z hlediska organizace výstavby, skladování materiálů apod.

**Odborný lesní hospodář Milan Čečák**, **Zhořec 18, 395 01 Pacov**

Datum 17.12.2018

Souhlasné stanovisko bez připomínek.

**Od Městský úřad Pacov, Náměstí svobody 1, 395 01 Pacov**

Datum: 19.2.2019, Č.j.: MP/13818/2018/NeP/St/Pa/Kp/Km, Zn.: MP/13818/2018/02

Koordinované souhlasné závazné stanovisko s podmínkami za jednotlivé oblasti:

I. Za úsek odpadového hospodářství

1) podmínka pro zhotovitele stavby

II. Za ochranu přírody a krajiny

A1) souhlas se zásahem do krajinného rázu bereme na vědomí, náhradní výsadba za pokácené dřeviny rostoucí mimo les bude provedena dle podmínek povolení ke kácení vydaných příslušnými obcemi

B1) – souhlas se zásahem do významných krajinných prvků, ekologicko-biologický dozor je navržen v projektu

III. Za vodoprávní úřad

1) podmínka pro zhotovitele stavby, v projektu splněno

2) podmínka pro zhotovitele stavby

3) podmínka pro zhotovitele stavby, v projektu zpracován havarijní plán v přípravné fázi

4) podmínka pro zhotovitele stavby

5) podmínka pro investora

6) podmínka pro investora, resp. zhotovitele stavby; v dokumentaci není značka B19 nově navrhována, na výjezdu z obce Salačova Lhota, resp. městysu Lukavec směrem k předmětnému úseku jsou umístěny stávající značky B19; v případě uvedení do provozu obchvatu Lukavce, resp. Salačovy Lhoty musí být nové značky B19 umístěny před poslední křižovatku na silnici II/128 směrem k OPVZ; je tedy nutná spolupráce investora a zhotovitelů všech těchto záměrů a před osazením trvalého dopravního značení jeho návrh zkoordinovat

IV. Za státní správu lesů

1) bereme na vědomí – odnětí z PUPFL bylo získáno v rámci výkonu IČ

V. Za úsek ochrany zemědělského půdního fondu

1) bereme na vědomí, souhlas se ZPF byl získán od Krajského úřadu Kraje Vysočiny, OŽPaZ

V. Za odbor výstavby

1) bez podmínek, bereme na vědomí

VI. Za odbor dopravy

1-2) podmínky pro zhotovitele stavby

VII. Za úsek památkové péče

1) předchozí stanovisko splněno, záměr se netýká zájmů chráněných zákonem; investor má povinnost oznámit záměr archeologickému ústavu

Upozornění za úsek odpadového hospodářství: Jedná se o podmínku pro zhotovitele stavby.

Poznámka projektanta: během výkonu inženýrské činnosti byla z projektu vypuštěna náhrada studny pro objekt Týmova Ves č.p. 22, neboť majitel si během projektové přípravy vlastní cestou zřídil vodovodní přípojku. Toto bylo projednáno dne 25.1.2019 za účasti investora a zástupce MěÚ Pacov.

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o., pracoviště Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov**,

Datum: 13.12.2018, Zn. 17903/2018

Souhlasné stanovisko.

**Od Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,** Datum: 2.1.2019, Č.j.: KUJI 128/2019 OZPZ 30/2018 Ča

Souhlasné stanovisko

1) Záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.2) – bereme na vědomí

2) Z hlediska ochrany přírody a krajiny – podmínka z předchozího stupně splněna, záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti – bereme na vědomí

3) Z hlediska zákona o vodách – vyjadřuje se MÚ Pacov, OŽP – bereme na vědomí

4) Z hlediska lesního zákona – podmínečný souhlas s dotčením PUPFL – bereme na vědomí

I. bude dořešeno v rámci IČ

II. a III. podmínky pro zhotovitele stavby

5) Z hlediska zákona o ochraně ZPF – KÚKV, OŽPaZ vydal souhlas s trvalým odnětím – bereme na vědomí

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava**

Datum: 20.12.2018, zn. KHSV/27458/2018/PE/HOK/Kri

Závazné souhlasné stanovisko s podmínkami:

1-2) Podmínka pro investora a zhotovitele stavby

3) Náhrada rušené studny není nadále součástí projektu. Vlastník během projektové přípravy realizoval pro svůj objekt Týmova Ves č.p. 22 vodovodní přípojku a vydal souhlas s vypuštěním nové studny z projektu.

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov**

Datum: 31.12.2018, Ev.č. PE-920/2018

Souhlasné stanovisko bez podmínek.

**Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov**

Datum: 23.1.2019, č.j. KRPJ-38318-11/ČJ-2017-161706-DING

Souhlasné stanovisko s podmínkami:

1) Projekt bude respektovat ČSN 73 6101,… – splněno v projektu

2) Místa připojení komunikací na sil. II/128… – splněno v projektu

3) V případě výsadby dřevin… – v rámci vegetačních úprav není po dohodě s investorem navrhována výsadba křovin a dřevin; v úseku komunikace procházejícím lesem bude případné doplnění stromů na rekultivovaných částech komunikace navrženo tak, aby splňovalo ČSN 736101 ve smyslu vzdálenosti pevné překážky

**Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov**

Datum: 31.12.2018, č.j. LCR954/005002/2018, spis.zn. LCR013766/2017

Souhlasné stanovisko bez připomínek.

**Povodí Vltavy s. p., závod dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5**

Datum: 25.1.2019, Zn. 5236/2019-242-Mš

I. Stanovisko:

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe… - bereme na vědomí

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem… - souhlasné stanovisko s podmínkami:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost… - podmínka pro zhotovitele stavby

2. K akci je zapotřebí souhlas… - souhlas bude získán v rámci výkonu IČ

3. Odvodnění komunikace bude provedeno… - splněno v projektu

II. Souhlasné stanovisko s podmínkami:

1. Objekt pro osazení norné stěny… - podmínka pro správce komunikace

2.-3. Podmínky pro zhotovitele stavby

**Od GEOSTAR spol. s. r. o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno**

Datum: 14.2.2019

Souhlasné stanovisko k projektu – zemní hrázky budou realizovány v km 0,85-KÚ podél všech příkopů v zářezech i násypech.

**Antonín Holeček**

Datum: 25.1.2019

Souhlas se zrušením stávající studny bez náhrady – objekt SO 301 Náhrada stávající studny v km 0,230 SO 101 nebude realizován.

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00**

Datum: 20.12.2018, Č.j. 801741/18

Souhlasné stanovisko s všeobecnými podmínkami – týká se zhotovitele stavby, v projektu dodrženo.

**České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6**

Datum: 7.12.2018, Zn.: UPTS/OS/208112/2018

Souhlasné stanovisko. Nedojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením.

**E.ON Servisní (plyn), s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**

Datum: 5.12.2018, Zn.: M18416-16292830

Souhlasné stanovisko, nedojde ke střetu se sítěmi.

**E.ON Servisní (elektro), s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**

Datum: 7.12.2018, Zn.: M18416-16292830

Souhlasné stanovisko se stavbou a s činnostmi v OP s podmínkami.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení – podmínky pro zhotovitele stavby.

V oblasti se nachází nadzemní el. vedení VN, které je nutné respektovat – bereme na vědomí.

**E.ON Servisní (elektro), s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**

Datum: 21.11.2017, č.: 13009676

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy.

**Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6**

Datum: 19.4.2017, Spis.zn. 35470/2017-8201-OÚZ-ČB

Souhlasné stanovisko. Nedojde ke styku s vojenskými inženýrskými sítěmi.

**T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4**

Datum: 5.12.2018, Zn. E44440/18

Souhlasné stanovisko, nedojde ke střetu se sítěmi.

**Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5**

Datum: 5.12.2018, Zn.: MW9910121904102883

Souhlasné stanovisko, nedojde ke střetu se sítěmi.

**VoKa ekologické stavby s.r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec**

Datum: 19.12.2018

Souhlasné stanovisko, nedojde ke střetu se sítěmi.

**Státní pozemkový úřad – odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov**

Souhlas s vydáním stavebního povolení bez připomínek.