Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

se sídlem: 	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

zastoupená:	Mgr. Davidem Rezničenkem, ředitelem

IČ: 		00179540

DIČ: 		CZ 00179540

bank. spojení:	KB Havlíčkův Brod, č. ú. 17938521/0100

zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka 876

(dále jen objednatel)

a

………………………………………………………………………………………………..

se sídlem:	……………………………………………………………………….

zastoupená:	……………………………………………………………………….

IČ: 		……………………………………………………………………….

DIČ: 		……………………………………………………………………….

bank. spojení:	……………………………………………………………………….

zapsaná v OR Krajského soudu v ……………………………………………., oddíl…………….., vložka…………....

(dále jen zhotovitel)

na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku včetně montáže systému chlazení prostor 3. a 4. nadzemního podlaží budovy č. 8 Nemocnice Havlíčkův Brod (č. veřejné zakázky VZ/22/2015).

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se tímto zavazuje, že na vlastní náklad a vlastní nebezpečí provede pro objednatele dílo – dodání včetně montáže systému chlazení prostor 3. a 4. nadzemního podlaží budovy č. 8, jehož výrobce, konkrétní typ a parametry jsou uvedeny v nabídce zhotovitele podané k rukám objednatele v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dne……………………………………… (dále jen „nabídka zhotovitele“). Rozsah díla a podmínky plnění jsou sjednány níže.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za ně sjednanou cenu.

- Rozsah díla

- Dílo zahrnuje:

- stavební a technické úpravy prostoru pro umístění chladicího systému dle požadavků a doporučení výrobce, včetně autorského dozoru projektanta

- uvedení do trvalého provozu včetně veškerých potřebných činností a dodávek

- předání veškeré potřebné dokumentace (návod v českém jazyce a další doklady nutné pro řádný provoz přístroje),

- provedení výchozí revize zařízení a bezpečnostně-technické kontroly

- záruční servis po dobu záruční lhůty

- Rozsah díla a jeho parametry jsou podrobně určeny

- touto smlouvou,

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce,

- nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení,

Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

- Místo plnění

Místem plnění dle této smlouvy jsou prostory ředitelství Nemocnice Havlíčkův Brod, které se nacházejí v  budově č. 8, 3. a 4. nadzemní podlaží).

- Doba plnění

Zhotovitel předá dílo ve smyslu čl. VI této smlouvy nejpozději do 75 dnů od podpisu smlouvy

- Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně záručního servisu v částce …………………………………………. Kč

(slovy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….).

Objednatel je dále povinen uhradit daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

- Cena díla dle odst. 1 se sjednává jako úplná a konečná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedená částka zahrnuje celý rozsah díla, jak je vymezen touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a souvisejícími normami a předpisy. Zahrnuje i náklady na skladování a přepravu materiálu, cestovní náklady, pojištění provádění díla a veškeré další činnosti a náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vzniknou.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla ve lhůtě 60 dnů od předání díla bez závad a nedostatků.

- Úhrada ceny díla proběhne bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel vystaví řádnou fakturu. K uvedeným částkám bude účtovat příslušnou sazbu DPH. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit s uvedením zjištěných nedostatků. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit s uvedením zjištěných nedostatků. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení  § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Předání díla

- Podmínkou předání, resp. převzetí díla je úspěšné provedení funkční zkoušky. Poté se sepíše zápis (protokol) o předání díla a obě smluvní strany jej potvrdí podpisem. Tím se považuje dílo za předané.

- Případné nedostatky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání bezpečnému provozu přístroje, budou specifikovány v protokolu o předání díla a bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění, která nepřesáhne 1 měsíc.

- Při předání díla obdrží objednatel od zhotovitele veškeré podklady a kompletní dokumentaci vztahující se k předmětu veřejné zakázky s ohledem na požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy (tj. předávací protokol, záruční list, dodací listy, návody k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě (CE), technické podmínky provozování přístroje, protokol o revizi a bezpečnostně-technické kontrole atd.).

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem předání díla dle odst. 1.

- Odpovědnost zhotovitele za vady, záruční a pozáruční servis

- Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla v souladu s projektovou dokumentací schválenou objednatelem, se smlouvou a všemi jejími součástmi. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku o díle, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v záručním období 24 měsíců ode dne řádného předání díla. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni podepsání zápisu o úplném předání díla.

- Objednatel v záruční lhůtě pro maximální urychlení nahlásí závadu nejprve telefonicky, a to u pověřené servisní organizace ……………………………………….., tel. č. …………………………………………., kontaktní osoba ………………………………………………….. Během tří dnů od telefonického nahlášení závady dále uplatní vadu u zhotovitele v písemné formě.

- Smluvní strany se dohodly, že maximální doba pro nástup servisního technika je 16 pracovních hodin od telefonického nahlášení závady. Pracovními hodinami se rozumí doba od 8:00 do 17:00 ve dnech pondělí až pátek.

- Maximální doba pro opravu závady bez potřeby náhradních dílů je 2 pracovní dny od nástupu servisního technika. Maximální doba pro opravu závady s použitím náhradních dílů je 5 pracovních dní od nástupu servisního technika.

- Pokud nemůže být přístroj v důsledku závady v záruční době užíván více než dva pracovní dny, prodlužuje se záruční doba uvedená v odst. 2 automaticky o počet dní, po které nemohl být systém používán z důvodu neodstraněné závady.

- Zhotovitel má právo rozhodnout, zda provede opravu nebo výměnu části přístroje, kde se vyskytla závada. Vlastnické právo k vyměněným součástem přístroje přechází bezplatně na zhotovitele okamžikem výměny.

- Za záruční servis nenáleží zhotoviteli zvláštní úhrada, resp. jeho cena je zahrnuta již v ceně díla dle čl. V odst. 1.

- Smluvní pokuty a náhrada škody

- Při nedodržení smluveného termínu předání díla podle čl. IV této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Při prodlení se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním závady během záruky i po jejím uplynutí, tj. při nedodržení limitů stanovených v čl. VII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý byť i jen započatý den, kdy je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran uplatňovat náhradu škody vzniklé nedodržením smluvních povinností.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- Zhotovitel je v prodlení s dodávkou díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- O odstoupení od smlouvy uvědomí objednatel zhotovitele písemně, přičemž uvede důvod odstoupení. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.

- Závěrečná ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu řádnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli jak při plnění díla, tak následně při provozu dodaného zařízení. Limit pro pojistnou částku nečiní méně než 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých).

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Zhotovitel bere na vědomí, že úplný text smlouvy včetně ujednání o ceně bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a vyslovuje s tím svůj souhlas.

- Zhotovitel se zavazuje předložit seznam subdodavatelů tohoto díla, jimž za plnění subdodávky uhradil víc než 10 % z celkové ceny díla. Tento seznam předkládá zhotovitel nejpozději do 60 dnů od předání díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

- Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce (č. VZ/22/2015) a nabídka zhotovitele podaná v rámci této veřejné zakázky.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Havlíčkově Brodě dne:				V …………………………………….. dne:

……………………………………………………………………		……………………………………………………………………

___________________________________		____________________________________

Mgr. David Rezničenko, MHA

……………………………………………………………………

ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. 		……………………………………………………………………

(objednatel)						(zhotovitel)