**Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce**

**zadávané v podlimitním režimu,**

**v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,**

**o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou** |
| **Název zadavatele:** | Kraj Vysočina |
| **IČO:** | 70890749 |
| **Adresa sídla:** | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| **Profil zadavatele:** | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html |
| **Osoba oprávněná za zadavatele jednat:** | Ing. Martin Kukla, hejtman  Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana  Ing. Pavel Bartoš, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství |
| **Kontaktní osoba:** | Ing. Radka Weidemannová  tel.: +420 564 602 181; e-mail: weidemannova.r@kr-vysocina.cz |

# Vymezení předmětu plnění zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je zhotovení díla „II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/150, která zahrnuje rozšíření silnice II/150 mezi Světlou nad Sázavou a místní částí Dobrá nad Sázavou. Úsek I. se nachází mezi obcemi Světlá nad Sázavou – Nová Ves u Světlé v délce cca 1,8 km. Úsek II. se nachází mezi obcemi Nová Ves u Světlé – Dobrá nad Sázavou v délce cca 1,1 km. Oba úseky jsou vedeny extravilánem. Intravilán obce Nová Ves u Světlé nad Sázavou není součástí plnění.

Bližší specifikace:

Rekonstrukcí dochází ke sjednocení šířky komunikace na návrhovou kategorii S 7,5/90 a zlepšení směrového vedení silnice. Součástí stavby je i nová meteostanice a rekonstrukce propustků. Rekonstrukce vozovky je navržena formou studené recyklace.

V rámci návrhu je řešeno odvodnění, kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, kácení zeleně, nové vegetační úpravy a rekultivace stávající komunikace, přesunutí kříže, který se nachází v blízkosti pozemní komunikace a tvoří tak pevnou překážku, ochrana studny během stavebních prací.

Součástí stavby jsou i provizorní přístupy v průběhu realizace stavby, dopravně inženýrská opatření a definitivní dopravní značení nových komunikací.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/150 DOBRÁ NAD SÁZAVOU – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU“ vypracované ve stupni PDPS společností Sweco Hydroprojekt a.s., aktualizace 2025.

Dodavatel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených

v dokladové části projektové dokumentace.

**Členění na stavební objekty stavby dle úseků:**

*S1 - II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou - ÚSEK I.*

SO 000 - Všeobecné položky – úsek I

SO 001 - Příprava staveniště – úsek I

SO 110 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků – úsek I

SO 111 - Rekonstrukce komunikace

SO 111.1 - Rekonstrukce komunikace - Hlavní trasa

SO 111.2 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,237 34

SO 111.3 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,325 03

SO 111.4 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,664 26

SO 111.5 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,780 80

SO 111.6 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 1,150 00

SO 111.7 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 1,312 71

SO 111.8 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 1,623 60

SO 112 - Propustky

SO 112.1 - Propustek DN 400 v km 0,237 34 (pod sjezdem)

SO 112.2 - Propustek DN 400 v km 0,325 03 (pod sjezdem)

SO 112.3 - Propustek DN 400 v km 0,664 26 (pod sjezdem)

SO 112.4 - Propustek DN 400 v km 0,780 80 (pod sjezdem)

SO 112.5 - Propustek DN 400 v km 1,623 60 (pod sjezdem)

SO 112.6 - Propustek DN 400 v km 1,142 53 (pod sjezdem u křížku)

SO 112.7 - Propustek DN 400 v km 1,160 76 (pod sjezdem u křížku)

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty – úsek I

SO 411 - Přeložka optického vedení – První telefonní společnost, ROWANet – úsek I - **není předmětem veřejné zakázky**

SO 412 - Kolize s neprovozovaným sdělovacím vedením – CETIN – úsek I

SO 511 - Křížení se STL plynovodem – úsek I

SO 811 - Náhradní výsadba – úsek I

*S2 - II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou - ÚSEK II.*

SO 000 - Všeobecné položky – úsek II

SO 002 - Příprava staveniště – úsek II

SO 120 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků – úsek II

SO 121 - Rekonstrukce komunikace

SO 121.1 - Rekonstrukce komunikace - Hlavní trasa

SO 121.2 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,004 06

SO 121.3 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,650 71

SO 121.4 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,765 52

SO 121.5 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,858 42

SO 121.6 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 0,885 00

SO 121.7 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 1,055 00

SO 121.8 - Rekonstrukce komunikace - Sjezd v km 1,055 57

SO 122 - Propustky

SO 122.1 - Propustek DN 600 v km 0,626 31 (pod komunikací)

SO 122.2 - Propustek DN 600 v km 0,781 05 (pod komunikací)

SO 122.3 - Propustek DN 600 v km 0,960 00 (pod komunikací)

SO 122.4 - Propustek DN 400 v km 0,858 42 (pod sjezdem)

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty – úsek II

SO 421 - Přeložka optických kabelů – První telefonní společnost, ROWANet – úsek II - **není předmětem veřejné zakázky**

SO 422 - Přeložka optických kabelů – CETIN – úsek II - **není předmětem veřejné zakázky**

SO 423 - Přeložka podzemního vedení NN – úsek II - **není předmětem veřejné zakázky**

SO 424 - Demontáž veřejného osvětlení – úsek II

SO 821 - Náhradní výsadba – úsek II

SO-MS – Silniční meteorologická stanice

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, popř. v projektové dokumentaci (viz zadávací dokumentace).

# Další informace k plnění předmětu veřejné zakázky

Stavební práce této akce jsou rozděleny do dvou stavebních etap souvisejících s možností převedení dopravy přes staveniště úseku č. I. po uvedení do předčasného užívání.

Realizace zakázky se předpokládá po jednotlivých úsecích v průběhu dvou stavebních sezón. Předpokládá se oddělená realizace jednotlivých stavebních úseků tak, aby byla zachována dopravní obslužnost obce Nová Ves u Světlé nad Sázavou. Práce budou probíhat za trvalé uzavírky po jednotlivých etapách.

Pro pokládku obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky na všech úsecích požaduje zadavatel provedení pokládky bez podélné pracovní spáry s vyloučením veškeré dopravy.

Dle výše uvedeného zajistí vybraný dodavatel projednání a vydání (příslušným silničním úřadem) stanovení přechodného dopravního značení a rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/150 pro jednotlivé úseky stavby.

Vybraný dodavatel stavby bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů překládek inženýrských sítí společnosti CETIN a.s., ČEZ Distribuce a. s., První telefonní s. r. o., (případně GasNet s. r. o. - v projektu navržena pouze ochrana sítě).

Přeložky dotčených inženýrských sítí ve správě fy CETIN a.s. (SO 422), ve správě První telefonní společnosti s.r.o., (SO 411, 421) a ČEZ Distribuce a.s. (SO 423) budou zajišťovat správci inženýrských sítí a vybraný dodavatel stavby musí tyto činnosti s prováděcími firmami koordinovat (viz přiložené smlouvy s CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s.).

Provádění SO 424 a SO 511 bude vybraný dodavatel provádět v souladu s podmínkami správce.

V rámci rekonstrukce komunikace dochází k úpravě autobusové zastávky „Nová Ves u Světlé, Dobrá, domky“. Autobusová zastávka bude doplněna nástupišti. Nástupiště bude navrženo v souladu s požadavky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o investici obce Nová Ves u Světlé nad Sázavou a je nutné práce na tomto objektu koordinovat s výstavbou komunikace.

Vybraný dodavatel zajistí veškeré kácení (dle povolení kácení a po pochůzce s pracovníkem ŽP Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou) na úseku č. II. v období vegetačního klidu vč. dopravních opatření po dobu provádění kácení.

Dotčená dřevní hmota bude přenechána vybranému dodavateli stavby a ten s ní naloží dle svého uvážení a své obchodní strategie, další nakládání s dřevní hmotou vč. případného skladování je také v režii vybraného dodavatele. Dodavatelé v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva.

Pokud jsou navržené dočasné zábory deponií pro vybraného dodavatele nedostatečné, zajistí si další plochy dle svých potřeb.

Vybraný dodavatel je povinen (položka v rámci opatření BOZP) zajistit na úseku II. umožnění přístupu k nemovitostem podél silnice. Je na zvážení vybraného dodavatele, zda nerozdělit úsek č. II na etapy za účelem zajištění obsluhy těchto nemovitostí (pro majitele a i pro IZS).

Vybraný dodavatel je povinen provést před zahájením prací na etapě II. kontrolní měření hladiny vody a její kvality u studny (vedle sjezdu na Dobrou nad Sázavou). Měření bude provedeno před započetím stavebních prací, dále 1x týdně během výstavby a po dokončení budou provedena konečná kontrolní měření stavu vody. Během výstavby budou zajištěna a zdokladována ochranná opatření pro zachování studny ve stávajícím stavu. Zajištění optimálních opatření vč. případné konzultace s odborně způsobilou osobou či zajištění měření je plně v režii vybraného dodavatele. Podmínky viz vyjádření v Souhrnné TZ - VYJÁDŘENÍ K OVLIVNĚNÍ PRAMENNÍ JÍMKY NA PARC. Č. 1474/2.

Poloha vodovodní přípojky od studny k soukromé parcele vlastníka je zakreslena v PD. Poloha je však zakreslena pouze orientačně, jelikož projektantovi nebyla vlastníkem poskytnuta projektová dokumentace k této vodovodní přípojce. Vybraný dodavatel provede v případě potřeby ruční odkopání či zajištění dalších prací za účelem zjištění případné trasy přípojky.

Na úseku č. II dojde na základě výsledku auditu bezpečnosti k posunu křížku na soukromé pozemky mimo těleso silnice. Přesné místo bude stanoveno během stavebních prací po dohodě s majitelem. Předpokládá se posun od silnice ve stávajícím místě.

Vybraný dodavatel se bude řídit závěry Dopravně bezpečnostního auditu, Dokumentace k prověřování stavby z hlediska klimatického dopadu a Studie nakládání s odpady, které jsou zapracovány do PDPS a soupisu prací.

# Identifikace osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace na kterých se tyto osoby podílely:

* Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081 – zpracovatel projektové dokumentace včetně soupisu prací „II/150 DOBRÁ NAD SÁZAVOU – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU“ vypracované a aktualizované ve stupni PDPS společností Sweco a.s.,Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081 v roce 2025
* Ing. Jiří Bouchner, Prokopa Holého 1055, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 76276783 – zpracovatel dopravně bezpečnostního auditu
* EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10, IČO 63981378 – zpracovatel Dokumentace k prověřování stavby z hlediska klimatického dopadu a Studie nakládání s odpady

# Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění

Místem plnění je Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Světlá nad Sázavou a Nová Ves u Světlé nad Sázavou.

**Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována.** Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

# Termíny plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: (1)

Podpis smlouvy o dílo 04/2026

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 04/2026

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby úseku č. I. do 30. 10. 2026

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby úseku č. II. do 29. 10. 2027

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 06. 2028

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení zimní údržby na pozemních komunikacích.

(1) *Termín zahájení plnění VZ je podmíněn uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky   86 400 000 Kč bez DPH

Stavba bude realizována pouze za podmínky, že spolufinancování této akce bude zajištěno i z finančních zdrojů mimo rozpočet Kraje Vysočina – dotační program IROP.

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět CPV

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45233000-9

Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0

# Způsobilost a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,

c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovuje bližší rozsah prokázání kvalifikace.

## Základní způsobilost

**Způsobilým podle ZZVZ není dodavatel, který podle § 74 odst. 1, písm.:**

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Dodavatel dle ZZVZ prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením:**

* výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
* potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
* písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
* písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
* potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
* výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ,

Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

**Je-li dodavatelem právnická osoba,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 2 ZZVZ.

**Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.

## Profesní způsobilosti

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 1) ZZVZ** prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ** předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnost: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a pro živnost **Výkon zeměměřických činností**.

**Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ** požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

* **osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby** vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;
* **úřední oprávnění pro** **ověřování výsledků zeměměřických činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v § 16f odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;

## Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2) písm. a) ZZVZ předložením **seznamu stavebních prací** obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení *(dodavatel může použít vzor Seznamu staveb obdobného charakteru, viz zadávací dokumentace).*

Limitem pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je předložení seznamu **realizovaných zakázek obdobného charakteru** provedených dodavatelem (doplněný stručným popisem stavby, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru).

Zadavatel, s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky, vymezuje **minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace** takto:

a) nejméně **tři** novostavby či rekonstrukce silnice s minimální délkou 1 km a finančním objemu minimálně 40 mil. Kč bez DPH pro každou z nich.

V souladu s § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se za silnici považují silnice I., II. a III. třídy. **Zadavatel uzná pro splnění požadavku i dálnice, naopak neuzná místní a účelové komunikace.**

Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 2 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací uvedených v seznamu, potvrzená objednatelem stavebních prací. Seznam realizovaných zakázek bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací. Za řádně poskytnuté a dokončené stavební práce mohou být považovány pouze takové, které byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě.

Z údajů předloženého seznamu musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském systému (zhotovitel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na realizované stavbě (podíl musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem). Doba k prokázání realizace uvedených staveb se pro účely těchto zadávacích podmínek považují za splněné, pokud byla stavba v průběhu této doby dokončena. Rozhodný časový okamžik pro výpočet pětiletého období, v němž měly být stavební práce poskytnuty, je zahájení tohoto zadávacího řízení.

## Další ustanovení ke kvalifikaci

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce **doklady o kvalifikaci v prostých kopiích**. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením smlouvy o dílo, vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů.

Zadavatel nepřipouští nahrazení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**.

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost,   
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veř. zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Pro vyloučení pochybností o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu ust. § 83 ZZVZ doporučuje zadavatel, v případě předkládání dokladů o kvalifikaci vystavených pro fyzickou osobu, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli, a tuto skutečnost nelze odvodit z obsahu dalších dokumentů, připojit informaci stvrzující pracovněprávní vztah mezi fyzickou osobou a dodavatelem.

## Další požadavky zadavatele

Pro tuto stavbu bude stavební deník veden v elektronické formě. Tento stavební deník poskytne zadavatel.

Pro předávání dokumentů bude využíváno Společné datové prostředí zadavatele.

# Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel dle ust. § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejní zadávací dokumentaci na svém profilu ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: [**https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html**](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html)

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

**Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvoří:**

* Zadávací podmínky včetně požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky,
* Vzory dokumentů k předložení,
* Návrh smlouvy o dílo,
* PD ve stupni DSP II/150 DOBRÁ NAD Sázavou – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (01/2022),
* PD ve stupni PDPS II/150 DOBRÁ NAD Sázavou – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU aktualizace 2025,
* Kopie smluv na přeložky se správci inženýrských sítí (CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s.)
* Pravomocné územní rozhodnutí, pravomocné stavební povolení stavby a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
* Audit bezpečnosti pozemních komunikací, Dokumentace k prověřování stavby z hlediska klimatického dopadu a Studie nakládání s odpady

# Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 5 ZZVZ, tj. že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem:

* elektronický nástroj E-ZAK,
* datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
* elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ.

Zadavatel může poskytnout dodavateli informace k zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.

Informace k zadávací dokumentaci uveřejní zadavatel na svém profilu.

# Podmínky sestavení a podání nabídky

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

**Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a bude v souladu se zadávací dokumentací a se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci.**

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

## Požadavky na předložení soupisu prací

Dodavatel, jako součást nabídky, předloží oceněný soupis prací v členění dle jednotlivých stavebních objektů a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci. **Zadavatel požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4.**

**Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.**

V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese **www.xc4.cz.** Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese.

V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).

**Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v soupisu prací bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.**

V případě že, soupis prací obsahuje u některých položek odkazy na obchodní názvy výrobků, má dodavatel v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ možnost u těchto položek nabídnout rovnocenné řešení.

## Požadavky na formu a způsob podání nabídky

Dodavatel podá nabídku **v** **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni předložit v nabídce písemný závazek, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

## Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel musí vypracovat nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny dokumenty musí být dobře čitelné.

Dodavatel předloží dokumenty specifikované v následujících bodech:

* ***Krycí list nabídky***
* ***Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace***
* ***Čestné prohlášení ohledně mezinárodních sankcí***
* ***Ostatní požadavky zadavatele***
* ***Návrh smlouvy o dílo***

# Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 11. 02. 2026 do 10:00 hod.**

Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

# Hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 1 ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel zároveň stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena, v souladu s § 114 odst. 2, věta druhá ZZVZ podle **nejnižší nabídkové ceny.**

**Pravidla a metoda pro hodnocení nabídek**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a), b), c) ZZVZ kritérium pro hodnocení nabídek takto:

Nabídky budou hodnoceny na základě nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejnižší hodnota**.**

Zadavatel stanovil, že za rozhodující údaj pro hodnocení nabídek bude považována nabídková cena bez DPH uvedená ve smlouvě o dílo.

**Sestavení pořadí**

Na základě nabídkových cen jednotlivých nabídek bude stanoveno celkové pořadí úspěšnosti nabídek pro celou veřejnou zakázku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídkové ceny budou shodné, bude umožněna účast na tomto losování.

# Další podmínky zadávacího řízení

Veřejná zakázka bude dodavatelem realizována v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dle obecně závazných předpisů (norem). Je-li v zadávací dokumentaci stanovena určitá technická podmínka prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí možnost nabídnout pro každý takový odkaz rovnocenné řešení.

Zadavatel, v souladu s § 48a ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, pokud se na něj vztahují mezinárodní sankce dle § 48a odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel předloží čestné prohlášení, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce (viz příloha zadávací dokumentace).

# Další ustanovení

Dodavateli nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

# Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), který tvoří zadávací dokumentaci.

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jeho příloh.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.

Smlouva bude uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, ve smyslu ust. § 124 odst. 1) ZZVZ, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

V Jihlavě

Ing. Vladimír Novotný

2. náměstek hejtmana