Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce

podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „zákon“), platných Pravidel Rady Kraje Vysočina (dále jen „pravidla“) a vnitřních předpisů zadavatele

Název veřejné zakázky:

III/36068 Dolní Lažany, most ev.č. 36068-3

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450
(dále je „zadavatel“)

Evidenční číslo zakázky: 41/2017/SFDI/D1/TR/M

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název zadavatele:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

IČO:	00090450

Sídlo zadavatele:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

E-mail:	ksusv@ksusv.cz

ID datové schránky:	3qdnp8g

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Jan Míka, MBA

ředitel organizace

Kontaktní osoba:	Miluše Kostelecká

referent oddělení zakázek investiční výstavby

e-mail: kostelecka.m@ksusv.cz

Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace je veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat zejména elektronicky, případně v listinné podobě.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky

- Předmětem stavby je přestavba stávajícího mostu ev. č. 36068 – 3 v km 6,246 provozního staničení silnice na propustek. Most se nachází v intravilánu obce Dolní Lažany a převádí silnici III/36068 přes potok (pravostranný přítok Rokytné). Potok je zatrubněn betonovými rourami (před mostem jsou roury DN 800 za mostem je profil DN1000). Stávající most (rok výstavby neznámý) o jednom poli je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům.

- Zadavatel stanoví, že uzavře samostatnou smlouvu o dílo v následujícím rozsahu požadovaných prací:

- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště

- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy

- přeložení kabelu CETIN

- odstranění stávající vozovky v délce 25 m

- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích

- kompletní vybourání původního mostu

- provedení vrstev pro uložení trubního propustku

- položení trubního propustku

- napojení stávajícího kanalizačního  potrubí

- vybednění, vyarmování a betonáž přechodových komor

- provedení obsypů propustku a komor

- obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky

- položení asfaltobetonového krytu vozovky

- terénní úpravy a dokončovací práce

- obnovení provozu na mostě

na tyto stavební objekty:

- SO 000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

- SO 201	Most ev. č. 36068-3

- SO 401	Přeložka sdělovacího kabelu CETIN

- Silniční uzavírky

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu a jeho vedení po dočasné objízdné trase. Předpokládaná doba uzavírky (po dobu rozhodujících stavebních prací) je cca 9 týdnů.

Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením.

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení, zajištění funkčnosti a následné odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

- Další stanovení technických podmínek

- Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

- Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace „III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3“; zpracovaná: 8/2016; zpracovatel: Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00  Brno; IČO: 62087851; zpracovatel: Ing. Jan Pracný; ČKAIT: 1000218

- Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení), technických podmínkách a dalších požadavcích zadavatele (Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení), projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), (Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

- Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Kód CPV:

45233100-0		Stavební úpravy komunikací

45233142-6		Práce na opravě silnic

45233220-7		Povrchová úprava silnic

45233223-8		Obnova povrchu vozovky

45233228-3		Stavební práce na obrusné vrstvě

44212120-6		Mostní konstrukce

45221100-3		Stavební úpravy mostů

45110000-1 		Demolice a zemní práce

45221220-0    		Propusti

45233290-8		Instalace a montáž dopravního značení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí: 1.700.000,-- Kč bez DPH .

- Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny pro veřejnou zakázku (s ohledem na způsob (spolu)financování veřejné zakázky a dostupné finanční prostředky zadavatele) činí 6.000.000,-- Kč bez DPH. Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

Financování veřejné zakázky

- Veřejná zakázka bude (spolu)financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Významné činnosti při plnění veřejné zakázky, jež musí být plněny přímo vybraným dodavatelem

- Zadavatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem, a zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění zakázky jako celek jinému poddodavateli.

- Další podmínky

- Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v dokumentaci výběrového řízení a jejích přílohách.

Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:		do 25.07.2017, do 09:00 hod.

Místo pro podání nabídek:		v sídle zadavatele

Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě.

Zadavatel neumožňuje podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Veřejná zakázka

III/36068 Dolní Lažany, most ev.č. 36068-3

Neotevírat

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

Nabídky je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného přepravce, nebo osobně předat, a to v pracovní den na adrese: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení zakázek investiční výstavby; k rukám Miluše Kostelecké nebo v její nepřítomnosti asistentce ředitele; v době od 7:00 do 14:00 hod.

Další informace

V souladu s  § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při jejím zadávání dodržet zásady podle § 6 zákona.

Přílohy

Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:

Dokumentace výběrového řízení

V Jihlavě dne 17.07.2017

______________________________

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel organizace