Příloha č. 1

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému:

BOZP – Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť

Zadavatel:

| Název: |  | Kraj Vysočina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 567 33 |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  | 70890749 |  |  |  |  |  |  |
|  | Základní identifikační údaje o dodavateli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | IČO: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Plátce DPH: |  | Ano*) |  | Ne*) |  |  |  |
|  | Dodavatel splňuje definici malého nebo středního podniku: |  | Ano*) |  | Ne*) |  |  |  |
|  | Sídlo: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Funkci „koordinátora BOZP“ bude vykonávat (jméno, příjmení), číslo osvědčení: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Nabídková cena v Kč (bez DPH) |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktní osoba ve věci zakázky: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Tel./Fax: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Oprávněná osoba jednat za dodavatele: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Titul, jméno, příjmení: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |
|  | Funkce: |  | doplní dodavatel |  |  |  |  |  |

*) nehodící se škrtněte

V ………………………… dne …………

Příloha č. 2

Tabulka pro hodnocení nabídky na veřejnou zakázku

„BOZP – Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť“

dle kritérií stanovených zadavatelem v souladu s § 114 ZZVZ:

Kritérium 1 - Nabídková cena - váha 70 %

(dodavatel vyplní údaj o nabídkové ceně bez DPH, v případě, že je dodavatel neplátce uvede vedle ceny poznámku „neplátce“)

Celková nabídková cena bez DPH činí: ……………doplní dodavatel ..................................

Kritérium 2 – Zkušenosti dodavatele ve funkci koordinátora BOZP - váha 30 %

(dodavatel vyplní informace o vlastních zkušenostech při poskytování služeb koordinátora BOZP na pozemní stavbě za poslední 5 let před zahájením této veřejné zakázky, kdy invest. náklady jednotlivé stavby činily min. 20 mil. Kč bez DPH/stavební akce)

Pro potřeby hodnocení bude započítáno max. 10 referenčních služeb.

| Celkový počet referenčních zakázek | doplní dodavatel |
| --- | --- |

1. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady akce |  |

2. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

3. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

4. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

5. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

6. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

7. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

8. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

9. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

10. referenční služba

| Název referenční služby/investiční akce |  |
| --- | --- |
| Doba realizace služby |  |
| Identifikace objednatele |  |
| Investiční náklady stavební akce |  |

V……………………. dne ……………

____________________________

(název/jméno a podpis dodavatele,

příp. osoby oprávněné jednat za dodavatele

včetně uvedení funkce této osoby)

Příloha č. 3

Smlouva o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

BOZP - Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť

##### Smluvní strany

### Objednatel:				Kraj Vysočina

se sídlem:				Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:				MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní:		MUDr. Jiří Běhounek

zástupci pro věci technické:		Ing. Jiří Krejčí, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

tel.:					564 602 225, 724 650 273

IČO:					708 90 749

bankovní spojení :			Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:				4211026890/6800

(dále jen „zadavatel stavby“)

- Dodavatel:                                        .............................................

se sídlem:				..............................................

zastoupený:				..............................................

Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) .................................

tel./fax:				..............................

IČO:					..............................

DIČ:					plátce / neplátce

bankovní spojení:			..................................

číslo účtu:				..................................

zápis v OR:				..................................

(dále jen „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

##### Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť“ zajistit záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy. Současně se zadavatel stavby zavazuje při uskutečnění činností dle článku  III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost ve smyslu §10 zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace stavby:

Akce „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť“

Místo stavby: město Třešť, Nádražní 438/20, 439/18 pozemky p.č. 400, 401, 402, 399/1, 399/2, 398/1, 398/2, 398/3, 366, 4577/9, 4577/1, 378/4, 381/4 v k.ú. Třešť

Předpokládaná realizační cena:		43 mil. Kč bez DPH

Předpokládaný termín realizace stavby:	7/2018 – 8/2019 (400 dnů od předání staveniště)

Realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy budou spolufinancovány z prostředků IROP, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj dne 27. 3. 2018.

##### Specifikace předmětu smlouvy

III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem spočívá v zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, a s nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů.

III.1.1.	Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

vypracování Oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a jeho prokazatelné doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

účastní se předání staveniště

aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací

koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací

dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat

spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy

provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů

zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem

ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;

sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

na základě výzvy zadavatele stavby se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně

účastní se převzetí stavby

##### Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Cena za výkon činností BOZP celkem:  ........................ Kč

Slovy: ................................................................................. korun českých

Koordinátor je neplátce.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činností dle čl. III této smlouvy, včetně inflace.

*) nehodící se škrtněte - neplátce

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Cena za výkon činností BOZP bez DPH:                                                 …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč

Celková cena s DPH celkem:                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….  korun českých

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činností dle čl. III této smlouvy, včetně inflace. Překročení sjednané výše odměny je možné pouze v případě změny právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty.

*) nehodící se škrtněte - plátce DPH

IV.2. 	Úplata za výkon činností koordinátora bude fakturována a hrazena takto:

- max. 40 % ze sjednané úplaty za období od zahájení plnění do 31. 12. 2018

- zbývajících min. 60 % úplaty po úplném ukončení plnění.

Koordinátor vystaví fakturu do 15 dnů po ukončení příslušného fakturačního období.

IV.3. 	Splatnost faktur je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV.4. 	Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět ve faktuře název akce: „BOZP - Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť“ a registrační číslo projektu číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888.

IV.5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit koordinátorovi s uvedením důvodu. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opraveného dokladu.

V. Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost zahájí koordinátor nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy v závislosti na zahájení stavebních prací.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací – červenec 2018

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení realizace stavebních prací (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) a po předání veškerých dokladů souvisejících s činností BOZP.

VI. Majetkové sankce, náhrada škody

VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl.. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedoje ke zjednání nápravy.

VI.3. V případě, že činnosti koordinátora bude vykonávána jinou osobou než osobou, prostřednictvím níž dodavatel prokazoval kvalifikaci, je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení této povinnosti.

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit.

VI.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VI.5. Koordinátor prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně  1 mil. Kč. Doklad o pojištění je koordinátor povinen předložit zadavateli stavby na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu výkonu jeho činnosti.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

VII.1. Koordinátor je povinen po celou dobu provádění své činnosti dle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Koordinátor je povinen na žádost zadavatele stavby ve lhůtě a způsobem dle požadavku zadavatele stavby prokázat existenci platného osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce.

VII.2. Zadavatel stavby se zavazuje při podpisu této smlouvy zapůjčit koordinátorovi veškerou dokumentaci akce (projektová dokumentace stavby „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť“ vypracovaná dodavatelem TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO  25849204.) a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Koordinátor je povinen z těchto podkladů při své činnosti vycházet. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VII.3. Koordinátor je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky, minimálně však do konce roku 2028 uchovávat doklady související s plněním zakázky a také je povinen vytvořit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) podmínky k provedení kontroly dokladů vztahující se k realizaci projektu a poskytnout těmto osobám při provádění kontroly součinnost.

VIII. Zánik závazku

VIII.1. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Za závažné porušení povinnosti smluvní strany se považuje:

- opakované neposkytnutí součinnosti koordinátorovi ze strany zadavatele stavby (min. 2x) spočívající v předání dokumentace stavby a dalších informací a podkladů vztahujících se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora

- nepředložení platného dokladu o existenci příslušné kvalifikace dle požadavků uvedených v odst. VII.1. této smlouvy

- nepředložení platného dokladu o pojištění činnosti koordinátora BOZP dle požadavku uvedeného v odst. VI.5. této smlouvy

- opakované neplnění některé z činností koordinátora blíže specifikovaných v čl.. III. Smlouvy (min. 5 x)

VIII.2. Smlouvu lze rovněž ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

VIII.3. Ke dni ukončení smlouvy zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

IX.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě.

IX.3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily.

IX.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

IX.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv provede zadavatel stavby a vhodným způsobem o tom vyrozumí druhou smluvní stranu. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě nezveřejnění smlouvy v registru smluv ani do tří měsíců od jejího uzavření, je smlouva bez dalšího zrušena od samého počátku.

IX.6. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

..............................., .....……….		       	Jihlava,  ……………

Za koordinátora:			                   	za zadavatele stavby:

………….…………………..				....................……….…………

Ing. Martin Kukla

náměstek hejtmana kraje

pro oblast ekonomiky a majetku