Výzva k podání nabídek a základní údaje Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Zadávané v souladu s pravidly Rady Kraje vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

| Název veřejné zakázky: | Technický dozor stavebníka 01-2019, dopravní stavby |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Jan Hyliš, radní kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství |
| Kontaktní osoba: | Bc. Lenka Procházková, ve věcech zadání veřejné zakázky Ing. Hana Matulová, ve věcech technických |
| Telefon: | +420 564 602 378; +420 564 602 219 |
| E-mail: | prochazkova.l@kr-vysocina.cz; matulova.h@kr-vysocina.cz |

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výkonu „Technického dozoru stavebníka“ (dále jen TD) spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele specifikovaných ve Smlouvě o dílo se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací při současném respektování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se k dotčené stavbě.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 níže uvedené části

Část 1) II/602 Stránecká Zhoř – průtah

dle projektové dokumentace „II/602 Stránecká Zhoř - průtah“, vypracované v 12/2018 ve stupni PDPS firmou Dopraplan s.r.o. v členění stavebních objektů, jejichž investorem je Kraj Vysočina:

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 101 Silnice II/602 – intravilán Stránecká Zhoř

SO 101 – 001 Silnice II/602

SO 101 – 002	Propustek pod sil.II/602 v km 0,052

SO 301 Přeložka kanalizace v obci Stránecká Zhoř

SO 301 – 001 Dešťová kanalizace

Druh stavby:	rekonstrukce komunikace

Místo stavby:	silnice II/602, okres Žďár nad Sázavou

Zhotovitel stavby:	dle výsledků výběrového řízení

Předpokládaná hodnota investiční akce:		16 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota výkonu TD:		200 000 Kč bez DPH

Předpokládaný termín plnění:	po dobu realizace stavby 4/2019 - 11/2019

Část 2) II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)

dle projektové dokumentace „II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)“, vypracované firmou Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4, v členění stavebních objektů, jejichž investorem je Kraj Vysočina:

SO 000.1 Všeobecné položky - kraj

SO 100.1 Komunikace

SO 100.2 Napojení, sjezdy

SO 100.3 Přechodné dopravní značení

SO 300 Dešťová kanalizace

Druh stavby:	rekonstrukce komunikace

Místo stavby:	křižovatka silnic II/129 a II/347, okres Pelhřimov

Zhotovitel stavby:	dle výsledků výběrového řízení

Předpokládaná hodnota investiční akce:		10 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota výkonu TD:		200 000 Kč bez DPH

Předpokládaný termín plnění:		       po dobu realizace stavby 5/2019 – 12/2019

- Požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Každá část bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Všechna ustanovení této výzvy k podání nabídek, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplývá-li z textu výzvy jinak.

- Podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky

Předmětem plnění, totožným pro všechny části zakázky, je výkon činností TD konaných jménem a na účet zadavatele v tomto rozsahu.

Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací

- seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti DSP a PDPS a soupisu prací

- získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh

- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě

- zabezpečení a organizace protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o odevzdání a převzetí

Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:

- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve  3 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak

- nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev

- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem

- zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením zadavateli

- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění

- kontrola dodržování schválených technologických postupů

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek s projektem

- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků

- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrola a zabezpečování všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů

- kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části

- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování

- zabezpečení a kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla.

Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

- příprava podkladů pro žádost o kolaudační řízení a účast na kolaudačním řízení

- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad.

- vyplnění formuláře „Protokol o povýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku kraje Vysočina ve správě příspěvkové organizace“. Vyplněný formulář bude zadavateli předán při ukončení činnosti dodavatele.

Předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dále podrobněji vymezeny přílohou č. 4. této výzvy (návrhy smluv).

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  400 000 Kč bez DPH

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v odstavci 1 této výzvy.

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět	CPV

71300000-1	Technicko-inženýrské služby

71322100-2	Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

- Kvalifikační předpoklady a způsobilost pro plnění veřejné zakázky

Kvalifikovaným, resp. způsobilým pro splnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže splnění základní způsobilosti

- prokáže splnění profesní způsobilosti

- prokáže splnění technické kvalifikace

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.

- Základní způsobilost

- Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením Čestného prohlášení o splnění předpokladů (viz. příloha zadávací dokumentace).

- Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

- Živnostenský list nebo živnost. rejstřík s předmětem podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad předložením živnostenského oprávnění či licence zejména pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pro Obory činností náležející do živnosti volné „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ nebo obdobnou živnost související s předmětem plnění veřejné zakázky.

- osvědčením o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že provádění technického dozoru na stavbě bude moci provádět pouze osoba vlastnící toto oprávnění.

- K zajištění výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializaci. Náklady s tím spojené musí být zahrnuty do cenové nabídky.

- Dodavatel uvede ve své nabídce veškeré autorizované osoby, jejímž prostřednictvím bude prokazovat splnění profesní způsobilosti, v rámci veřejné zakázky.

- Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

- Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí v rozsahu:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb, poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 3 významné služby (musí se přitom jednat o služby řádně dokončené) jejichž předmětem byl výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby v oblasti výstavby nebo rekonstrukce silnic s investičními náklady každé služby v minimální výši 5 mil. Kč bez DPH. Součástí alespoň jedné předložené významné služby bude i realizace výstavby nebo rekonstrukce kanalizace.

Přílohou bude ke každé překládané službě osvědčení o její realizaci vyhotovené objednatelem. Osvědčení bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, dobu a místo provádění služby.

Dodavatel může při předkládání seznamu využít Formulář k prokázání splnění technické kvalifikace (viz příloha zadávací dokumentace). Seznam bude obsahovat výhradně dokončené stavby.

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce dokumenty prokazující kvalifikaci v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením příkazní smlouvy, vyzvat dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro každou část zakázky bude stanovena samostatně a uvedena v návrhu příkazní smlouvy k dané části zakázky.

V kalkulaci odměny bude nabídková cena pro každou část zakázky stanovena v členění, které bude obsahovat samostatné ocenění:

- prací před zahájením stavby

- prací při provádění stavby (cena za měsíční plnění x počet měsíců trvání stavby)

- prací po dokončení stavby

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.

- Požadavky na formu zpracování nabídky a jejího předložení

Nabídka bude zpracována v písemné listinné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svou nabídku na zvolené části veřejné zakázky v jediné a řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – „Technický dozor stavebníka 01-2019, dopravní stavby“ a na obálce uvedl adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit v nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. V případě zmocnění k podpisu musí být součástí nabídky dodavatele toto zmocnění (např. plná moc).

- Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel je oprávněn pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předložit samostatnou nabídku obsahující veškeré požadavky zadavatele vztahující se k dané části veřejné zakázky.

Pro případ nabídky, jejímž obsahem bude nabídka na více části veřejné zakázky, připouští zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů předložením jednoho vyhotovení požadovaných dokladů pro všechny části veřejné zakázky.  Nabídka v tomto případě bude obsahovat samostatná vyhotovení krycích listů a podepsaný návrhů smluv pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

Dodavatel musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Případné vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné.

Dodavateli nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

Dodavatel závazně použije dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- titulní list nabídky

- krycí list nabídky (pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávací dokumentace – krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním)

- doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace

- návrh příkazní smlouvy

- návrh platebního kalendáře v členění po měsících vč. kalkulace odměny

- ostatní požadavky zadavatele

- Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne zahájení řízení, a to na profilu zadavatele Kraje Vysočina: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

Zadávací dokumentaci tvoří Výzva k podání nabídek a základní údaje zadávací dokumentace  veřejné zakázky na služby a přílohy:

- krycí list nabídky

- čestné prohlášení - vzor

- seznam významných služeb - vzor

- návrhy smluv

- technické podklady (projektová dokumentace)

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Adresa pro doručení:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, Jihlava

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Procházková, kancelář č. C 2.28, tel. 564 602 378, e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz.

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

- Datum, hodina a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 1. 3. 2019 do 12:00 hod.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – podatelna, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 17.00 hod.

- Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky provede zadavatel podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům, jejichž nabídky získaly shodné hodnoty, bude umožněna účast na tomto losování.

- Další ustanovení

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky, podané tímto dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli, vyloučí. Tímto není dotčeno podání nabídek na části veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 2 této zadávací dokumentace.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Náklady dodavatele spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku  uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o dodavatelích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

- Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována pro žádnou z částí veřejné zakázky. Místa plnění všech částí veřejné zakázky jsou volně přístupná.

- Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou obsaženy v příloze zadávací dokumentace (návrhy smluv). Smlouva bude uzavřena podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník.

Dodavatel v nabídce doloží doplněný návrh smluv o dílo, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Dodavatel není oprávněn vzorový návrh smlouvy nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a identifikačních údajů dodavatele. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným 
touto dokumentací.

Odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky, učiněné před podpisem smlouvy o dílo dodavatelem, se kterým bude možno uzavřít smlouvu, nebudou považovány za přijetí nabídky i když zadavatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

V Jihlavě

Ing. Jan Hyliš

člen rady kraje pro oblast dopravy

a silničního hospodářství