Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ Údolí potoka u Dolské myslivny

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 4. Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019 – Údolí potoka u Dolské myslivny |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plocha | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | 1 | 2/3 dílčí plochy 1, fázově posunuté kosení (tzn. na ploše se 1/3 plochy při seči mozaikovitě ponechá bez kosení) - udržování vlhké a rašelinné louky kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů), včetně zpracování, svozu či snosu, odvezení a likvidace posečené biomasy (jedna seč). | 15.6. až 15.8.2019 | ha | 0,49 |  |  |
| 2 | 1 | 1/3 dílčí plochy 1, fázově posunuté kosení (tzn. dokosení mozaiky plošek nepokosených dle předchozí položky na dílčí ploše 1) - udržování vlhké a rašelinné louky kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů), včetně zpracování, svozu či snosu, odvezení a likvidace posečené biomasy (jedna seč). | 1.9. až 20.9.2019 |  | 0,24 |  |  |
| 3 | 2 a 3 | Kosení křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů) včetně zpracování, svozu či snosu, odvezení a likvidace posečené biomasy (jedna seč). | 1.7. až 31.8.2019 | ha | 2,46 |  |  |
| 4 | 4 | Ruční sečení (nebo sečení ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů) včetně zpracování, svozu či snosu, odvezení a likvidace posečené biomasy (jedna seč). | 15.6. až 15.8.2019 | ha | 0,70 |  |  |
| 5 | 5 (hráz) | Údržba hráze kosením včetně zpracování, svozu či snosu, odvezení a likvidace posečené biomasy (jedna seč). | 15.6. až 15.7.2019 | ha | 0,15 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Údolí potoka u Dolské myslivny,

Kraj Vysočina, obec a k. ú. Vyklantice

(situace zmenšena oproti měřítku)

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Kosení na dílčí ploše 1 bude fázově posunuté, tzn. při sečení (15. 6. – 15. 8.) budou ponechány několik metrů široké dočasně nesečené pásy, pruhy, čtverce apod. [”dočasně nesečené plochy”], jež nesmí být soustředěny do jedné části dílčí plochy. Dočasně nesečené plochy budou tvořit cca 1/3 % plochy a budou rozmístěny co možná nejrovnoměrněji po celé dílčí ploše; dočasně nesečené plochy pak budou posečeny poté, co vegetace posečená při první seči odroste (v září), viz v rozpočtu položky 1 a 2.

- V případě příznivého počasí lze dílčí plochy (zejména 2 a 3, případně i další) kosit takovou mechanizací (technikou), která bude mít takové vlastnosti a parametry, aby vyhovovala únosnosti terénu (více či méně podmáčeného).

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).

- Při kosení budou mj. dodržovány tyto zásady:

- Výška kosení: Optimální výška kosení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před kosením výšky alespoň 15 cm.

- V případě kosení křovinořezem bude provedeno kosení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě kosení ručně vedenou sekačkou bude kosení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- V případě kosení lehkou mechanizací (viz výše druhá odrážka těchto bližších pokynů a podmínek), bude použito žací ústrojí lištové prstové či lištové s protiběžným ostřím.  Volba mechanizace bude přizpůsobena daným povětrnostním podmínkám a vlhkosti půdy na lokalitě v době seče, tak aby nedošlo k nadměrnému poškození travního drnu. Těžká mechanizace (souprava nad 3,5 t) nesmí být použita za vyšší vlhkosti, kdy hrozí riziko poškození povrchu půdy – drnu (vyježděné koleje, zhutnění půdy, obtížná sklizeň v následujících termínech). Při použití mechanizace bude kosení probíhat od jednoho okraje pozemku k druhému nebo od středu ke krajům (důvodem je ponechání možnosti úniku živočichů, kteří jsou takto vytlačováni k okrajům, kudy mohou uniknout).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vykosená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je pokosenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- Při fázově posunutém kosení budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány nepokosené) menší plochy na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány nepokosené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos) apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány nepokosené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí nepokosené části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve či později).