DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/349 Měřín průtah (Otínská ulice)“

Číslo smlouvy objednatele: 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 025/1/2019 (1856.9241025TSE)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem

smluvních:

technických:

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

objednatele ve věcech

xxxxxxxxxxx, ředitel organizace

xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek

xxxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,

Žďár nad Sázavou

xxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa:	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,

Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupený:	xxxxxxxxxx, na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Morava jih

technických:	xxxxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek

xxxxxxxxxxxxxxxxx, DiS., hlavní stavbyvedoucí

Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

xx

45274924

CZ45274924

+xxxxxxxxxx

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 7. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

- Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem, který je přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 72.904,32 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o -28.558,90 Kč bez DPH

| Původní cena díla bez DPH | 2.189.477,80 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce | 72.904,32 Kč |
| Méněpráce | -28.558,90 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 2.233.823,22 Kč |
| DPH 21 % | 469.102,88 Kč |
| Nově sjednaná cena včetně DPH | 2.702.926,10 Kč |

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 99/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S uzavřené dne 18. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Soupis prací pro Změnový list č. 1.

Přílohy:	Změnový list č. 1

Soupis prací pro Změnový list č. 1

V Brně

Zhotovitel:

V Jihlavě

Objednatel:

Ing.

a

Digitálně podepsal Ing. Datum:

2019.10.29

Název akce:

ZMĚMA

# 1.

SCHVÁLENO:

11/349 Měřín průtah (Otínská ulice)

SO 101, Oprava komunikace II/349 - km 0,433 - km 0,850

Vícepráce: Větší plocha sanace, určena dle pochůzky na stavbě s TDI a s tím práce spojené, a to odkopy a vrstvy ze štěrkodrti. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti. Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Z úpravy šířky krajnice byla provedena dosypávka se zhutněním. Dle pokynu TDI byla na ZÚ a KŮ provedena zálivka spař vč. prořezu a pročištění.

Méněpráce: Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Plocha vrstvy ACO a ACL byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti.

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: Ing. xxx - ředitel organizace IČ:	00090450

ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, 619 00 Praha 1 EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Se sídlem: Vídeňská 104, 619 00 Brno Zastoupení: Ing.xxxxx - ředitel závodu IČO:	45274924

| STRUČNÝ POPIS: |  |
| --- | --- |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Vícepráce: Větší plocha sanace, určena dle pochůzky na stavbě s TDI a s tím práce spojené, a to odkopy a vrstvy ze štěrkodrti. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti. Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Z úpravy šířky krajnice byla provedena dosypaávky se zhutněním. Dle pokynu TDI byla na ZÚ a KÚ provedena zálivka spař vč. prořezu a pročištění. Méněpráce: Plocha vrstvy pro obnovu a oprav recyklací za studená byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Plocha vrstvy AGO a ACL byla zaměřena a zjištěna dle geodetického zaměření skutečného stavu. Výšková úprava poklopů a mříží byla provedena dle skutečnosti. |  |
| DOPAD NA CENU SO 01 | 44 345,42 Kč bez DPH |
|  | 128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. m2 t .. 141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE -1,300 m2 ¦ ... TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I -1,300 m ¦ ... 118N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM m3 t . VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32 227,600 m2 t VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 m2 t ... 220 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 200MM 28,500 m2 f... 242 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11STL. 40MM ACO 11 + 50/70 -41,500 m2i ... 247 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 -6,500 m2 j VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ kus t VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ -3,000 kus 328N TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 m t ... 319N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus t ... 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 |

45N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM

3,689 m3 t ...FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1 KM

M3 22,760 m3 t ..79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO

20KM

35,278 m3 t . 75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

-22,760 m3 | . 919112211N Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu dle ÚRS 2019"

14,800 m t ...

| SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací (více a méně práce) |  |  |
| --- | --- | --- |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU |  | /..-i |
| Datum: 2 5 -flg. 2019 In9- Tomáš Sedlákxxxxxxx, DiS. | Podpis: | lí / / |
| / \ VYJÁDŘENI INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU |  |  |
| /fí) 4o. 2M4 Datum: 'to. 40, %ÝT)oVAU NPCy) | Podpis: I 1 • “dllb* |  |
| haaj sww- Tpw.iH7 VYJÁDŘENÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU O^hk uVv onaaruisn t«4 ■ SA7 117 ' |  |  |
| Tč>Á \ťQu-'i Datum: ^ /fQ. ^ ^ |  |  |

Aspe

3.6.2.4

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Datum: 15.10.2019 Čas: 15:25:53

ZBV č. ZBV0111/349 Měřín průtah

N

Stavba: El9/086,11/349 Měřín průtah

Obj ekt: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 Rozpočet: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850

k			'

gg Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.2.4

Datum: 15.10.2019 Čas: 15:25:53

Položky ZBV č. ZBV01

|  | V | Stavba: Objekt: Rozpočet: | E19/086, n/349 Měřín průtah. SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| — 1 - Zemní práce 128 128 |  |  | ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 18110 | M2 | 113,800 |  |  |
| 141 141 |  |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVAdCHŽEBERZ GEOTEXTILIE 21197 | M2 | -1,300 |  |  |
|  |  |  | 22,7-24=-!, 300 [A] |  |  |  |  |
| 144 144 |  |  | TRATTVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO200MM, RÝHA TŘI 212045 | M | -1,300 |  |  |
|  |  |  | 22,7-24=-!,.300 [A] |  |  |  |  |
| 380 118 |  | N | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY ŠĚ ZHUTNĚNÍM | M3 | 16,800 |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  |
| — 2 - Základy 210 210 |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL DO 100MM ŠD 0/32 56332 | M2 | 227,600 |  |  |
| 211 211 |  |  | 113,8*2 =227,600 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0/32 | M2 | 113,800 |  |  |

56333

113,8=113,800 [A]

5? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.2.4

Datum: 15.10.2019 Čas: 15:25:53

Položky ZBV č. ZBV_01

/		———	\

Stavba: El 9/086,11/349 Měřín průtah

Objekt: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 Rozpočet: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850

v					S

Poř.č. Položka

Typ

Text

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

220 220

242 242

247 247

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL

DO 200MM

567541

Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená".

RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-25Qmm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek

dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.

- 2710,50 -28,500 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL.

40MMACO 11+50/70

574A34

- 2810,50^-41,500 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 50MM

ACL16+S0/70

574C46

M2

28,500

M2

M2

-41,500

-6,500

-

2704,00-2710,50=-6,500 [A]

Celkem

3 - Svislé konstrukce

320 320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA 1VŘÍŽÍ

89922

KUS

vpusť - 2=2,000 [A]

321 321		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUŠ	-3,000

89923

| 3.6.2.4 |  |  |  | Datum: | 15.10.2019 Čas: 15:25:53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Položky ZBV č. ZBV_01 |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: E19/086,11/349 Měřín průtah Objekt: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 |  |  |  |  |
|  | V | Rozpočet: SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|  |  | PDPS-4=l-4=-3,000 [A] |  |  |  |  |
| 381 328 |  | N TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 100MM2 | M | 14,800 |  |  |
| 384 319 |  | N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |
| 4 4 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T | 70,556 |  |  |
|  |  | 14101 |  |  |  |  |
|  |  | 35,278*2=70,556 [A] |  |  |  |  |
| 382 45 |  | N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, | M3 | 3,689 |  |  |
|  |  | ODVOZ DO 12KM |  |  |  |  |
|  |  | 52,7*0,07=3,689 [A] |  | Celkem |  |  |
| 7 - Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |  |
| 70 70 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM 113721 | M3 | 22,760 |  |  |
| 79 79 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 122738 | M3 | 35,278 |  |  |
|  |  | 35,278=35,278 [A] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |
| 75 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| 75 75 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO | M3 | -22,760 |  | -,00 |

20KM

113728

| 2.62.4 |  |  |  | Datum: 15.10.2019 | Čas: 15:25:53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Položky ZBV č. ZBV_01 |  |  |  |
|  |  | Stavba: | El 9/086, n/349 Měřín průtah |  | > |  |
|  |  | Objekt: | SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 |  |  |  |
|  | \ | Rozpočet: | SO 101, Oprava komunikace 11/349 - km 0,433 - km 0,850 |  | ) |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ Počet MJ J.cena |  | Celkem |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |
| 383 919112211 |  | N | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu |  |  |  |
|  |  |  | dleÚRS 2019 | Celkem |  |  |
|  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  |  |