DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/13213 Počátky, ul. Žižkova

Číslo smlouvy objednatele: 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 145/GAJS/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| Technických: | referent p řípravy a realizace staveb |
| --- | --- |

Technický dozor:

| Koordinátor BOZP: | WINGS CZ, s.r.o. |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

| IČO: DIČ: | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |

Telefon:

Fax:

E-mail:

| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |

(dále jen jako „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 Jinonice |
| stavbu provede: | STRABAG a.s., odštěpný závod Morava |
| adresa závodu: | Tovární 3, 620 00 Brno |
| zastoupený: | prokurista -prokurista |

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

| Kontaktní osoba: | vedoucí OTÚ oblasti JIH |
| --- | --- |

Doručovací adresa: Tovární 3, 620 00 Brno

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | - ředitel oblasti Jih vedoucí PJ Pelhřimov |
| --- | --- |
| technických: | vedoucí PJ Pelhřimov |

- stavbyvedoucí Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Č. účtu:

IČO:	60838744

DIČ:	CZ60838744

Telefon:

Fax: E-mail: (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 3. 9. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

- Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 003 a č. 004 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Ev. listu změny stavby č. 004 o	330.226,49 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Ev. listu změny stavby č. 003 o	- 6.006,00 Kč bez DPH

b) dle Ev. listu změny stavby č. 004 o	- 532.524,92 Kč bez DPH

6.115.277,65 Kč

6.115.277,65 Kč

330.226,49 K č
- 538.530,92 K č
5.906.973,22 Kč
1.240.464,38 Kč

330.226,49 K č
- 538.530,92 K č
5.906.973,22 Kč
1.240.464,38 Kč

7.147.437,60 Kč

7.147.437,60 Kč

Původní cena díla bez DPH dle dodatku č. 1

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S ve znění platných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S uzavřené dne 3. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Přílohy: | Ev. list změny stavby č. 003 vč. změnového rozpočtu ze dne 20. 11. 2019 Ev. list změny stavby č. 004 vč. změnového rozpočtu ze dne 20. 11. 2019 |
| --- | --- |

V Brně

V Brně

Zhotovitel:

Zhotovitel:

V

Objednatel:

3.6.17.2	Datum:	Čas:

| Evidenční list Změny stavby |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby : IH/13213 Počátky, ul. Žižkova Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 000 | Číslo ZS: 003 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |
| Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zdůvodnění změny od projektanta (AD) Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 |  |  | Paré Příjemce Objednatel (včetně elektronické verze) Zhotovitel Projektant 4 |

Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel

jpis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

Stavba byla realizována dle odsouhlaseného stupně dokumentace PDPS.

|  | Údaje v Kč bez DPH: |
| --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|  | -6 006 | 0 | -6 006 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |
| Pojektant (autorský dozor) | Jméno | datum 11 LOí'! podpis |
| Objednatel - ředitel | jméno | datum 20. 11. | 2019podpis |
| Objednatel - TSN jméno | datum podpis |
| Objednatel | jméno | datum f/í (•!. f podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedenéno ou/ro, Kieiy je soucasu výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Technický dozor objednatele | jméno | datum PodPi: |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | jméno | datum podpi |

3.6.17.3

3.6.17.3

Datum:

Datum:

Čas:

Čas:

ZÁPIS

289 596,74

289 596,74

o projednání soupisu prací a ceny stavebního obiektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS3

| Název Stavby: III/13213 Počátky, ul. Žižkova |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Všeobecné položky |

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy	Poznámka:

1 - zadat	Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:

|  | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena stavby po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| ¦ stavební/montážní práce | 0 | 0 | 289 596,74 | 0 |

Číslo Změny stavby: 003

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovaných Méněprací na stavbě | Cena navrhovaných Víceprací na stavbě | Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | ll=(10/l)*100 |
| stavební/montážní práce | -6 006 | 0 | 0 | 0 |

Nová cena SO/PS po této Změně:

|  | Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena stavby po této Změně | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1*100 |
| *avební/montážní práce | -6 006 | 283 590,74 | -6 006 | -2,07 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

| Souhlas: | Datum: z zc-tf |
| --- | --- |
| jOUf-IL-A 4/" | W 'H 2-C 71 |
|  | (C(f.ZZo/y |
| touhle se | ÁZ. ((. ?©(<( |
| OK u/vV | (A _44. |
| WK-Vřx | 2 0. 11. 2019 |

Jméno:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Technický dozor objednatele:

Objednatel- TSN:

Objednatel:

Objednatel:

| Evidenční list Změny stavby |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby : III/13213 Počátky, ul. Žižkova Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a zp. plochy | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 | Číslo ZS: 004 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: STRABAG a.s, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |
| Přílohy Evidenčního listu Změnv stavby: Zdůvodnění změny od projektanta (AD) Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 |  |  | Paré Příjemce Objednatel (včetně elektronické verze) Zhotovitel Projektant 4 |

3.6.17.2

Datum:	Čas:

Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel

>pis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

Důvodem více a méněprací jsou změny konstrukce, doměrky dle skutečného zaměření a faktická nepřítomnost ceněných prací na stavbě.

Doměrek dle skutečného zaměření: 280- předláždění krytu z beton dlaždic se zámkem, 319- výšková úprava poklopů, 320- výšková úprava mříží, 321- výšková úprava krycích hrnců, ZBV NP- recyklace za studená, 323- obetonování potrubí z prostého betonu do C16/20, 116- uložení sypaniny do násypů z nakup mater, 141- opláštění odvodů, žeber z geotextýlie, 145- trativody kompl z trub plast HM do DN200mm, 208- vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD 0/63, 330- těsnění dilatačních spař asf zálivkou modif průř do 800mm2, 363- dopravní značky základní velikosti ocel nereflex - demontáž, 365- - dopravní značky základní velikosti ocel folie tř. 1 - dodávka a montáž, 374- sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky - dodávka a montáž, 4- polatky za skládku (kamenivo, zemina 2000kg/m3), 436- vybourání uličních vpustí kompletních, 56- odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného, 63- odstranění podkladů zpevněných ploch s asfalt pojivém, 88- odkop pro stavbu silnice a železnic tř. I, ZBV NP- vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1km, ZBV NP- příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1km

Změna konstrukce: 228- infiltrační postřik asfaltový do 1 kg/m2, 232- spojovací postřik z mofi. emulze do 0,5 kg/m2

Faktická nepřítomnost ceněných prací na stavbě: 50- odstr. krytu zpevněn, ploch z dlažeb kostek, odvoz do 20km

|  | Údaje v Kč bez DPH: |
| --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|  | -532 524,92 | 330 226,49 | -202 298,43 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| Pojektant (autorský dozor) |  | Jméno | datum ý7/' / Z -' podpis |
| Objednatel - ředitel |  | jméno | datum 2 0 11, | 2019P°dPis |
| Objednatel - TSN | jméno | datumi< '2C¦Z¦ podpis |
| Objednatel |  | jméno | datum | (Č podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j VZ.JOUU puuruimc popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Technický dozor objednatele | jméno | datum (( podpis |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | jméno | datum podpi |

Číslo

3.6.17.3

3.6.17.3

Datum:

Datum:

ZÁPIS

5 776 875,33

5 776 875,33

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS4

| Název Stavby: III/13213 Poěátky, ul. Žižkova |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace a zp. plochy |

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy	Poznámka:

1 - zadat	Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:	.... .	T„. „„„

J r	Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena stavby po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=l+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | -820 585,60 | 701 230,18 | 5 657 519,91 | -119 355,42 |

Číslo Změny stavby: 003

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovaných Méněprací na stavbě | Cena navrhovaných Víceprací na stavbě | Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | ll=(10/l)*100 |
| stavební/montážní práce | -532 524,92 | 330 226,49 | 1 031 456,67 | 17,85 |

Nová cena SO/PS po této Změně:

|  | Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena stavby po této Změně | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1*100 |
| +avební/montážní práce | -1 353 110,52 | 5 455 221,48 | -321 653,85 | -5,57 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

| Zhotovitel (stavbyvedoucí): | Jméno: | Souhlas: | Datum: Podpis: / -/•/. |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant (autorský dozor): |  |  | 79. 11 lel‘1 |
| Technický dozor objednatele: |  |  | í |
| Objednatel- TSN: |  |  | XZ-U |
| Objednatel: |  |  | 44 Ji K ' |
| Objednatel: |  | i | 2 0. 11. 2019 |

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG

Kačírkova 982/4

CZ- 158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon:

Nabídkový rozpočet vwb-i-2

| Stavba: 841-GAJS -111/13213 Počátky, ul. Žižkova | Nákladové středisko: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 62000 Brno | IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu: | 60838744 CZ60838744 | Objednatel: 39464 | Město Počátky Město Počátky Palackého Náměstí 1 Počátky | IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu: |
| y -rVxZs+z** |  |  | Za objednatele |  |  |
| Tel |  | e-mail: | Tel.: +420()/ |  | e-mail: |

| OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova |
| --- |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 1. |  | VŠEOBECNÉ POLOŽKY |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1.1.01 | 12 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba | KPL | 1,000 |  |  |
| 1.1.02 | 18 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby | KM | 0,441 |  |  |
| 1.1.03 | 19 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci | KM | 0,441 |  |  |
| 1.1.04 | 20 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčeni hranic pozemků | KM | 0,441 |  |  |
| 1.1.05 | 21 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských síti na stavbě, KPL=stavba | KPL | 1,000 |  |  |
| 1.1.06 | 23 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 |  |  |
| 1.1.07 | 24 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba | KPL | 1,000 |  |  |
| 1.1.08 | 25 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KM | 0,441 |  |  |
| 1.1.09 | 26 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY | KM | 0,441 |  |  |

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ-158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon: h

OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova

| Pořadové č. | Kód položky | Název položky |
| --- | --- | --- |
| 1.1.10 | 27 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS |
| 1.1.11 | 30 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m |
| 1.1.12 | 31 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba |
| 1.1.13 | 32 | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba |
| 1.1.14 | 33 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba |
| 1.1. | Celkem | Všeobecné konstrukce a práce |

1.	Celkem	VŠEOBECNÉ POLOŽKY

| 2. |  | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Zemní práce |
| 2.1.01 | 100 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek |
| 2.1.02 | 107 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |
| 2.1.03 | 110 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |
| 2.1.04 | 113 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM |
| 2.1.05 | 116 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |
| 2.1.06 | 120 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM |
| 2.1.07 | 124 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM |
| 2.1.08 | 125 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |
| 2.1.09 | 128 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I |
| 2.1.10 | 132 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M |
| 2.1.11 | 136 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM |
| 2.1.12 | 141 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE |
| 2.1.13 | 145 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMDNDO200MM, RÝHA TŘ II |
| 2.1.14 | 197 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm. |
| 2.1. | Celkem | Zemní práce |

| 2.2. |  | Základy |
| --- | --- | --- |

2.2.	Základy

STRABAG

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon: -t

| OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova |
| --- |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ |
| 2.2.01 | 203 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10 | M3 |
| 2.2.02 | 208 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI ŠD 0/63 | M3 |
| 2.2.03 | 214 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M3 |
| 2.2.04 | 224 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M3 |
| 2.2.05 | 228 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 | M2 |
| 2.2.06 | 232 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 |
| 2.2.07 | 239 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 | M3 |
| 2.2.08 | 251 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 | M3 |
| 2.2.09 | 275 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 |
| 2.2.10 | 280 | PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 |
| 2.2. | Celkem | Základy |  |

| 2.3. |  | Svislé konstrukce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.01 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3 | T |
| 2.3.02 | 303 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M |
| 2.3.03 | 313 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |
| 2.3.04 | 319 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |
| 2.3.05 | 320 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |
| 2.3.06 | 321 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS |
| 2.3.07 | 323 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) | M3 |
| 2.3.08 | 330 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M |
| 2.3.09 | 363 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS |
| 2.3.10 | 365 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |
| 2.3.11 | 374 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | kus |
| 2.3.12 | 381 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | m2 |

STRABAG

| Množství | JC v CZK ¦¦ Celková cena v CZK |
| --- | --- |
| 320,820 |  |
| 401,025 |  |
| 7,150 |  |
| 30,450 |  |
| 75,000 |  |
| 5.512,000 |  |
| 114,440 |  |
| 137,425 |  |
| 11,190 |  |
| 37,300 |  |

| 730,554 |  |
| --- | --- |
| 20,500 |  |
| 10,000 |  |
| 4,000 |  |
| 1,000 |  |
| 11,000 |  |
| 3,786 |  |
| 350,600 |  |
| 17,000 |  |
| 17,000 |  |
| 13,000 |  |
| 2,800 |  |

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG

Kačírkova 982/4

CZ-158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon: •

| OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova |
| --- |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.3.13 | 390 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | m | 13,629 |  |  |
| 2.3. | Celkem | Svislé konstrukce |  |  |  |  |

| 2.4. |  | Vodorovné konstrukce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T | 4.285,040 |  |
| 2.4.2 | 47 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 56,770 |  |
| 2.4.3 | 407 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast | M | 9,200 |  |
| 2.4.4 | 420 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 49,500 |  |
| 2.4.5 | 430 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ ZTRUB DN DO 400MM | M | 8,800 |  |
| 2.4.6 | 436 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 4,000 |  |
| 2.4. | Celkem | Vodorovné konstrukce |  |

| 2.5. |  | Komunikace |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | 50 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,895 |  |
| 2.5.2 | 56 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 641,640 |  |
| 2.5. | Celkem | Komunikace |  |

| 2.6. |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | 63 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 275,300 |  |
| 2.6.2 | 68 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 13,629 |  |
| 2.6. | Celkem | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |

| 2.7. |  | Potrubí |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | 88 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.204,880 |  |
| 2.7. | Celkem | Potrubí |  |

| 2.8. |  | Ostatní konstrukce a práce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | 9 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 5,238 |  |
| 2.8.2 | 95 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M | 280,000 |  |

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG

Kačírkova 982/4

CZ- 158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon: +

| OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova |
| --- |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ ¦ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| 2.8. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce |  |

|2.	Celkem KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

| 3. |  | Dopravně inženýrská opatření (DIO) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Zemní práce |  |
| 3.1.1 | 14 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba | KPL | 1,000 |  |
| 3.1. | Celkem | Zemní práce |  |

Celkem

Celkem

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

4.

4.

Celkem

Celkem

ZBV

ZBV

| 4. |  | ZBV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Vícepráce |  |
| 4.1.02 |  | NP - Recyklace za studená | m2 | 1.400,000 |  |
| 4.1.12 | 997006512 | NP- Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 730,554 |  |
| 4.1.19 | 997006519 | NP- Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2.191,662 |  |
| 4.1. | Celkem | Vícepráce |  |

| 4.2. |  | Méněpráce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.01 | 203 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10 | M3 | -320,820 |  |
| 4.2.02 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3 | T | -730,554 |  |
| 4.2.05 | 116 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | -100,000 |  |
| 4.2. | Celkem | Méněpráce |  |

| 5. |  | ZBV2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Horská vpust |  |
| 5.1.02 | 208 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI ŠD 0/63 | M3 | 0,500 |  |
| 5.1.03 | 110 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM | M3 | 11,650 |  |
| 5.1.08 | 125 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8,980 |  |

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ-158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon: -

STRABAG

| MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| ks | 1,000 |  |  |
| m3 | 1,250 |  |  |

|  | M | 3,500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M3 | 3,080 |  |
|  | M3 | 2,970 |  |

|  | KUS | -1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ■ |
| --- |
| M2 | 2.676,000 |  |
| M2 | 65,000 |  |
| KUS | 4,000 |  |
| KUS | 8,000 |  |
| KUS | 8,000 |  |
| m2 | 433,000 |  |
| M3 | 1,200 |  |

KPL	-1,000

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ-158 00 Praha 5-Jinonice

Telefon: +

OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) -111/13213 Počátky, ul. Žižkova

| Pořadové č. | Kód položky | Název položky |
| --- | --- | --- |
| 6.2.02 | 116 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |
| 6.2.03 | 141 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE |
| 6.2.04 | 145 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHATŘ II |
| 6.2.05 | 208 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI ŠD 0/63 |
| 6.2.06 | 232 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 |
| 6.2.08 | 330 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 |
| 6.2.09 | 363 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ |
| 6.2.0A | 365 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ |
| 6.2.0B | 374 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ |
| 6.2.0D | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 |
| 6.2.10 | 436 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH |
| 6.2.20 | 50 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM |
| 6.2.21 | 56 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO |
| 6.2.22 | 63 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM |
| 6.2.23 | 88 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |
| 6.2.24 | 997006512 | ZBV NP- Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km |
| 6.2.25 | 997006519 | ZBV NP- Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km |
| 6.2. | Celkem | Méněpráce |

|6.	Celkem ZBV3

STRABAG

| MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 | -115,200 |  |  |
| M2 | -19,000 |  |  |
| M | -7,600 |  |  |
| M3 | -27,025 |  |  |
| M2 | -2.638,000 |  |  |
| M | -267,600 |  |  |
| KUS | -12,000 |  |  |
| KUS | -10,000 |  |  |
| kus | -12,000 |  |  |
| T | -1.394,000 |  |  |
| KUS | -1,000 |  |  |
| M3 | -0,895 |  |  |
| M3 | -69,640 |  |  |
| M3 | -31,070 |  |  |
| M3 | -452,880 |  |  |
| t | -68,354 |  |  |
| t | -205,062 |  |  |

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG

Kačírkova 982/4

CZ-158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon: 4

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

| OBJEKT: |  |
| --- | --- |
| ČP | Název objektu | Celkem částka |
| 1. | VŠEOBECNÉ POLOŽKY |  |
| 2. | KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |
| 3. | Dopravně inženýrská opatřeni (DIO) |  |
| 4. | ZBV |  |
| 5. | ZBV2 |  |
| 6. | ZBV3 |  |
| Celkem rozpočet |  |
| Částka DPH 21% |  |
| Celkem včetně DPH 21% |  |

Místo

í 74 , 2/74

Datum