Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ Nad koupalištěm

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 5. Nad koupalištěm |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plocha | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |  |
| 1 | žlutě ohraničené plochy v situaci | Sečení (mozaiky suchých trávníků a mezofilních sklonitých luk, travnatých mezí a úvozů) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, vhodnou do svahů). Součástí sečení je i mechanické odstranění pařezových výmladků a náletových dřevin. Jedna seč Bude vynecháváno 6 nesečených ploch na slunných stanovištích (každá o velikosti 10 x 10 m). Speciální důraz bude kladen na včasné posečení porostu invazní lupiny vlčího bobu (Lupinus polyphyllus), v jižní části území, který bude posečen před dozráním a vysemeněním rostlin. Blíže viz pokyny a podmínky níže. | od 1. července 2020 do 31. července 2020 | ha | 3,18 |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace Nad koupalištěm

Kraj Vysočina, obec Štěpánov nad Svratkou, katastrální území: Olešnička

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).

- Plochy budou sečeny do krajů porostů dřevin a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:

- Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.

- V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Výška sečení travních porostů je do 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.

- Travní hmota bude po posečení z území pečlivě vyhrabána a odvezena nejpozději do týdne po seči.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- Bude vynecháváno 6 nesečených ploch na slunných stanovištích (tzn. ponecháno neposečených), každá o velikosti 10 x 10 m, uceleného tvaru, na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů (např. lupiny, trnky).

Naopak porost, který obsahuje invazní porosty lupiny vlčího bobu (Lupinus polyphyllus), v jižní části území, bude posečen před dozráním a vysemeněním rostlin.

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).