Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ U Hamrů

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 2. U Hamrů |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plochy | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | Dílčí plocha pro kosení | Fázovaná seč (širokolistých suchých trávníků s výskytem mj. hořce křížatého, místy degradovaných) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacím ústrojím). Nejprve bude pruhově posečena cca polovina dílčí plochy, vynechané pruhy budou dosečeny s časovým odstupem. Součástí prací je vyhledání a označení hořců křížatých (Gentiana cruciata) dřevěným kůlem před sečením travního porostu. Sečení bude mimo vytyčené rostliny hořce křížatého. Na lokalitě ponecháno 5 menších nesečených plošek (cca 30 m2) v různých částech plochy s druhově bohatým trávníkem, bez výskytu třtiny křovištní. | polovina pruhové seče do 10. 6. 2020 dosečení (pruhy s fázovým posunem) od 15. 9. 2020 do 15. 10. 2020 | ha | 0,95 |  |  |
| 2 | Dílčí plocha se třtinou | Sečení degradovaných porostů (ovsíkových luk se třtinou křovištní) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacím ústrojím). První seč. | do 10. 6. 2020 | ha | 0,20 |  |  |
| 3 | Dílčí plocha se třtinou | Sečení degradovaných porostů (ovsíkových luk se třtinou křovištní) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacím ústrojím). Druhá seč. | od 15. 9. 2020 do 15. 10. 2020 | ha | 0,20 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka U Hamrů

Kraj Vysočina, obec Štěpánov nad Svratkou, k. ú. Borovec

(situace zmenšena oproti uvedenému měřítku)

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Dodavatel zajistí vyhledání a označení hořců křížatých (Gentiana cruciata) dřevěným kůlem před sečením travního (travino bylinného) porostu. Přeznačeno bude i stávající poškozené označení rostlin. Dodavatel objednateli předá listinu se součtem označených rostlin (počet rostlin na lokalitě). Posečení ploch bude mimo vytyčené rostliny hořce křížatého v termínu do 31. srpna včetně odvozu a likvidace vysečené biomasy. V rámci seče bude na lokalitě ponecháno 5 menších nesečených plošek (cca 30m2) v různých částech lokality s druhově bohatým trávníkem, bez výskytu třtiny křovištní.

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto další zásady:

- Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.

- V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).