Příloha č. 4/zadávací dokumentace

Smlouva o dílo č. D001/2020

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

# Smluvní strany

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČO: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „objednatel“)

- (vyplní zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se dohodly na této kupní smlouvě.

Článek II.

# Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této Smlouvě toto dílo: Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Pelhřimov (dále jen „Dílo“).

- Předmět Smlouvy je dán:

- touto Smlouvou,

- podrobnou specifikací předmětu plnění a ostatních souvisejících podmínek, obsažených v přílohách této Smlouvy (příloha č. 1, 2, 3) (dále jen „Specifikace“)

- Zadávací dokumentací – výzvou k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Zvýšení ochrany měkkých cílů ve zdravotnictví“ (dále jen „Výzva“).

- Zhotovitel se prohlašuje, že je způsobilý ke kvalitnímu provedení Díla, disponuje dostatečnými kapacitami, technickou kvalifikací a odbornými znalostmi.

- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s okolnostmi nezbytnými pro provedení Díla – se stavem a technickou dokumentací budov a areálu Nemocnice, s interními normami upravujícími organizační, bezpečnostní, krizová a evakuační pravidla Nemocnice souvisejícími s Dílem, a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla včetně jeho řádného dokončení podle ustanovení této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo řádně, s náležitou odbornou péčí, se zachováním práv a oprávněných zájmů objednatele v každém okamžiku při výkonu této činnosti, na vlastní nebezpečí a náklady, včas Dílo objednateli předat a převést na něj vlastnické právo.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost, řádně a včas dokončené Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu Díla.

- Zhotovitel zároveň prohlašuje, že předmět smlouvy splňuje veškeré požadavky objednatele stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvýšení ochrany měkkých cílů ve zdravotnictví“.

Článek III.

- Místo plnění, předání a převzetí plnění, termín plnění, dodací podmínky

- Místem plnění je sídlo objednatele – budovy a přilehlé prostory (areál Nemocnice).

- Plnění bude zahájeno okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy a bude dokončeno, v souladu se zněním čl. V. odst. 4 této Smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2020.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

- Celková cena Díla podle této Smlouvy se sjednává ve výši 760 575 Kč včetně DPH. Sazba DPH je 21%.

- Cena Díla dle odst. č. 1 tohoto článku je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré účelné, nutné, obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a jejích příloh, včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání Díla. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty zejména všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, komunikace s třetími subjekty, dopravy, cestovného, ubytování, licencí a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení Díla.

- Cena Díla může být změněna v případě, že dojde v průběhu jeho realizace ke změnám daňových předpisů – zákonných sazeb upravujících výši DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zaplacení ceny Díla bude provedeno na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

- Smluvní strany sjednávají povinnost úpravy ceny v souvislosti se změnami právních předpisů, které mají vliv na výši ceny, zejména změnu DPH.

- Konečnou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v bodě 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §  106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek V.

Dokončení Díla, předání a převzetí Díla

- Průběžně dokončené aktivity Díla v podobě dokumentů a aktivit uvedených v příloze č. 1 až č. 3 této Smlouvy bude zhotovitel předávat objednateli v jeho sídle v elektronické a písemné formě dle uvedeného harmonogramu a objednatel se zavazuje tyto dokumenty a aktivity řádně přebírat.

- Zhotovitel se zavazuje v souladu se zněním odst. 4. tohoto článku dokončit Dílo bez vad a nedodělků a ručí za jeho úplné a kvalitní provedení v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

- Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo a na základě zhotovitelem vystavené faktury zaplatit mu sjednanou cenu Díla způsobem sjednaným dle článku 4. této Smlouvy.

- Dokončením Díla se rozumí skutečnost, kdy poskytovatel řádně splní všechny aktivity dle Přílohy č. 1 až č. 3 této Smlouvy a řádně je předá objednateli. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol.

- Objednatel může předávané Dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle názoru objednatele nebudou bránit řádnému užívání předávaného Díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

Článek VI.

Vady Díla a podmínky reklamace

- Dílo nebo dílčí plnění/aktivita má zejména vady, jestliže jeho provedení neodpovídá účelu této Smlouvy, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo nemá vlastnosti výslovně stanovené obecně závaznými předpisy či technickými normami.

- Při zjištění, že Dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad Díla:

- požadovat opravu vady,

- požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění,

- požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo,

- odstoupit od této Smlouvy podle čl. IX. této Smlouvy.

- Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady Díla nebo dílčího plnění/aktivity písemně oznámit/reklamovat zhotoviteli. V oznámení/reklamaci objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit k objednatelem uplatněným a popsaným vadám. Ve svém stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení/reklamace zhotoviteli.

- Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad/reklamaci objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti má objednatel vůči zhotoviteli mimo zákonných práv i právo na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o náklady prokazatelně a odůvodněně vynaložené.

Článek VII.

Smluvní sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktury dle č. IV této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VIII.

Ukončení smluvního vztahu

Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně ukončit smluvní vztah v následujících případech:

- Objednatel v případě, že na straně zhotovitele dojde k neplnění předmětu a podmínek v této smlouvě, v termínu a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná nápravu, přestože bude objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn alespoň 7 kalendářních dnů předem.

- Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

- Zhotovitel v případě, že na straně objednatele dojde k nesplnění platebních podmínek a pokud kupující nesjedná nápravu, přestože bude zhotovitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn alespoň 7 kalendářních dnů předem.

- Objednatel i zhotovitel bez udání důvodů na základě 2 měsíční výpovědní lhůty, s tím že výpovědní lhůta začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek IX.

Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné zprávy – Registru smluv.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy bez podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově dne ………………………  			V ………………. dne ……………

………………………………………… 			……………………………………

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Příloha č. 1/smlouvy

Technická specifikace – minimální technické podmínky na předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou činnosti týkající se zvýšení ochrany měkkých cílů včetně činností s plnění předmětu zakázky souvisejících (např. doprava či přeprava členů týmu poskytovatele služeb, komunikace s třetími subjekty, aj.).

Činnosti poskytovatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky musí vést ke zvýšení odolnosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a její schopnosti účelně čelit hrozbě případného útoku s důrazem na ochranu a zvýšení bezpečnosti všech pacientů, návštěvníků a pracovníků, kteří se v areálu pohybují.

Teoretická východiska pro plnění předmětu zakázky

Nemocnice Pelhřimov byla zřízena na základě zřizovací listiny, schválené usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina. Nemocnice je ve vlastnictví a zřizovatelské působnosti kraje Vysočina. Organizace je zřízena na dobu neurčitou, jejím statutárním orgánem je ředitel. Nemocnice Pelhřimov poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba a lékařská pohotovostní služba. Nemocnice zajišťuje péči na 340 lůžkách z toho 294 akutních, 46 lůžek následné péče a 23 lůžek slouží pro intenzivní péči. Dále nemocnice zajišťuje 55 specializovaných ambulancí.

Východiska dílčího projektu jsou dána zejména klíčovými dokumenty MVČR v oblasti ochrany měkkých cílů a to konkrétně Koncepcí ochrany měkkých cílů, Metodikou ochrany měkkých cílů, Vyhodnocením ohroženosti měkkého cíle, 10 principy zodolnění měkkého cíle či aktuálními novými dokumenty v podobě Bezpečnostního či Koordinačního plánu. Veškeré výše uvedené dokumenty budou posléze provázány s již existující bezpečnostní a krizovou dokumentací nemocnice i veškerými aktivitami nemocnice v předcházejících letech.  Zejména se jedná o dokumentaci krizového řízení, která obsahuje traumatologický, bezpečnostní, havarijní, evakuační a pandemický plán a plán krizové připravenosti včetně karet krizového řízení.

V průběhu plnění předmětu zakázky musí být specifikovány bezpečnostní hrozby a rizika včetně systematického a metodického nastavení budoucího bezpečnostního rozvoje nemocnice s důrazem na aktivní zapojení veškerého personálu i managementu do realizace bezpečnostních opatření a to především cestou jejich edukace a praktických nácviků.

Při plnění musí být ze strany poskytovatele kladen důraz na dodržování systematických režimových opatření i trvalou spolupráci s PČR a ostatními složkami.

Předmět plnění bude realizovat poskytovatelem stanovený projektový tým, který povede projektový manažer.  Požadavky na složení týmu jsou součástí požadavků na kvalifikaci (viz č. 6 zadávací dokumentace).

Předmět plnění musí min. zahrnovat níže uvedené dílčí aktivity:

| Dílčí aktivita | Název dílčí aktivity |
| --- | --- |
| 1 | Zpracování klíčových dokumentů – Bezpečnostní politiky a strategie, postupů a to včetně Vyhodnocení ohroženosti a Bezpečnostního plánu s návazností na rozpracování základních a chybějících bezpečnostních procedur a naplánování dalších potřebných kroků, které bude vhodné realizovat v následujících letech. |
| 2 | Proškolení všech zainteresovaných zaměstnanců a součinnostních složek do nově vydefinovaných ohodnocených rizik a způsobu, jejich řešení. Zvláštní pozornost bude věnována skupině managementu, která hraje při ochraně měkkého cíle zvláštní úlohu (především ve fázi prevence, řízení incidentu a mírnění následků incidentů). Nedílnou součástí těchto aktivit je i plánované zvyšování bdělosti a připravenosti návštěvníků nemocnice. |
| 3 | Provedení praktických nácviků a školení (jednání a postupy při incidentu) v podobě proškolení a procvičení problematiky managementu měkkého cíle a zaměstnanců. |
| 4 | Zvýšení bezpečnostního povědomí u zaměstnanců nemocnice, jak v rovině stanovených priorit, tak i obecné problematiky ochrany měkkých cílů. |

Cílová skupina, na kterou budou mít výsledky projektu dopady

Cílovou skupinou jsou všichni pacienti, návštěvníci i zaměstnanci, kteří se v areálu nemocnice pravidelně pohybují. Důraz bude kladen na přípravu a výcvik zaměstnanců lůžkové péče, urgentního příjmu, ambulancí a dalších klíčových osob nemocnice včetně managementu nemocnice.

Celkem předpokládáme kolem 300 proškolených osob.

Hlavní měřitelné výstupy projektu

1. Zpracování nové dokumentace – celkem 7 nových dokumentů:

- Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle,

- Bezpečnostní plán,

- Vypracování Bezpečnostní politiky a bezpečnostní strategie,

- Zpracování bezpečnostních scénářů – Jak se chovat v nouzových situacích,

- Nastavení systému sběru, vyhodnocování a evidence informací o mimořádných událostech,

- Vytvoření systému pro procedury Invakuace a Lockdown.

2. Realizace školení a výcviků – předpokládaný počet proškolených:

- Školení pro management – Ochrana měkkých cílů – 2x – 30 proškolených,

- Praktický nácvik postupu při Evakuaci a invakuaci – 2x – 50 proškolených,

- Nácvik „Jak se chovat v rizikových situacích“ – 5x – 100 proškolených,

- Mentální a psychologická příprava – 2x – 40 proškolených,

- Praktické nácviky rizikových situací  - 2x – 40 proškolených.

Příloha č. 2/smlouvy

Projektový tým

Doplní zhotovitel – viz Zadávací dokumentace část 6.3

Příloha č. 3/smlouvy

Popis plnění předmětu smlouvy

Doplní zhotovitel – viz Zadávací dokumentace článek 10