**Zadávací podmínky veřejné zakázky na služby,**

**zadávané v nadlimitním režimu,**

**v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,**

**o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD** |
| **Název zadavatele:** | Kraj Vysočina |
| **IČO:** | 70890749 |
| **Adresa sídla:** | Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava |
| **Profil zadavatele:** | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html |
| **Osoby oprávněné za zadavatele jednat:** | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman  Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství |
| **Kontaktní osoba:** | Bc. Lenka Procházková,  tel.: +420 564 602 378; e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz |

# Vymezení předmětu plnění zakázky

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby.

Zakázka se skládá ze 2 částí:

Část 1:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat“.

PD bude vypracována na základě aktualizované dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) „Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ z 09/2017, zpracovatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno. Zpracování DÚR zajistilo město Velké Meziříčí a zadavatel tuto dokumentaci včetně územního rozhodnutí převzal na základě uzavřené smlouvy mezi Krajem Vysočina a Městem Velké Meziříčí.

Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Projektová dokumentace bude respektovat podmínky územního rozhodnutí ze dne 20. listopadu 2018, č.j.: VÝST/3552/2018-kríb/1065/2018, které vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 1. 3. 2019.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Bližší technická specifikace:

Jedná se o novostavbu JV obchvatu silnice II/360 města Velkého Meziříčí kategorie S 9,5/70 včetně navazujících úseků na silnici II/602 (na stávající okružní křižovatku) a II/360. Délka řešeného úseku je 2,375 km. Součástí stavby je i novostavba zavěšeného mostu přes Oslavu a silnici II/392.

Stavba ve stupni DÚR obsahuje tyto stavební objekty:

SO 001 – Příprava území

SO 002 – Technická rekultivace

SO 003 – Demolice objektu Kovotvar

SO 004 – Demolice garáží

SO 101 – Silnice II/360

SO 102 – Úprava stávající silnice II/360

SO 103 – Přeložka polní cesty v km 0,404

SO 104 – Napojení MK v km 1.109

SO 106 – Dopravní značení

SO 110 – Provizorní napojení II/360

SO 111 – Provizorní komunikace

SO 120 – Úprava příjezdových tras

SO 201 – Most přes Oslavu a silnici II/392

SO 202 – Most přes polní cestu v km 0,404

SO 203 – Propust u přeložky Františkovského potoka v km 2,120

SO 211 – Opěrná zeď v km 0,960 – 1,060

SO 212 – Opěrná zeď u ČOV

SO 213 – Zárubní zeď v km 2,030 – 2,073

SO 301 – Přeložka vodovodu DN 250 v km 0,104 – 0,140

SO 302 – Přeložka vodovodu DN 350 v km 1,460 - 1,560

SO 303 – Přeložka vodovodu DN 350 v km 1,660 – 2,040

SO 304 – Přeložka vodovodu DN 250 v km 2,070

SO 311 – Přeložka kanalizace DN 400 v km 1,720 – 1,780

SO 312 - Přeložka kanalizace DN 300 v km 2,080

SO 313 - Přeložka kanalizace DN400 v km 2,082

SO 314 - Přeložka kanalizační přípojky DN200 v km 2,165

SO 321 – Přeložka Františkovského potoka v km 1,670 – 1,820

SO 322 - Přeložka Františkovského potoka v km 2,060 – 2,200

SO 401 – Přeložka vedení VN v km 1,169 – není předmětem plnění, zajišťuje E.ON na základě smlouvy s Krajem Vysočiny (v DSP a PDPS bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 402 – Přeložka vedení VN v km 1,240 - není předmětem plnění, zajišťuje E.ON na základě smlouvy s Krajem Vysočiny (v DSP a PDPS bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 403 – Přeložka vedení VN v km 1,400-1,560 - není předmětem plnění, zajišťuje E.ON na základě smlouvy s Krajem Vysočiny (v DSP a PDPS bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 404 – Přeložka vedení VN v km 2,077 - není předmětem plnění, zajišťuje E.ON na základě smlouvy s Krajem Vysočiny (v DSP a PDPS bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 411 – Přeložka vedení CETIN v km 1,672 – 1,714 - není předmětem plnění, zajišťuje CETIN na základě smlouvy s Krajem Vysočiny (v DSP a PDPS bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 412 – Přeložka kabelu PETNet v km 1,700 – povoleno ÚR – předmětem plnění bude pouze PDPS (v DSP bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 501 – Přeložka plynovodu STL v km 1,545 - povoleno ÚR – předmětem plnění bude pouze PDPS (v DSP bude zakresleno v situaci a popsáno ve zprávách)

SO 701 – Oplocení

SO 702 – Provizorní oplocení

SO 801 – Vegetační úpravy

SO 802 – Biologická rekultivace

Z územního rozhodnutí vyplývají podmínky, které je třeba splnit v dalším stupni PD, tj. v DSP (např. protihluková stěna). Do DÚR byl dodatečně doplněn SO 105 – Přeložka polní cesty v km 2,1, který není uveden v územním rozhodnutí. Do dokumentace pro stavební povolení byly odsunuty i veškeré požadavky na sjezdy atd. – reálná možnost dotčení dalších pozemků.

Část 2:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci části silnice II/360 – od začátku obchvatu po projektovanou okružní křižovatku silnice II/360 se silnicí III/36054 a ul. Třebíčskou – dl. cca 1,1 km. O způsobu provedení bude rozhodnuto na základě diagnostiky vozovky, kterou zajistí vybraný dodavatel.

Rekonstrukce bude navržena ve stávající trase.

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat, PD“.

Rekonstruovaná část komunikace se nachází mezi navrženým obchvatem a navrženou rekonstrukcí křižovatky silnic II/360 a III/36054 – viz připojená situace. Zadavatel předpokládá realizaci okružní křižovatky v letech 2021 nebo 2022.

PD bude vypracována na základě dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) „Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ z 09/2017, zpracovatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno a dokumentace pro okružní křižovatku „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“ z 03/2020, zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno.

Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Kompletní předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v obchodních podmínkách (příloha zadávací dokumentace).

# Termíny plnění veřejné zakázky

Termíny plnění veřejné zakázky jsou podrobně stanoveny v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky (viz zadávací dokumentace)**.**

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  7 500 000 Kč bez DPH.

# Identifikace osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace na kterých se tyto osoby podílely:

* dokumentace pro územní řízení (DÚR) „Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ z 09/2017, zpracovatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno, IČO 18827527
* dokumentace pro okružní křižovatku „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“ z 03/2020, zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČO 44961944

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět CPV

Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6

Dohled nad projektem a dokumentací 71248000-8

# Kvalifikace pro plnění veřejné zakázky:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,

c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovuje bližší rozsah prokázání kvalifikace.

## 

## Základní způsobilost

**Způsobilým podle ZZVZ není dodavatel, který podle § 74 odst. 1, písm.:**

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

**Je-li dodavatelem právnická osoba,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 2 ZZVZ.

**Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.

**Dodavatel prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením:**

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

## Profesní způsobilost

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 1) ZZVZ** prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ** předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnosti: „**Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřických činností“.**

**Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ** požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

**- osvědčením o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;

**- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor mosty a inženýrské konstrukce** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;

- **úřední oprávnění pro** **ověřování výsledků zeměměřických činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ.

**- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor vodohospodářské stavby** nebo **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;

## Technická kvalifikace

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil **seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých za posledních 10 let** před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky vymezuje **minimální úroveň** pro splnění technické kvalifikace v rozsahu:

1. **min. 3 projektovaných staveb (novostaveb nebo rekonstrukcí) silnic o délce min. 1 km ve stupni DSP nebo PDPS pro každou z nich, z nichž budou alespoň 2 novostavby**
2. **min. 1 projektované novostavby ve stupni DSP nebo PDPS zavěšeného silničního mostu o min. délce 100 m**

**nebo**

**min. 1 projektované novostavby ve stupni DSP nebo PDPS silničního mostu s minimální délkou jednoho pole min. 60 m**

**Dodavatel musí splnit požadavky dle bodu a) i b), přičemž požadavek dle bodu b) lze splnit stavbou, kterou je prokazován požadavek dle bodu a).**

Doby k prokázání realizace uvedených služeb se pro účely této zadávací dokumentace považují za splněné, pokud byla služba v průběhu této doby dokončena.

Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytl předložené významné služby v rozsahu minimální úrovně stanovené zadavatelem.

Služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci jedné investiční akce budou považovány za jednu významnou službu.

Pro předložení Seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

## Další ustanovení ke kvalifikaci

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce **doklady o kvalifikaci v prostých kopiích**. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

**Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti,   
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veř. zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů (viz zadávací dokumentace) a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Pro vyloučení pochybností o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu ust. § 83 ZZVZ doporučuje zadavatel, v případě předkládání dokladů o kvalifikaci vystavených pro fyzickou osobu, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli, a tuto skutečnost nelze odvodit z obsahu dalších dokumentů, připojit informaci stvrzující pracovněprávní vztah mezi fyzickou osobou a dodavatelem.

# Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel dle ust. § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejní Dokumentaci zadávacího řízení na svém profilu ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k této zadávací dokumentaci na profilu zadavatele Kraje Vysočina: <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html>.

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

**Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvoří:**

* Zadávací podmínky včetně požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky
* Vzory dokumentů k předložení,
* Návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky
* Seznam poddodavatelů
* Dokumentace pro územní řízení (DÚR) „Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ z 09/2017, zpracovatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno
* Situace rozsahu pro část 2
* Dokumentace pro okružní křižovatku „II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054“ z 03/2020, zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno (bude předána vybranému dodavateli)
* Zaměření území
* Územní rozhodnutí

# Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 3 ZZVZ, tj. že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem:

* elektronický nástroj E-ZAK,
* datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
* elektronická pošta (e-mail).

**Zadavatel doporučuje využívat pro elektronickou komunikaci elektronický nástroj E-ZAK** dostupný na https://ezak.kr-vysocina.cz/, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či ZZVZ jinak.

Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ.

Zadavatel může poskytnout dodavateli informace k zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.

Informace k zadávací dokumentaci uveřejní zadavatel na svém profilu.

# Podmínky sestavení a podání nabídek

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, v členění:

**- cena za zpracování kompletní projektové dokumentace stavby v členění na jednotlivé stupně plnění dle podmínek zadávací dokumentace,**

**- cena za výkon autorského dozoru v rozsahu dle předmětu plnění,**

**- celková nabídková cena**

Nabídková cena bude uvedena **v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky** v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout veškeré náklady, které souvisejí s realizací veřejné zakázky a vyplývají z podrobné specifikace díla. Rovněž cena autorského dozoru obsahuje veškeré související materiálové i režijní náklady (např. náklady na dopravu) vynaložené na provedenou činnost. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.

## Požadavky na kalkulaci nabídkové ceny

Dodavatel, jako povinnou součást nabídky, předloží cenovou kalkulaci, která bude obsahovat předpokládaný výkon činnosti (v hodinách) za vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (v členění Průvodní zpráva, Souhrnná zpráva, dokumentace jednotlivých stavebních objektů, dokladová část, související dokumentace a průzkumy s oceněním částí nutných pro vydání stavebních povolení a realizaci stavby, rozpočet a soupis prací, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení apod.) dle podmínek zadávací dokumentace, s uvedením hodinových sazeb za výkon jednotlivých činností. Součástí cenové kalkulace bude rovněž cena za výkon autorského dozoru dle předmětu plnění (s uvedením sazby za 1 hod. autorského dozoru).

**Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v cenové kalkulaci bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky.**

## Požadavky na formu a způsob podání nabídek

Dodavatelé podají nabídku v **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni předložit v písemný závazek, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

## Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel musí vypracovat nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny dokumenty musí být dobře čitelné.

Dodavatel použije dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávacích podmínek:

* ***Krycí list nabídky***
* ***Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace***
* ***Návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky***
* ***Identifikace člena realizačního týmu***
* ***Seznam poddodavatelů***
* ***Ostatní požadavky zadavatele***

# Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 9. 9. 2020 do 10:00 hod.**

Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

# Hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 1 ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel zároveň stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2, věta první ZZVZ podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

**Kritérium nabídkové ceny**

Předmětem hodnocení tohoto dílčího kritéria bude nabídková cena, kterou dodavatel uvede v českých korunách bez DPH.

**Kritérium kvality**

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 ZZVZ následující kritérium kvality:

Délka praxe člena realizačního týmu - vedoucího projektu (HIP)

**Pravidla pro hodnocení nabídek**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) ZZVZ kritéria hodnocení takto:

a) Nabídková cena bez DPH,

b) Délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP).

**Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) ZZVZ metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

**a) V rámci kritéria hodnocení Nabídková cena bez DPH** bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Jako nejvýhodnější bude hodnocena minimální hodnota. Při hodnocení bude použita bodovací metoda, u níž je nejnižší hodnotě přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejnižší nabídkové ceny k hodnocené ceně. Matematické vyjádření bodového hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

**nejnižší nabídková cena v Kč**

**počet bodů kritéria = --------------------------------------- x 100 (bodů)**

**hodnocená cena v Kč**

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou hodnotícího kritéria a).

**b) V rámci kritéria hodnocení Délka praxe člena realizačního týmu** – vedoucího projektu (HIP) bude hodnocena délka praxe vedoucího projektu (hodnotou bude celé číslo udávající počet roků odborné praxe) v oblasti projektování staveb pozemních komunikací uvedená účastníkem zadávacího řízení v identifikaci člena realizačního týmu, jenž tvoří přílohu této Dokumentace zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení uvede v Identifikaci člena realizačního týmu u člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP) následující údaje:

1. titul, jméno, příjmení,

2. počet roků odborné praxe v oblasti projektování staveb pozemních komunikací,

3. pracovně právní poměr k účastníku zadávacího řízení.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena maximální hodnota. Zadavatel zároveň stanovil limit pro maximální hodnotu délky praxe vedoucího projektu a to v rozsahu 15 roků. Pakliže účastníkem zadávacího řízení uvedená délka praxe vedoucího projektu (počet roků odborné praxe) v oblasti projektování staveb pozemních komunikací činí více než 15 let, bude v takovém případě při hodnocení v kritériu b) použita u délky praxe vedoucího projektu číselná hodnota 15.

Při hodnocení bude použita bodovací metoda, u níž je nejvyšší hodnotě přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené délky praxe k hodnotě nejvyšší délky praxe. Matematické vyjádření bodového hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

**nabízená délka praxe**

**počet bodů kritéria = ----------------------------------------- x 100 (bodů)**

**nejvyšší nabízená délka praxe**

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou hodnotícího kritéria b).

**Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) ZZVZ váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

a) Nabídková cena bez DPH váha: 90 %,

b) Délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP) váha: 10 %.

**Sestavení pořadí**

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

V případě rovnosti součtu bodů za všechna kritéria hodnocení rozhoduje o celkovém pořadí nabídek počet bodů získaných v kritériu s nejvyšší váhou. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejvyšší hodnota v kritériu s nejvyšší váhou. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty, bude umožněna účast na tomto losování.

# Další ustanovení

* Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
* Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
* Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. Dodavatelům nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
* Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
* Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

# Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

# Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), který tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.

Smlouva bude uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, ve smyslu ust. § 124 odst. 1) ZZVZ, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

V Jihlavě dne

Ing. Jan Hyliš

člen rady kraje pro oblast

dopravy a silničního hospodářství