**Smlouva o dílo a smlouva licenční,**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, které mají právní osobnost a jsou svéprávné, a to:

objednatelem:

**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace**

se sídlem: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený: Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA, ředitelem

IČ: 00179540

DIČ: CZ 00179540

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 17938521/0100

zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 876 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitelem\*:

jméno (název, firma): ………………………………………………………………………………………………..

se sídlem: ……………………………………………………………………….

zastoupený: ……………………………………………………………………….

IČ: ……………………………………………………………………….

DIČ: ……………………………………………………………………….

Plátce/neplátce DPH: …………………………………………..

bank. spojení: ……………………………………………………………………….

zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: vedenou ………………….. soudem v …………………………………………….

případně v jiném rejstříku:……………………………………….

\* Je-li více zhotovitelů, uvedou se do smlouvy všichni.

(dále jen „**zhotovitel**“),

a to na základě výsledku zadávacího řízení **nadlimitní veřejné zakázky „GAMAKAMERA SPECT/CT“** č. veřejné zakázky **VZ/12/2020),** dále i jen „**VZ**“**.**

1. **Předmět smlouvy**
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo spočívající v dodávce:

**- Hybridní scintilační gama kamery se dvěma plně digitálními detektory** (1 ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým spirálním CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizaci, dále diagnostických CT obrazů, vč. veškerých součástí a příslušenství (dále jen „**přístroj**“ či „**SPECT/CT přístroj**“),

* v provedení níže specifikovaných stavebních a jiných prací,
* dodávce vhodného nábytku a dalších věcí, jak specifikováno níže,

a poskytne mu veškeré licence k software, které jsou nezbytné pro řádné fungování přístroje.

Smluvní strany dohodly, že pro označení celého předmětu této smlouvy bude používáno souhrnného označení „**dílo**“, pokud nebude z kontextu smlouvy zjevné, že je nutno použít ten který předmět plnění smlouvy (tj. dodávka přístroje, dodávka nábytku a dalších věcí, stavební a jiné práce či licence). Rozsah díla a podmínky plnění jsou sjednány níže.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za ně sjednanou cenu.
2. V této smlouvě se používá termín dodávka, byť jedním z jejích předmětů je provedení stavebních prací, a to v souladu s ust. § 15 zákona. Hlavním předmětem VZ je totiž dodávka přístroje.
3. Z hlediska právní jistoty objednatel uvádí, že pokud by nebylo možno subsumovat dodávku přístroje a dalších movitých věcí dle smlouvy pod smlouvu o dílo, ale šlo o kupní smlouvu, pak se touto smlouvou zhotovitel jako prodávající zavazuje, že objednateli jako kupujícímu odevzdá přístroj a tyto věci, které jsou předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující (objednatel) se zavazuje, že věci převezme a zaplatí prodávajícímu (zhotoviteli) kupní cenu. Dále jen však v této smlouvě bude užíváno pojmu smlouva, objednatel a zhotovitel. Pro případ kupní smlouvy bude postupováno shodně s touto smlouvou a příslušnou právní úpravou. Dílem pak by bylo provedení stavebních a jiných prací dle této smlouvy. Vedle toho smluvní strany uzavírají také licenční smlouvu. Pro všechny uvedené smlouvy bude užíváno, pokud z kontextu smlouvy nevyplyne, že je nutno použít výlučně jen daný druh smlouvy, souhrnného označení „**smlouva**“.
4. **Rozsah díla**
5. Rozsah díla, jeho bližší specifikace a parametry jsou podrobně určeny touto smlouvou a dále

* zadávací dokumentací k veřejné zakázce,
* nabídkou zhotovitele podanou v rámci výše uvedeného zadávacího řízení,

to vše umístěné (podané) elektronicky na profil objednatele jako zadavatele veřejné zakázky:

* <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html>, smluvní strany na tyto dokumenty

shodně odkazují a dle dohody smluvních stran blíže konkretizují předmět této smlouvy.

Součástí předmětu této smlouvy je rovněž doprava přístroje na místo určení, jeho montáž, instalace, komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení přístroje do provozu, případně další činnosti, jak specifikováno dále v této smlouvě.

Součástí díla je rovněž:

* demontáž, uskladnění a následná ekologická likvidace stávajícího SPECT/CT přístroje, včetně příslušenství, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a dodání protokolu o jeho likvidaci
* dodávka, doprava, zajištění transportních cest, montáž, instalace a zprovoznění nového SPECT/CT přístroje
* napojení nového SPECT/CT přístroje do stávajícího systému Marie PACS ORCZ a nemocničního informačního systému (dále jen „NIS“) a ke stávajícím DICOM uzlům (syngo.via, Intellispace), a to včetně možnosti offline fúze obrazů CT a MRI se SPECT a PET. Provedení přejímacích zkoušek nového SPECT/CT přístroje, a to v zákonném či předepsaném rozsahu, provedení prvotní zkoušky dlouhodobé stability, měření rozptýleného neužitečného záření a výchozí elektrické revize přístroje, v rozsahu dle platných norem a právních předpisů
* provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje v rozsahu nezbytném pro jeho řádné fungování
* zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a předání uživatelské dokumentace v českém jazyce v tištěném vyhotovení a v datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči
* poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (dále jen „**BTK**“) a pravidelné údržby přístroje jako zdravotnického prostředku, vč. všech součástí a příslušenství, dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“), elektrických revizí a zkoušek dlouhodobé stability v předepsaných termínech
* poskytování plného pozáručního servisu po dobu dalších 96 měsíců, typu „Full servis“, včetně provádění BTK a pravidelné údržby přístroje, vč. všech součástí a příslušenství, dle zákona o zdravotnických prostředcích, oprav, včetně dodávky náhradních dílů, a to i vakuových prvků, elektrických revizí a zkoušek dlouhodobé stability v předepsaných termínech, o čemž bude mezi smluvními stranami sjednána samostatná servisní smlouva
* dodání odborné literatury podporující erudici personálu zhotovitele, která bude odpovídat diagnostickým možnostem přístroje
* předinstalační příprava pracoviště SPECT/CT přístroje, jeho stavební připravenost, včetně stavebních úprav a dalších nutných úprav stávajícího pracoviště, včetně zpracování příslušné projektové dokumentace pro stavební a jiné práce, schválené objednatelem, reflektující jeho požadavky dle této smlouvy, provozní potřeby přístroje a závěry z místního šetření. Stávající pracoviště sestává z vyšetřovny a ovladovny. Pro popsaný účel je půdorysný nákres stávajícího pracoviště přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „**pracoviště**“).

**Úpravy pracoviště se budou týkat minimálně těchto oblastí:**

* + dodání a instalace kabelových kanálů, kotvící betonové plochy a stropních kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje
  + zajištění odpovídajícího stínění dle potřeb nově instalovaného přístroje
  + posouzení stavu pozorovacího okna s olověným sklem mezi ovladovnou a vyšetřovnou dle potřeb nově instalovaného přístroje, případně zajištění stavu, který provoz přístroje vyžaduje
  + zajištění potřebných parametrů klimatizace dle potřeb nově instalovaného přístroje, výměna 2ks klimatizační jednotky ve vyšetřovně a 1ks klimatizační jednotky v ovladovně
  + dodání a instalace nové elektrostaticky vodivé uzemněné podlahy do vyšetřovny a ovladovny
  + zajištění odpovídajícího osvětlení ve vyšetřovně, včetně případné úpravy stropních podhledů dle potřeb nově instalovaného přístroje
  + povrchové úpravy celé místnosti vyšetřovny a ovladovny (úprava a výmalba stěn apod.)
  + repase všech dveří a zárubní a případná úprava dveří na pracovišti dle potřeb nově instalovaného přístroje
  + v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvaděče zadavatele k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění, a to dle potřeb nově instalovaného přístroje
  + dodání nutného nábytku dle potřeb nově instalovaného přístroje (stoly pro ovládací prvky přístroje v ovladovně situované proti pozorovacímu oknu do vyšetřovny, stůl pro pracovní stanici NIS, vybavení pracovních míst včetně nábytku min. 3 stoly a 6 židlemi pro vyhodnocovací pracoviště, apod.) Zachování stávajícího nábytku ve vyšetřovně (případně výměna za nový) a dodávka nových závěsných skříněk na zeď ve vyšetřovně.
  + signalizačních a bezpečnostních prvků pro provoz SPECT/CT přístroje
  + dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje
  + zajištění potřebné IT slaboproudé infrastruktury v ovladovně, případně vyšetřovně
  + v případě potřeby provedení dalších stavebních úprav souvisejících s umístěním a instalací přístroje (změna dispozice, bourací práce, statické zajištění podlah na pracovišti, atd.)
  + uchazeč je povinen ověřit si stávající parametry výše uvedených oblastí a případně dalších oblastí nutných ke správné a plné funkci nově instalovaného přístroje a přizpůsobit tomuto cenovou nabídku a projektovou dokumentaci, jejíž zpracování zajistí dle této smlouvy zhotovitel
  + nově instalovaný přístroj a místo jeho instalace (pracoviště) musí vyhovovat stávajícím platným požadavkům právních předpisů a norem, též předpisů a norem pro instalaci a provoz SPECT/CT gamakamer s ionizujícím zářením.

1. Specifikace části předmětu plnění, resp. technické podmínky formulované jako požadavky objednatele na vlastnosti přístroje a s tím související další požadavky na pracoviště jsou uvedeny též v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Realizace předmětu této smlouvy musí být plně v souladu s platnými právními předpisy, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané, minimálně však standardní, kvalitě.
3. **Místo plnění**

Místem pro předání díla dle této smlouvy jsou prostory oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

1. **Doba plnění**
2. Zhotovitel předá dílo ve smyslu čl. VII této smlouvy nejpozději do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. **Cena díla a platební podmínky**
4. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši …………………………………………. Kč

(slovy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….), z čehož představuje

Kč……………………………….. cena přístroje vč. všech součástí a příslušenství,

Kč……………………………….. cena stavebních a jiných prací,

Kč……………………………….. cena dalších věcí dodaných dle smlouvy.

Objednatel je dále povinen uhradit daň z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) ve výši ……………………………………, a to v zákonné sazbě. DPH bude účtováno v souladu s platnou legislativou.

Celková cena díla činí ………………………………………………………………………. Kč, včetně DPH.

1. Celková cena díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se sjednává jako úplná a konečná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že uvedená částka zahrnuje celý rozsah díla, jak je vymezen touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a souvisejícími normami a předpisy. Zahrnuje tedy mj. i náklady na úpravu prostor a přípravu infrastruktury pro všechny technické komponenty pracoviště (dodávky energie, chlazení atd.), na skladování a přepravu materiálu, cestovní náklady, pojištění provádění díla, uvedení všech komponent do provozu, napojení na informační systém a jiné ve smlouvě uvedené počítačové programy využívané objednatelem, poskytnutí licencí k používanému software, proškolení personálu objednatele, jakož i veškeré další činnosti a náklady, které zhotoviteli s prováděním díla dle zadávací dokumentace vzniknou. Zhotovitel prohlašuje, že rozsah zejm. stavebních prací, je mu jasný a jsou v něm zohledněny veškeré provozní a technologické potřeby dodávaného přístroje.
2. Cenu předmětu smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou smluvní strany uzavírat písemný dodatek ke smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována a fakturována podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
4. Objednatel uhradí cenu díla na základě řádně vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury. Fakturu vystaví zhotovitel v den řádného předání díla bez vad. Fakturu může zhotovitel zaslat i elektronicky, a to na tuto mailovou adresu: financniuctarna@onhb.cz.
5. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit s uvedením zjištěných nedostatků. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
7. Smluvní strany sjednaly, že veškeré ujednání o DPH platí v této smlouvě pouze pro případ, že je zhotovitel plátcem DPH.
8. Zhotovitel čestně prohlašuje, že u něj nenastal ani jeden z případů uvedených v ust. § 109 zákona o DPH, že není nespolehlivým plátcem DPH a minimálně po dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje
9. nejednat tak, že daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu, který vystaví v souvislosti s touto smlouvou a na jejím základě (dále též jen „**daň**“), úmyslně nezaplatí,
10. nedostat se kdykoliv v budoucnu úmyslně do postavení, kdy by nemohl daň zaplatit,
11. nevyvinout takové jednání, jímž by došlo ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

1. Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud by u něj přesto některá z výše uvedených situací nastala, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli. Zhotovitel je plně srozuměn a souhlasí s tím, že bude povinen objednateli nahradit částku vynaloženou objednatelem jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH za zhotovitele v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Tato povinnost zhotovitele platí i pro případ, kdy by se v budoucnu ukázalo, že úplata za zdanitelné plnění byla bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny a za předpokladu, že objednatel správci daně doměřené DPH z takového plnění uhradil.
2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. **Provádění díla**
   * + 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.
       2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost odběru elektrické energie a vody nutné pro práce na díle v místě plnění. S ohledem na obtížné vyčíslení úhrady těchto služeb nese tyto náklady objednatel.
       3. Zaměstnanci zhotovitele a další osoby provádějící pro zhotovitele dílo v místě plnění jsou povinni řídit se instrukcemi objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci těchto osob odpovídá zhotovitel, který je rovněž povinen dbát na co nejmenší omezení pracovišť objednatele v okolí místa plnění.
       4. Při realizaci předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat předpisy ve vztahu k ochraně životního prostředí, odpadovému a vodnímu hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti musí být zahrnuty ve smluvní ceně za předmět plnění.
       5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Pokud v průběhu těchto kontrol zjistí odchylky od smluveného způsobu provádění díla, je oprávněn se dožadovat, aby zhotovitel na svůj náklad tyto odchylky bez odkladu odstranil. Odstranění těchto odchylek se zaznamenává písemně a dokument podepisují obě smluvní strany.
4. **Předání díla**
5. Podmínkou předání, resp. převzetí díla je úspěšné provedení funkčních a provozních zkoušek pracoviště i přístroje, a to v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy či provozními pravidly přístroje určenými jeho výrobcem (dále jen „**funkční** **zkouška**“). Funkční zkouška se provádí na náklad zhotovitele. Jejím obsahem je ověření plné funkčnosti pracoviště a přístroje. Po úspěšném vykonání funkční zkoušky se sepíše protokol o předání díla a obě smluvní strany jej potvrdí podpisem. Tím se považuje dílo za předané.
6. Případné nedostatky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání bezpečnému provozu pracoviště a přístroje, budou specifikovány v protokolu o předání díla a bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění, která nepřesáhne 1 měsíc.
7. V rámci předání díla zhotovitel předá objednateli veškeré podklady a kompletní dokumentaci vztahující se k předmětu díla s ohledem na požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy (tj. záruční listy, návody k obsluze v českém jazyce, technické podmínky provozování zařízení, licenční dokumenty, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, nezbytné revizní zprávy, doklady dle zákona o zdravotnických prostředcích atd.).
8. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem předání díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
9. **Odpovědnost zhotovitele za vady, záruční a pozáruční servis**
10. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla v souladu s  touto smlouvou a všemi jejími přílohami. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejm. těmi o díle, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že jde o nový přístroj, který ve všech svých komponentech, součástech a příslušenství, svou konstrukcí, kvalitou materiálů a provedením naplní účel, pro který jej objednatel pořizuje. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav předmětu této smlouvy dle smlouvy a všech jejích příloh, nabídky a příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
11. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v záruční době 24 měsíců ode dne řádného předání díla.

Po tuto dobu zhotovitel garantuje, že dílo bude způsobilé k použití minimálně pro obvyklý účel nebo že si zachová minimálně obvyklé vlastnosti při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních předpisů, kvality dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka).

1. Zhotovitel poskytne po dobu záruční doby dále i bezplatný servis pro přístroj a bezplatné bezpečnostně technické kontroly.
2. V případě výskytu vady v záruční době je zhotovitel povinen provádět servisní zásah v následujících časových relacích:

- při odstraňování závady vzdáleným přístupem do 4 pracovních hodin od nahlášení;

- při odstraňování závady na pracovišti objednatele do následujícího pracovního dne od nahlášení, a to do hodiny odpovídající hodině nahlášení v předcházejícím pracovním dni

- při odstraňování závady na pracovišti objednatele a nutnosti použití náhradních dílů do tří

pracovních dnů od nahlášení, a to do hodiny odpovídající hodině nahlášení.

1. Má-li přístroj vadu, má objednatel právo volby nároku z toho vyplývajícího, a to jednoho z následujících nároků nebo jejich přiměřené a vhodné kombinace: (i) dodání náhradní věci, (ii) dodání chybějící části věci, (iii) odstranění právních vad věci, (iv) oprava věci, jestliže je vada opravitelná, (v) přiměřená sleva z ceny věci, (vi) odstoupení smlouvy. Smluvní strany přednostně sjednávají právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady, a to ve lhůtách uvedených výše.
2. Záruka platí ve stejném rozsahu i na části věci, které byly v rámci záruční doby a reklamací na přístroji vyměněny. Záruční doba v délce 24 měsíců však v tomto případě běží ode dne předání a převzetí opravené části věci.
3. Pokud by zhotovitel neodstraňoval závady, tak jak je ujednáno v tomto článku smlouvy, nebo by věc po odstranění vad vykazovala opakovaně (tj. po třetí) vady, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je povinen vady oznámit (dále jako "**reklamace**") u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to elektronicky na tuto mailovou adresu:

…………………………………..

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

1. Zhotovitel má právo rozhodnout, zda provede opravu nebo výměnu části přístroje, kde se vyskytla vada. Vlastnické právo k vyměněným součástem přístroje přechází bezplatně na objednatele okamžikem výměny.
2. Za provádění záručního servisu v rozsahu nezbytném pro plnou funkčnost přístroje během záruční doby nenáleží zhotoviteli zvláštní úhrada, resp. jeho cena je zahrnuta již v ceně díla.
3. Zhotovitel garantuje objednateli dostupnost pozáručního autorizovaného servisu po dobu životnosti přístroje. O jeho provádění po dobu 8 let po skončení záruky dle této smlouvy bude uzavřena samostatná smlouva. Obě dvě smlouvy jsou na sobě závislé tak, že zánikem této smlouvy, zanikne o servisní smlouva. To neplatí opačně.
4. **Smluvní pokuty a náhrada škody**
5. Při prodlení s předáním díla ve smluvené lhůtě plnění podle čl. IV této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
6. Při prodlení se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
7. Při prodlení se zahájením servisního zásahu nebo s odstraněním vady během záruční doby, tj. při nedodržení lhůt stanovených v čl. VIII odst. 4 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý byť i jen započatý den, kdy je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran uplatňovat náhradu škody vzniklé nedodržením smluvních povinností, a to i nad výši sjednané smluvní pokuty.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu dle příslušné právní úpravy.
10. **Odstoupení od smlouvy**
    * + 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 kalendářních dnů. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a dále v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti sjednané v čl. VII, XI smlouvy nebo přístroj nebo jeho část vykazuje vadu, pro níž ho nelze řádně užívat, a zhotovitel takovou vadu neodstranil ani do 20 dnů ode dne písemného uplatnění, případně v dalších případech výslovně ujednaných v této smlouvě či upravených v občanském zákoníku.
        2. O odstoupení od smlouvy uvědomí objednatel zhotovitele písemně, přičemž uvede důvod odstoupení. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.
11. **Ostatní ujednání, licenční smlouva**
    * + 1. Pokud je při plnění této smlouvy předáno, zpřístupněno či jinak objednateli poskytnuto dílo chráněné právy k duševnímu vlastnictví (dále jen „**duševní vlastnictví**“) – vesměs počítačový program - zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude oprávněn duševní vlastnictví užívat, a to bez časového a územního omezení a minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání předmětu této smlouvy k účelu, který je ve smlouvě stanoven a není-li účel stanoven, pak k účelu obvyklému. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají licenční smlouvu, kterou poskytuje zhotovitel jako poskytovatel objednateli jako nabyvateli bezplatně oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci), tj. územně neomezenou licenci opravňující objednatele užívat duševní vlastnictví v nejširším možném rozsahu, v jakém lze podle právních předpisů oprávnění k užití udělit. Licence je časově omezená, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k počítačovému programu jako autorskému dílu. Objednatel je oprávněn k výkonu práva užít počítačový program ke všem způsobům užití dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, této smlouvy i občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že mu svědčí taková práva a v takovém rozsahu, která ho opravňují udělit tuto licenci objednateli, a zavazuje se učinit veškeré nezbytné právní kroky k tomu, aby oprávnění poskytnout tuto licenci v tomto rozsahu měl i nadále, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. Objednatel není povinen licenci užít. Pokud by šlo podlicenci, platí pro ni vše, co ujednáno pro licenci. Zhotovitel je povinen zajistit bezplatný upgrade či update příslušných počítačových programů, pokud k nim dochází. Takto udělená licence se vztahuje i na upgradovaný či updatovaný počítačový program.
12. **Závěrečná ujednání**
13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu řádnou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli jak při plnění díla, tak následně při provozu dodaného zařízení. Limit pro pojistnou částku nesmí činit méně než 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých). Toto je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele řádně prokázat.
14. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že úplný text smlouvy včetně ujednání o ceně a všech příloh bude v souladu s ust. § 219 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek zveřejněn na profilu zadavatele a dále uveřejněn v registru smluv, a vyslovuje s tím svůj souhlas. Povinnost uveřejnění smlouvy v registru smluv splní objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů tohoto díla, jimž za plnění poddodávky uhradil víc než 10 % z celkové ceny díla. Tento seznam předkládá zhotovitel jako přílohu smlouvy. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou smlouvy i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
17. Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
18. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
19. Smluvní strany zrovnoprávňují formu písemné a elektronické komunikace s výjimkou právních jednání, pokud není výslovně v této smlouvě ujednáno jinak (např. ohledně reklamace vad). Smluvní strany sjednaly, že elektronické zprávy nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ani zasílané elektronické dokumenty nemusí být autorizovanou konverzi listinných dokumentů. Smluvní strany si budou neprodleně potvrzovat přijetí elektronické komunikace.
20. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Havlíčkově Brodě dne V …………………………………….. dne:

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Nemocnici Havlíčkův Brod,

příspěvkovou organizaci

Mgr. David Rezničenko, MHA

ředitel

(objednatel) (zhotovitel)

Přílohy smlouvy:

* technická specifikace předmětu plnění (příloha č. 1 smlouvy)
* půdorysný nákres pracoviště (příloha č. 2 smlouvy)
* případný seznam poddodavatelů či vlastníků dle odstavce 4 článku XII. smlouvy (příloha č. 3, případně 3a smlouvy).