Výzva k podání nabídek

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

dle § 53, 54, 73 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky: | PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod |
| --- | --- |
| Zadavatel |  |
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO : | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 586 01 |
| Právní forma: | 804 - kraj |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládeže a sportu |
| Kontaktní osoby: | Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Adresa veřejné zakázky: | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00008821 |

Zadavatel, Kraj Vysočina Vás tímto vyzývá k podání nabídky ve shora uvedeném zadávacím řízení veřejné zakázky za zadávacích podmínek uvedených v této výzvě k podání nabídek.

Obsah

1	Preambule	3

2	Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem	3

3	Předmět a místo plnění veřejné zakázky	4

4	Technické podmínky	4

5	Zadávací lhůta, termíny a doba plnění	5

6	Kvalifikace	5

6.1	Základní způsobilost a způsob jejího prokázání	5

6.2	Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání	6

6.3	Technická kvalifikace a způsob jejího prokázání	6

6.4	Společná ustanovení ke kvalifikaci	7

7	Podání společné nabídky	8

8	Požadavky na jazyk nabídky	8

9	Požadavky na zpracování nabídkové ceny	9

10	Použití poddodavatelů	9

11	Obchodní a smluvní podmínky	9

12	Požadavky na náležitosti a sestavení nabídky	10

13	Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace	10

14	Lhůta pro podání nabídky a způsob jejího podání	11

15	Otevírání nabídek	12

16	Hodnocení nabídek	12

17	Vybraný dodavatel	12

18	Vyhrazené změny závazku	13

19	Ostatní podmínky	13

20	Označení osob dle § 36 odst. 4 zákona	14

21	Zpracovávání osobních údajů	14

# Preambule

Tato výzva k podání nabídek je závazná pro účastníky shora uvedeného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a spolu s jejími přílohami a případnými později uveřejněnými vysvětleními, doplněními a změnami tvoří zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).

Práva a povinnosti v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a vybraný dodavatel při plnění smlouvy.

Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Předmět plnění zadavatel hodlá financovat z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011347 „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“, z nějž má být veřejná zakázka kofinancována.

# Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 3 zákona, tj. písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky.

Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-vysocina.cz/ (dále jen „elektronický nástroj“), nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či zákon jinak.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje včetně podání nabídky je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji, zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

Registrace dodavatele v elektronickém nástroji

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/registrace.html. Podrobnější informace jsou k dispozici v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.kr-vysocina.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).

V případě, že se dodavateli nedaří zaregistrovat do systému, je IČO dodavatele pravděpodobně již „obsazeno“. Je možné, že dodavatel byl před zahájením tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou, a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsanému výše, pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat správce systému 
(ezak@kr-vysocina.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pro ověření, zda internetový prohlížeč dodavatele splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení, zadavatel dodavatelům doporučuje ověřit správnost a funkčnost nastavení prohlížeče a systému na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/test_index.html. Test prostředí dodavateli prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem. Test odeslání nabídky dodavateli umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje. Tento test ověří, zda elektronický podpis dodavatele vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji.

# Předmět a místo plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav vnitřní dispozice objektu č.p. 1452  na parc.č. st.2055 nacházejícího se v ulici U Panských v Havlíčkově Brodě, který je v současnosti využíván jako domov pro seniory, pro účely Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálního pedagogického centra (SPC). Stavba bude provedena podle projektové dokumentace a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, přičemž předmětem této veřejné zakázky je rovněž provedení veškerých dalších souvisejících dodávek, služeb, prací a činností dle zadávacích podmínek uvedených v této výzvě, zejména projektové dokumentaci a obchodních a smluvních podmínkách.

Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této Výzvy a v závazných obchodních a smluvních podmínkách tvořících přílohu č. 3 této Výzvy.

Klasifikace předmětu zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary (společného slovníku pro veřejné zakázky):

45000000-7	Stavební práce

45214000-0  	Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu

45111000-8  	Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

71250000-5	Architektonické, technické a zeměměřičské služby

71322000-7	Technické projektování

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8 343 421 Kč bez DPH, celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu.

# Technické podmínky

Technickými podmínkami vymezujícími předmět veřejné zakázky se rozumí požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Technické podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Brodská stavební spol. s r.o., IČ: 25942093, Šafránová 2239/14, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (dále jen projektová dokumentace) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

Pokud se v technických podmínkách vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. Předmětné oprávnění je případně uvedeno u každého takového odkazu.

Splnění technických podmínek dodavatel prokáže ve své nabídce předložením úplně vyplněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, jež je součástí přílohy č. 1 této Výzvy. Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu zadavatele změnit obsah žádné z položek, odstranit žádnou z položek, doplnit žádnou novou položku, ani změnit či odstranit žádné údaje, kterou jsou v uvedeném soupisu již uvedeny.

# Termíny a doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením příslušné smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo uzavření smlouvy v pozdějším termínu, zejm. v návaznosti na prodloužení doby trvání zadávacího řízení.

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 05-06/2021.

Lhůta ukončení plnění: 40 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.

# Kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal zákonem a zadavatelem níže stanovenou kvalifikaci. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele budou součástí nabídky.

## Základní způsobilost a způsob jejího prokázání

Zadavatel požaduje v souladu s § 73 odst. 1 zákona prokázání základní způsobilosti.

Podle § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 zákona výše citovanou podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podle § 74 odst. 3, účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

## Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nebo jeho ekvivalent, a to výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, pokud jiné právní předpisy uvedené oprávnění pro činnost dodavatele vyžadují.

## Technická kvalifikace a způsob jejího prokázání

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 53 odst. 4 v návaznosti na § 79 odst. 2 písm. a) zákona.

Splnění kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (příloha č. 2 výzvy) včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Ze seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně následující stavební práce doložené osvědčeními objednatelů:

3 zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla rekonstrukce či oprava stavby občanské vybavenosti s vyloučením zakázek spočívajících pouze ve výměně výplně venkovních otvorů a zateplení fasád či střech, přičemž celková hodnota každé z takových zakázek činila nejméně 4 000 000 Kč bez DPH.

Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této Výzvy.

Pokud dodavatel není z objektivních důvodů schopen prokázat technickou kvalifikaci stanoveným způsobem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

## Společná ustanovení ke kvalifikaci

Kvalifikaci získanou v zahraničí, tj. i základní a profesní způsobilost ve vztahu k zemi sídla u zahraničního dodavatele, prokazuje dodavatel podle § 81 zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, bude ve smyslu § 45 odst. 3 zákona nahrazen čestným prohlášením dodavatele.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Doklady ve smyslu § 45 odst. 1 zákona dodavatel předkládá do nabídky v kopiích. Je možné předložit rovněž originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Dodavatel může dle § 53 odst. 4 zákona požadované doklady o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením (viz vzor v příloze č. 2 této Výzvy) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Dodavatel je oprávněn za podmínek uvedených v § 228, resp. § 234 zákona nahradit příslušné, zadavatelem požadované doklady prokazující splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Dle § 45 odst. 4 zákona dodavatel může povinnost předložit doklad o kvalifikaci splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné (viz příloha č. 2 Výzvy).

Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona v rámci své součinnosti poskytované k uzavření smlouvy zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie stanovených dokladů prokazujících jeho základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci (viz čl. 17 této Výzvy).

Způsob prokazování určité části kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiné osoby upravuje § 83 zákona.

Zadavatel stanoví, že dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti dle čl. 6.2 psím. b) nebo technické kvalifikace dle čl. 6.3 této výzvy požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku),

- doklady prokazující splnění chybějící části zadavatelem stanovené kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a to způsobem podle této výzvy,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou způsobem a doklady podle čl. 6.1 této výzvy a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem; to neplatí pro technické kvalifikační kritérium dle § 79 odst. 2, písm. a) a d) zákona definované v čl. 6.3 této Výzvy (významné zakázky realizované dodavatelem), u něhož musí písemný závazek jiné osoby obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

V případě vzniku změny v kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení postupuje účastník řízení podle § 88 zákona.

# Podání společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů formou podání společné nabídky bude v případě uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku uveden jako jedna ze smluvních stran. To znamená, že na straně zhotovitele budou v návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku a zadavatel takto požaduje, aby tito dodavatelé nesli za závazky vzniklé z uzavřené smlouvy společnou a nerozdílnou odpovědnost.

V nabídce bude dále uvedeno, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky plnit každý z dodavatelů.

Při komunikaci v rámci zadávacího řízení je zadavatel oprávněn doručovat na kontaktní adresy (prostřednictvím elektronického nástroje, do datové schránky nebo na e-mailovou adresu) kteréhokoliv z dodavatelů podávajících společnou nabídku s tím, že tímto způsobem je doručeno všem těmto dodavatelům.

Na prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů platí ustanovení zákona, zejm. § 82, § 83 a § 84 věta poslední zákona a pravidla uvedená v této Výzvě.

# Požadavky na jazyk nabídky

Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka (§ 45 odst. 3 zákona). Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.

# Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude dodavatelem uvedena v korunách českých a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, zejm. obchodních a smluvních podmínkách dle přílohy č. 3 této výzvy.

Nabídková cena uvedená dodavatelem zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a je cenou nejvýše přípustnou, kterou lze překročit pouze za podmínek uvedených v obchodních a smluvních podmínkách. Nabídková cena bude dodavatelem stanovena tak, že bude vypočtena jako součet celkových cen, které dodavatel získá vyplněním všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 této výzvy, podle pokynů zde uvedených, a předloží ve své nabídce. Položkový rozpočet tvořený takto vyplněným soupisem je přílohou smlouvy o dílo.

Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v rozpočtu dle předchozího odstavce, a to v členění uvedeném v příloze č. 1 výzvy.

Ceny uvedené dodavatelem jsou cenami nejvýše přípustnými, které lze překročit pouze za podmínek uvedených v obchodních a smluvních podmínkách.

Maximální výše nabídkových cen

Zadavatel stanoví částku předpokládané hodnoty v Kč bez DPH jako maximálně možnou výši celkové nabídkové ceny.

Účastník řízení, jehož nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je zadavatelem stanovená maximálně možná výše nabídkových cen, bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

# Použití poddodavatelů

Účastník řízení (dodavatel podávající nabídku) nesmí být podle § 107 odst. 4 zákona současně osobou (zejm. poddodavatelem), jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky změny poddodavatele, jehož prostřednictvím byla prokázána část kvalifikace, v průběhu trvání smlouvy jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Dodavatel je při plnění veřejné zakázky povinen zajistit, aby práce či služby, k jejichž provedení se v rámci zadávacího řízení zavázal poddodavatel jako jiná osoba prokazující kvalifikaci, provedl výhradně tento poddodavatel.

Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností, které dodavateli plynou ze závazných obchodních a smluvních podmínek pro příslušnou součást veřejné zakázky.

# Obchodní a smluvní podmínky

Zadavatel stanoví obchodní a smluvní podmínky veřejné zakázky formou závazného textu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky bude uzavřena dle přílohy č. 3 této výzvy s tím, že bude před podpisem smlouvy upravena dle údajů z nabídky vybraného dodavatele na místech k tomu vyznačených a doplněna o přílohy; tj. návrh smlouvy ve formě vyplněné přílohy č. 3 dodavatel do nabídky nepředkládá.

Zadavatel však požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil tyto dokumenty tvořící přílohy smlouvy:

- položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (součást přílohy č. 1 této Výzvy) dle podmínek uvedených v čl. 9 této Výzvy ve formátu MS Excel a případně jednom z formátů .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru,

- seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazuje část kvalifikace (je-li relevantní), s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a popisu, kterou dílčí část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit,

# Požadavky na náležitosti a sestavení nabídky

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje.

Nabídka bude obsahovat následující doklady a informace:

- Krycí list nabídky – identifikační údaje dodavatele, označení osob oprávněných zastupovat dodavatele a kontaktní údaje atd., a to v rozsahu přílohy č. 2 této Výzvy.

- Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 6 této Výzvy.

- Položkový rozpočet dle čl. 4, 9 a 11 této Výzvy ve formátu MS Excel a případně jednom z formátů .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

- Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokázal část kvalifikace, dle čl. 11 této Výzvy.

- Nepovinně – kopie pojistné smlouvy dle čl. 10 smlouvy o dílo – obchodních a smluvních podmínek (předloží vybraný dodavatel – viz čl. 17 Výzvy)

Zadavatel stanoví, že pokud v této Výzvě není uvedeno jinak, dodavatel v nabídce použije obecně dostupné datové formáty souborů, zejm. PDF, JPG, DOCX, XLSX, ZIP, apod.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena (přesnou max. velikost jednotlivých souborů si lze ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

Podmínkou pro podání nabídky je dokončená registrace a přihlášení v elektronickém nástroji (viz čl. 2 této Výzvy).

# Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci bez omezení prostřednictvím profilu zadavatele na adrese veřejné zakázky.

Součástí zadávací dokumentace jsou také následující přílohy této Výzvy:

příloha č. 1 – 	Projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

příloha č. 2 – 	Krycí list nabídky a čestné prohlášení k prokázání kvalifikace,

příloha č. 3 – 	Závazné obchodní a smluvní podmínky.

Dodavatelé mohou písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel doručit nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být písemná a musí být podána elektronickou formou způsobem uvedeným v čl. 2 této Výzvy.

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona uveřejněním na profilu zadavatele (adrese veřejné zakázky), a to ve lhůtě dle § 54 odst. 5 zákona. Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněním na profilu zadavatele i bez předchozí žádosti dodavatele.

Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat podle § 99 zákona, a to obdobně jako při vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele se okamžikem jejich uveřejnění stávají nedílnou součástí zadávací dokumentace a jsou pro dodavatele závazné.

Z tohoto důvodu zadavatel dodavatelům doporučuje v případě zájmu o účast v tomto zadávacím řízení provést rovněž na profilu zadavatele aktivaci odběru upozornění na změny v zadávací dokumentaci, resp. vysvětlení zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení, a to zadáním kontaktní e-mailové adresy v sekci „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“.

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 14.4.2021 v 10:00 hod.; sraz účastníků bude před vstupem do budovy.

# Lhůta pro podání nabídky a způsob jejího podání

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek, která končí dne 12.5.2021 v 10:00 hod., a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese veřejné zakázky za použití funkce „poslat nabídku“.

Zadavatel s ohledem na ust. § 107 odst. 1 zákona ve spojení s ust. § 211 odst. 3 zákona nepřijímá listinné nabídky ani elektronické nabídky nepodané prostřednictvím elektronického nástroje či podané jiným způsobem, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Pokud nabídka nebude zadavateli podána ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní podle § 28 odst. 2 zákona nepřihlíží.

Zadavatel doporučuje, aby elektronické soubory nabídky nebo elektronická zpráva odesílaná prostřednictvím elektronického nástroje, jejíž přílohou jsou el. soubory s nabídkou dodavatele, byla opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu (dále jen „elektronický podpis“), který přísluší osobě oprávněné zastupovat dodavatele. V případě, že nabídku, její jednotlivé části či soubor(y) nabídky, popř. elektronickou zprávu obsahující nabídku dodavatele podepíše osoba na základě plné moci, zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil příslušnou plnou moc, která takovou osobu k podání nabídky nebo jejímu podpisu nebo podpisu jednotlivých dokumentů nabídky opravňuje.

# Otevírání nabídek

Otevírání nabídek zadavatel provede v souladu s ust. § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se v souladu s uvedeným ustanovením zákona koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

# Hodnocení nabídek

Nabídky budou ve smyslu § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.

Předmětem hodnocení bude nabídková cena stanovená dodavatelem podle čl. 9 této výzvy. Pořadí nabídek bude sestaveno vzestupným seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.

# Vybraný dodavatel

Dodavatel, který bude vybrán k uzavření smlouvy podle § 122 zákona, bude povinen zadavateli předložit níže uvedené doklady:

- Vybraný dodavatel, ať už právnická či fyzická osoba, předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici (zejm. z nabídky dodavatele).

- U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel ve výzvě dle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

  - ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

  - k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

  - seznam akcionářů,

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

- Od 1.6.2021 se postupuje dle účinné právní úpravy předmětného ustanovení.

V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48 odst. 9 a odst. 7 zákona ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 zákona vyloučí vybraného dodavatele majícího formu akciové společnosti ze zadávacího řízení, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento dodavatel nemá výlučně zaknihované akcie.

Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 zákona.

Povinnost zadavatele vyloučit vybraného dodavatele jako účastníka řízení se podle § 48 odst. 10 zákona nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích.

Vybraný dodavatel dále dle § 104 písm. a) zákona předloží:

- položkový rozpočet z jeho nabídky v jednom z formátů .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru,

- kopii pojistné smlouvy dle čl. 10 smlouvy o dílo – obchodních a smluvních podmínek.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy a předložit doklady požadované v této Výzvě tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle ust. § 124 odst. 1 zákona, tj. bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty dle § 246 zákona, tj. zejm. marném skončení lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnosti změny závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku uvedené v obchodních podmínkách – příloha č. 3 výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje s ohledem na okolnost aktuálně hrozícího rizika karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19, že bude-li situace příslušnými orgány takto vyhlášena či označena, a z důvodů těmito stavy zapříčiněnými nebude možné plnění poskytnout v dohodnutém termínu, zakládají tyto okolnosti na straně povinného právo požadovat proporcionální prodloužení sjednaných termínů o dobu trvání překážky v plnění a druhá smluvní strana je povinna takovou změnu termínu akceptovat. V takovém případě je však dodavatel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat a tyto skutečnosti doložit.

# Ostatní podmínky

Náklady dodavatelů spojené s účastí v tomto zadávacím řízení zadavatel nehradí. Podané nabídky nebudou vráceny. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení, popř. pro účely uložené mu právními předpisy vztahujícími se k veřejným zakázkám a ve vztahu k oprávněným kontrolním orgánům.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka nebo rozhodnutí o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě 
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem, zejm. pokud nabídkové ceny dodavatelů překročí výši finančních prostředků, které zadavatel má pro realizaci veřejné zakázky k dispozici.

# Označení osob dle § 36 odst. 4 zákona

Zadavatel ve smyslu § 36 odst. 4 zákona uvádí, že následující části zadávací dokumentace vypracovaly tyto osoby odlišné od osoby zadavatele (v součinnosti se zadavatelem):

- text zadávací dokumentace:

  - Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,

- projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v rozsahu přílohy č. 1 této Výzvy:

  - Brodská stavební spol. s r.o., IČ: 25942093, Šafránová 2239/14, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

# Zpracovávání osobních údajů

Zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s veřejnou zakázkou jsou jím i administrátorem zadávacího řízení veřejné zakázky zpracovávány některé osobní údaje z nabídek dodavatelů – např. kontaktní údaje osob, výpisy z evidence rejstříku trestů, atd. Důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že předložení těchto osobních údajů ze strany dodavatelů zadavateli je vyžadováno zákonem. Zadavatel i administrátor zpracovávají předmětné osobní údaje za účelem splnění svých povinností dle zákona, jak je popsáno v této výzvě.

V Jihlavě dne

……………………………………….

RNDr. Jan Břížďala

radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

Identifikačními údaji se v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) zákona rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.