Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ Opatovské zákopy

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ DODAVATEL

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2021-II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 5. Opatovské zákopy |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plocha | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ včetně DPH | celkem (Kč) včetně DPH |  |
| 1 | žlutě ohraničené plochy v situaci | Mozaiková seč (rašelinných a slatinných luk, místy smilkových trávníků) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, vhodnou do mokřadů), součástí sečení je i mechanické odstranění pařezových výmladků a náletových dřevin. Při sečení nebude posečena vrba rozmarýnolistá, viz zákres v situaci. Plocha s rosnatkou okrouhlolistou bude pečlivě posečena, viz zákres v situaci. Mozaika = na ploše vyznačeného sečení na situaci níže, bude ponechán podíl 20 % neposečených ploch, bude se jednat o menší plochy na vegetačně stabilních místech bez výskytu nežádoucích druhů, viz též Bližší pokyny a podmínky níže (včetně zákresů). V množství MJ je uvedena velikost skutečně posečené plochy (tzn. odečteno 20 % z celkové výměry dílčí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč. | 1. 7. – 31. 7. 2021 | ha | 2,4 |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní rezervace Opatovské zákopy, Kraj Vysočina, obec Opatov, katastrální území Opatov na Moravě

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).

- Plochy budou sečeny do krajů lesních porostů a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:

- Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.

- V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.

- Na dílčích plochách, které jsou významné z hlediska výskytu vzácných mechorostů (R2.2 a R2.3 - rašeliniště, slatinné louky) bude výška sečení porostů 3-5 cm.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými či nízkotlakými pneumatikami s vyšší únosností.

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- Při ponechání nesečených ploch, mozaikové seči, fázově posunuté seči budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány dočasně neposečené) menší plochy (v řádech desítek m2) na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména Calamagrostis epigejos apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené (popř. fázově dříve či později sečené) části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).