**Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na služby,**

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,**

**o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, I. stavba, PD** |
| **Název zadavatele:** | Kraj Vysočina |
| **IČO:** | 70890749 |
| **Adresa sídla:** | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| **Profil zadavatele:** | <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html> |
| **Osoby oprávněné za zadavatele jednat:** | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman  Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství |
| **Kontaktní osoba:** | Bc. Lenka Procházková,  tel: +420 564 602 378; e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz |

# Vymezení předmětu plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, I. stavba“. DSP a PDPS bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) „II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, I. stavba“ zpracované firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., 10/2017, včetně podmínek vyjádření DOSS a správců IS a následně podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby (NPM ÚR 07/2020).

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Případné majetkoprávní vypořádání zajistí zadavatel.

Jedná se o přeložku stávající silnice II/353 mimo obec Rytířsko v délce 1,140 km. Tato stavba se nachází cca 12 km od Jihlavy a začíná cca 1 km za křížením silnice II/353 s D1 směrem na Žďár n/S a její konec navazuje na již zrealizovaný obchvat obce Jamné.

**Projektová dokumentace bude realizována v souladu s požadavky souvisejícími s použitím metody BIM.**

Předmětem plnění veřejné zakázky je použití metody BIM ve smyslu dokumentů Požadavky objednatele na informace (dále jen „**EIR**“) a BIM protokol, které jsou přílohou smlouvy o provedení veřejné zakázky (viz zadávací dokumentace).

Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení **informačního modelu stavby,** poskytnutí společného datového prostředí (dále jen „**CDE**“) a provedení souvisejících služeb (dále jen „**použití metody BIM**“) pro vypracování projektové dokumentace.

**Informační model stavby** bude vyhotoven v podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen **„DSP“**) a v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **„PDPS“**).

Součástí plnění je dále vypracování závěrečné zprávy hodnotící pilotní projekt BIM se zaměřením na (max 5 stran A4):

* zadávací dokumenty (EIR, šablona pre BEP)
* datový standard
* klasifikační systém
* tvorba informačního modelu
* tvorba 2D dokumentace z modelu
* příprava podkladů pro rozpočet

Podkladem pro zpracování projektových dokumentací bude výše zmíněná DÚR.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován ve smlouvě o provedení veřejné zakázky (viz zadávací dokumentace).

**Součástí zadávací dokumentace jsou specifické podmínky a požadavky v souladu se zaváděním metody BIM.**

# Termíny plnění veřejné zakázky

**Termíny(1) plnění veřejné zakázky jsou podrobně stanoveny v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky** (viz zadávací dokumentace).

(1) *Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  2 500 000 Kč bez DPH.

# Identifikace osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace na kterých se tyto osoby podílely:

* zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DÚR PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228, vypracováno 10/2017
* zpracovatel zadávacích dokumentů BIM, BIM Consulting s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO 07254253 vypracováno 05/2021

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět CPV

Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6

Dohled nad projektem a dokumentací 71248000-8

# Kvalifikace pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,

c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže bližší rozsah prokázání kvalifikace.

## Základní způsobilost

**Způsobilým podle ZZVZ není dodavatel, který podle § 74 odst. 1 písm.:**

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

**Je-li dodavatelem právnická osoba**, musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 2 ZZVZ.

**Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu**, musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.

**Dodavatel prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením:**

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

## Profesní způsobilost

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 1) ZZVZ** prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ** předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnosti: „**Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřických činností“.**

**Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ** požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

**- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby** vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;

- **úřední oprávnění pro** **ověřování výsledků zeměměřických činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

## Technická kvalifikace

Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil **seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky** před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Doby k prokázání realizace uvedených služeb se pro účely této zadávací dokumentace považují za splněné, pokud byla služba v průběhu této doby dokončena.

Pro předložení Seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

Zadavatel, s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky, vymezuje **minimální úroveň** pro splnění technické kvalifikace v rozsahu:

**a)** min. 3 projektovaných novostaveb nebo rekonstrukcí silnice (s celou konstrukcí vozovky v celé její šíři) s délkou nejméně 0,5 km ve stupni DSP (popř. DUSP) a PDPS.

V seznamu významných služeb obdobného charakteru lze předložit realizace projektových dokumentací ve stupni DSP (popř. DUSP) i PDPS pro jiné (odlišné) stavby, minimálně ale 3x DSP (popř. DUSP) a 3x PDPS.

**b) Požadavek zadavatele na zkušenosti s metodou BIM:**

* min. 1 projektovanou novostavbu nebo rekonstrukci silnice ve stupni DSP (popř. DUSP) a PDPS **zpracovanou metodou BIM**

V seznamu významných služeb obdobného charakteru lze předložit realizace projektových dokumentací ve stupni DSP (popř. DUSP) i PDPS pro jiné (odlišné) stavby, minimálně ale 1x DSP (popř. DUSP) a 1x PDPS.

**c)** **Požadavek zadavatele na zkušenosti realizačního týmu dodavatele s projektováním v BIM:**

Zadavatel požaduje, aby se na plnění předmětu veřejné zakázky podílela osoba, která má zkušenosti s projektováním v metodě BIM při realizaci obdobné zakázky za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (zpracování kompletní projektové dokumentace - min. DSP + PDPS).

K potvrzení této skutečnosti může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

## Další ustanovení ke kvalifikaci

**Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením** (jako vzor lze použít Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – viz zadávací dokumentace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. V průběhu zadávacího řízení předloží dodavatel, na žádost zadavatele, originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Ust. § 81 – 85 ZZVZ a § 87 – 88 ZZVZ se použijí obdobně.

Vybraný dodavatel je povinen po vyžádání zadavatele předložit před uzavřením smlouvy originály či úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy.

**Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti,   
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veř. zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů (viz zadávací dokumentace) a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

# Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel dle ust. § 53 odst. 1 ZZVZ uveřejní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Dodavatelům je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k této zadávací dokumentaci na profilu zadavatele Kraje Vysočina: [**https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html**](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html)

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

**Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvoří:**

* Výzva k podání nabídky, vč. požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky
* Krycí list nabídky
* Vzory dokumentů k předložení
* Návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky
* Seznam poddodavatelů
* Projektová dokumentace ve stupni DÚR
* Pravomocné územní rozhodnutí
* BIM protokol
* Požadavky objednatele na informace (EIR)
* Šablona Přípravného plánu realizace BIM (BEP) – vyplní pouze vybraný dodavatel v souladu s termínem uvedeným ve Smlouvě o provedení veřejné zakázky

1. **Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem**

Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 3 ZZVZ, tj. že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem:

* elektronický nástroj E-ZAK,
* datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
* elektronická pošta (e-mail).

**Zadavatel doporučuje využívat pro elektronickou komunikaci elektronický nástroj E-ZAK.** dostupný na https://ezak.kr-vysocina.cz/, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či ZZVZ jinak.

Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele.

# Podmínky sestavení a podání nabídek

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

**Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky v souladu se zadávací dokumentací v členění:**

**- cena za zpracování kompletní projektové dokumentace stavby v členění na jednotlivé stupně a dílčí činnosti jednotlivých stupňů plnění dle podmínek zadávací dokumentace včetně metody BIM**

**- cena za zajištění CDE po celou dobu realizace VZ**

**- cena za výkon autorského dozoru v rozsahu dle předmětu plnění specifikovaného v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky (tento údaj slouží pro jednotné ocenění nabídek účastníků zadávacího řízení)**

**- celková nabídková cena**

Nabídková cena bude uvedena v **návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky** v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout veškeré náklady, které souvisejí s realizací veřejné zakázky a vyplývají z podrobné specifikace díla. Rovněž cena autorského dozoru obsahuje veškeré související materiálové i režijní náklady (např. náklady na dopravu) vynaložené na provedenou činnost.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.

## Požadavky na kalkulaci nabídkové ceny

**Dodavatel,** **jako povinnou součást nabídky,** **předloží cenovou nabídku**, která bude obsahovat předpokládaný výkon činnosti (v hodinách) za vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (v členění Průvodní zpráva, Souhrnná zpráva, dokumentace jednotlivých stavebních objektů, dokladová část, související dokumentace a průzkumy s oceněním částí nutných pro vydání stavebních povolení a realizaci stavby, rozpočet a soupis prací, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení apod.) dle podmínek zadávací dokumentace, s uvedením hodinových sazeb za výkon jednotlivých činností. Součástí cenové nabídky bude rovněž cena za výkon autorského dozoru dle předmětu plnění specifikovaného v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky (s uvedením sazby za 1 hod. autorského dozoru).

**Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v cenové nabídce bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky.**

## Požadavky na formu a způsob podání nabídek

Dodavatelé podají nabídku v **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit v nabídce písemný závazek, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

Dodavatelům nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

## Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel musí vypracovat nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny dokumenty musí být dobře čitelné.

Dodavatel závazně použije dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

* ***Krycí list nabídky***
* ***Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace***
* ***Návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky***
* ***Identifikace člena realizačního týmu - HIP***
* ***Identifikace člena realizačního týmu – BIM***
* ***Seznam poddodavatelů***
* ***Ostatní požadavky zadavatele***

1. **Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek veřejné zakázky**

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 12. 7. 2021 do 10:00 hod.**

Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

# Hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 1 ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel zároveň stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2, věta první ZZVZ podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

**Kritérium nabídkové ceny**

Předmětem hodnocení tohoto dílčího kritéria bude nabídková cena, kterou dodavatel uvede v českých korunách bez DPH.

**Kritérium kvality**

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 ZZVZ následující kritérium kvality:

Délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP).

**Pravidla pro hodnocení nabídek**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) ZZVZ kritéria hodnocení takto:

a) Nabídková cena bez DPH,

b) Délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP).

**Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) ZZVZ metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

**a) V rámci kritéria hodnocení Nabídková cena bez DPH** bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Jako nejvýhodnější bude hodnocena minimální hodnota. Při hodnocení bude použita bodovací metoda, u níž je nejnižší hodnotě přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejnižší nabídkové ceny k hodnocené ceně. Matematické vyjádření bodového hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

**nejnižší nabídková cena v Kč**

**počet bodů kritéria = --------------------------------------- x 100 (bodů)**

**hodnocená cena v Kč**

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou hodnotícího kritéria a).

**b) V rámci kritéria hodnocení Délka praxe člena realizačního týmu** – vedoucího projektu (HIP) bude hodnocena délka praxe vedoucího projektu (hodnotou bude celé číslo udávající počet roků odborné praxe) v oblasti projektování staveb pozemních komunikací uvedená účastníkem zadávacího řízení v identifikaci člena realizačního týmu, jenž je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení uvede v identifikaci člena realizačního týmu u člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP) následující údaje:

1. titul, jméno, příjmení,

2. počet roků odborné praxe v oblasti projektování staveb pozemních komunikací,

3. pracovně právní poměr k účastníku zadávacího řízení.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena maximální hodnota. Zadavatel zároveň stanovil limit pro maximální hodnotu délky praxe vedoucího projektu a to v rozsahu 15 roků. Pakliže účastníkem zadávacího řízení uvedená délka praxe vedoucího projektu (počet roků odborné praxe) v oblasti projektování staveb pozemních komunikací činí více než 15 let, bude v takovém případě při hodnocení v kritériu b) použita u délky praxe vedoucího projektu číselná hodnota 15.

Při hodnocení bude použita bodovací metoda, u níž je nejvyšší hodnotě přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené délky praxe k hodnotě nejvyšší délky praxe. Matematické vyjádření bodového hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

**nabízená délka praxe**

**počet bodů kritéria = ----------------------------------------- x 100 (bodů)**

**nejvyšší nabízená délka praxe**

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou hodnotícího kritéria b).

**Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) ZZVZ váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

a) Nabídková cena bez DPH váha: 90 %,

b) Délka praxe člena realizačního týmu – vedoucího projektu (HIP) váha: 10 %.

**Sestavení pořadí**

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

V případě rovnosti součtu bodů za všechna kritéria hodnocení rozhoduje o celkovém pořadí nabídek počet bodů získaných v kritériu s nejvyšší váhou. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejvyšší hodnota v kritériu s nejvyšší váhou. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty, bude umožněna účast na tomto losování.

# Další podmínky zadávacího řízení a práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje oprávnění uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

# Další ustanovení

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o účastnících získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

# Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

# Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky (dále jen „návrh smlouvy“), který je součástí zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.

Smlouva bude uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, ve smyslu ust. § 124 odst. 1 ZZVZ, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

V Jihlavě dne

Ing. Miroslav Houška

náměstek hejtmana