SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

sídlo:	 			Zámek 1, 674 01 Třebíč

IČO:				00091766

za kterou jedná:		Ing. Jaroslav Martínek, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

(Pokyn pro dodavatele: dodavatel vyplní všechna místa v textu označená hranatými závorkami [_____]. Tento pokyn před podpisem smlouvy dodavatel vymaže.)

[Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení dodavatele]

sídlo:				[_____]

IČO:				[_____]

DIČ:				[_____]

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. [_____] vedenou [_____] soudem v [_____]

bankovní spojení:		[_____]

číslo účtu:			[_____]

za kterou jedná:		[_____]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, systémové číslo P21V00000505 (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka Zhotovitele (dále jen „nabídka“).

- Účelem této smlouvy je provést rozšíření a instalace elektronického zabezpečovacího systému a požární zabezpečení expozic místností, vitrín, návštěvnického centra, depozitáře, knihovny, kamery - budovy Muzea řemesel Moravské Budějovice uvedené v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku.

Realizace v etapách:

  - I. etapa - instalace EZS (expozice místnosti, vitríny, návštěvnické centrum, depozitáře, knihovna, kamery) a požární zabezpečení.

  - II. etapa - instalace mobilních čidel EZS na sbírkové předměty.

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Objednatele:

- provést rozšíření a instalace elektronického zabezpečovacího systému a požární zabezpečení expozic místností, vitrín, návštěvnického centra, depozitáře, knihovny, kamery - budovy Muzea řemesel Moravské Budějovice v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

- zajistit realizaci dle čl. IV odst. 4 této smlouvy,

a to v rozsahu, způsobem a za podmínek, jak je blíže specifikováno:

- v této smlouvě a jejích přílohách,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

tak, aby dílo bylo provedeno jako úplné a byl naplněn účel této smlouvy (dále jen „dílo“).

Závazkem Objednatele je řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. V této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Čl. II

Provádění díla

- Smluvní strany se dohodly, že dílo je provedeno poskytnutím služeb uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, zejm. Výzvě k podání nabídek, její příloze č. 1, nabídce Zhotovitele zpracované a podané v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen provést veškeré dodávky, činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k zahájení, dokončení a předání díla, ve vysoké kvalitě s náležitou a odbornou péčí, a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Dílo bude provedeno tak, aby jeho řádnému užití nebránila práva třetích osob.

- Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií či jiné odlišnosti plnění oproti uvedením v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek je Zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s Objednatelem.

- V rámci provádění díla musí Zhotovitel přebrat veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Při provádění díla je Zhotovitel současně povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Doklady o splnění povinností uvedených v tomto odstavci je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli. Náklady na veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně díla.

- Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by mohly mít, vliv na plnění této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla pokyny k jeho provádění a kontrolovat provádění díla, jak je uvedeno v čl. VIII této smlouvy.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však povinen dbát pokynů Objednatele a pokynů oprávněné a kontaktní osoby Objednatele dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Objednatel písemně potvrdí Zhotoviteli, že na splnění pokynu i přesto trvá.

- Ustanovení odst. 7. tohoto článku smlouvy nevylučuje právo Objednatele požadovat nedodání či neprovedení některé položky předmětu díla či její poměrné části v případě, že zjistí, že z technických, finančních či organizačních důvodů není jejich dodání či poskytnutí možné nebo vhodné. Pokyn Zhotoviteli k neprovedení plnění je v takovém případě oprávněna vydat kontaktní osoba Objednatele dle čl. VII odst. 2.

- Plnění nad shora sjednaný obsah a rozsah díla (vícepráce) bude realizováno, jen pokud o ně bude dílo rozšířeno po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.

- Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré požární předpisy a předpisy BOZP.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Výsledky vznikající v rámci činností Zhotovitele při provádění díla Zhotovitel není oprávněn poskytnout jiným osobám, než jak je založeno touto smlouvou, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy chránit zájmy Objednatele a jeho dobré jméno.

- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodávky, práce a činnosti prováděné jeho zaměstnanci, poddodavateli či jinými pracovníky, seznámí je vždy se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i smluvními termíny sjednanými v této smlouvě.

- Nedostatky a vady díla zjevné již v průběhu jeho plnění je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit.

- Objednatel má právo dle svého uvážení užívat všechny výstupy vzniklé v rámci provádění díla a poskytovat je dle svého uvážení dalším osobám.

- Zhotovitel bere na vědomí, že realizace zakázky bude financována v rámci projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 – Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „projekt“) a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených v této smlouvě může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody Objednateli.

Čl. III

Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést dílo a jednotlivé jeho části, výstupy a výsledky činností Zhotovitele uvedené v této smlouvě a předat je Objednateli nejpozději dle harmonogramu plnění:

- EZS1 – od 1. 9. – do 30. 9. 2021,

- EZS2 – od 3. 1. – do 21. 1. 2022.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení provedení díla uvedený v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předat dílo v místě plnění, kterým je budova Muzea řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice, a v rámci uvedené budovy konkrétní místnost určená Objednatelem.

Čl. IV

Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele ve výběrovém řízení a činí nejvýše [_____] Kč bez DPH, tj. [_____] Kč včetně DPH (slovy [_____] korun českých).

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla v době a místě jeho plnění a za podmínek dle této smlouvy, zejm. veškeré dodávky, práce, výkony a služby, veškeré poplatky, dopravné a licence, kterých je třeba pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy a veškeré další s tím související náklady Zhotovitele.

- Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji změnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

- Úprava ceny díla je možná v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části ceny díla připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.

- Úprava sjednané ceny díla v průběhu jeho provádění včetně stanovení nové konečné ceny díla bude stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Pokud Zhotovitel provede plnění nesjednané touto smlouvou bez předchozího projednání a odsouhlasení Objednatelem, není Objednatel povinen takové provedené plnění uhradit a může po Zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění takového neodsouhlaseného plnění, obnovení původního stavu a/nebo náhradu způsobené škody.

Čl. V

Platební podmínky

  - Objednatel neplatí Zhotoviteli žádnou zálohu v souvislosti s prováděním díla.

  - Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání, převzetí a akceptaci dílčího plnění, kterým se rozumí plnění příslušné položky dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Výše fakturované částky za provedení dílčího plnění bude odpovídat ceně položky dle přílohy č. 1 této smlouvy. Potvrzení o předání, převzetí a akceptaci dílčího plnění Objednatelem bude tvořit přílohu faktury. Pokud faktura Zhotovitele bude obsahovat i položky předmětu díla, u kterých nedošlo k jejich předání, převzetí a akceptaci, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

  - Faktura předložená Zhotovitelem Objednateli bude obsahovat cenu dle odst. 2. tohoto článku smlouvy a bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí být označena reg. číslem a názvem projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 – Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice.

  - Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti faktury.

  - Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

  - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

  - V souladu s ustanovením § 5 zákona o DPH, není Objednatel při přijímání výše uvedeného zdanitelného plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto toto zdanitelné plnění nebude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

  - Zhotovitel nemá právo požadovat během provádění díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům jinak než, jak je uvedeno v této smlouvě.

Čl. VI

Kontaktní osoby

- Kontaktní osobou Zhotovitele je: [_____], e-mail: [_____], tel.: [_____].

- Kontaktní osobou Objednatele je: PhDr. Petr Beránek, email: p.beranek@muzeumtr.cz, tel.: 568 421 100, mob.: 603 566 755.

Čl. VII

Kontrola provádění díla

- Pro účely kontroly provádění díla Objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly dle potřeby a povahy aktuálně prováděných prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne Zhotoviteli písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provedení kontroly, pokud to vyžaduje aktuální stav prací, pokud vznikne nutnost dohody na dalším postupu či úkonu prací, či jejich odsouhlasení Objednatelem, atp.

- Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, Objednatele a dalších osob, jejichž účast si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

- Obsahem kontrolního dne je zejména kontrola stavu postupu prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- Objednatel, popř. jím pověřená osoba, pořizuje z kontrolního dne zápis v českém jazyce, který se stane součástí dokumentace kontrolního dne pořizované Zhotovitelem. Kopii zápisu obdrží zúčastněné osoby.

- Pokud Objednatel sám, nebo prostřednictvím jiné osoby, zjistí závažné nedostatky plnění, zejména ohrožující život, majetek nebo zdraví či úspěšnou realizaci díla či jeho ucelené části, stanoví Zhotoviteli termín k bezodkladné nápravě. Pokud Zhotovitel v takto stanoveném termínu vytknuté nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. VIII

Předání díla, jeho akceptace, vlastnické právo, nebezpečí škody a licence

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené dílo, resp. jeho ucelenou část. Za ucelenou část se považuje dílčí plnění dle čl. VI odst. 2. této smlouvy. Ustanovení dalších odstavců tohoto článku se proto přiměřeně vztahují i na ucelenou část díla.

- Za řádně provedené dílo se považuje dílo řádně dokončené dle této smlouvy, které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a bez vad.

- Objednatel není povinen převzít předmět díla vykazující vady, má však právo převzít předmět díla vykazující drobné vady nebránící řádnému užívání předmětu díla a požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu.

- Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí.

- Po řádném předání a převzetí díla Zhotovitel předloží Objednateli předávací protokol, na kterém oprávněný pracovník Objednatele potvrdí řádné převzetí dokončeného díla. Oprávněným pracovníkem Objednatele je PhDr. Petr Beránek. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který se tak stane dokladem o předání díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat řádné označení smluvních stran, jména a příjmení oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí potvrdily, jejich podpisy, označení předávaného díla a veškerých písemných výstupů dle této smlouvy a datum podpisu předávacího protokolu.

- Pokud Objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas provedené dílo převzít nebo požádá o posunutí termínu převzetí, není Zhotovitel v prodlení.

- Podepsáním předávacího protokolu je zahájen proces akceptace díla. Objednatel má možnost ve lhůtě 10 pracovních dnů upozornit na zjištěné vady díla. Pokud tak Objednatel neučiní, považuje se dílo za akceptované.

- Pokud Objednatel dílo neakceptuje, je povinen vystavit protokol o odmítnutí akceptace díla se specifikací důvodů jejího odmítnutí. Pokud bude příčina na straně Zhotovitele, Zhotovitel zajistí, aby dílo odpovídalo požadavkům uvedeným v této smlouvě, a to ve lhůtě uvedené v protokolu o odmítnutí akceptace. Po provedení úprav díla vedoucích k odstranění vad se bude opakovat postup uvedený v odst. 4., 6. a 8. tohoto článku smlouvy, a to až do okamžiku akceptace díla. Při opakování procesu akceptace díla se lhůta pro uplatnění vad stanoví na 5 pracovních dnů od podpisu protokolu o předání upraveného díla.

- Vlastnické právo k prováděnému dílu přechází na Objednatele okamžikem úhrady ceny díla. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle nebo v souvislosti s ní, a to do dne převzetí řádně dokončeného díla Objednatelem. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.

- V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává Objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od Zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

- Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby Objednatel mohl dílo užívat k účelu této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

Čl. IX

Odpovědnost za škodu

- Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.

- Případné poškození, zničení, ztrátu či odcizení nedokončeného a/nebo nepřevzatého díla, resp. jeho části nese na svůj náklad Zhotovitel.

Čl. X

Záruka za jakost

- Zhotovitel provádí dílo bez vad, přičemž dílo má vady, jestliže neodpovídá podmínkám určeným v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo po dobu 24 měsíců ode dne akceptace díla. Na materiály, jejichž životnost nebo záruka daná výrobcem je kratší, platí záruka daná výrobcem nebo dodavatelem výrobků, nejméně však 24 měsíců. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou dílo mělo při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistí kdykoli akceptace či záruční doby.

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení Objednatele o vadách díla reklamované vady v místě plnění prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Lhůta pro odstranění záručních vad činí nejdéle 15 pracovních dnů ode dne prověření vady Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Oznámení o vadách díla musí obsahovat popis vady díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, Zhotovitel odstraní vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nové (náhradní) věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, Objednatel může požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

- Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené touto smlouvou, může Objednatel zajistit odstranění vady třetí osobou. V takovém případě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů spojených s odstraněním vady.

- Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou v souvislosti s oprávněně reklamovanými vadami.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla či jeho provádění, které byly způsobeny špatnou součinností Objednatele, například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů atd. v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče takovou špatnou součinnost Objednatele nemohl zjistit nebo na ni Objednatele upozornil a Objednatel na ní trval.

- Za vady vzniklé nedodržením obvyklých způsobů užívání či způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav předmětu díla bez souhlasu Zhotovitele, pokud nepůjde o drobné opravy, nevyžadující zvláštní kvalifikaci, opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel odpovídá, nebo o odstranění vad dle odstavce 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které nevznikly v příčinné souvislosti s jeho činností a poskytnutým plněním.

Čl. XI

Podmínky změny poddodavatele

- V případě, že Zhotovitel hodlá pro provádění díla změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení, je Zhotovitel povinen Objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele min. ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace a hodnocení nabídky podílel původní poddodavatel.

- Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Zhotovitel oprávněn nového poddodavatele pro provádění díla použít.

- Zhotovitel není oprávněn provádět tu část díla, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované ve výběrovém řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

- Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, Zhotovitel je oprávněn takovou novou osobu odpovědného Zhotovitele pro provádění díla použít.

Čl. XII

Vyšší moc

- Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.

- Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně Zhotovitele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaných termínů a doby plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost Objednatele takovou změnu termínů a doby plnění akceptovat. V takovém případě je však Zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy Objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak Zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po Objednateli spravedlivě požadovat, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva Zhotovitele.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnutých termínech a době plnění, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

Čl. XIII

Smluvní pokuty, sankce

- Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

  - Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla oproti lhůtě uvedené v čl. IV odst. 1. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, resp. jeho ucelené části, u které je v prodlení, a to za každý i započatý den takového prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

  - Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den takového prodlení.

- Pokud Zhotovitel neplní jiné povinnosti podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.

- Výše smluvních pokut dle odst. 1. a 2. tohoto článku nepřevýší cenu díla bez DPH dle čl. V odst. 1. této smlouvy.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči Objednateli dle této Smlouvy.

- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu. V případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvou způsobem majícím vliv na výši dotace uhrazené poskytovatelem dotace Objednateli nebo na výši odvodu za porušení rozpočtové kázně, je Zhotovitel odpovědný za takto vzniklou škodu.

- Škoda způsobená Objednateli poddodavatelem Zhotovitele se považuje za škodu způsobenou přímo Zhotovitelem.

- Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nutné součinnosti Zhotoviteli (např. prodlení s předáním předmětu výpůjčky dle této smlouvy, prodlení s umožněním přístupu do prostor, které jsou místem plnění, atp.).

- Pokud Zhotovitel přeruší provádění díla, je povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

Čl. XIV

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění, které bude pokrývat odpovědnost za škody na předmětu díla dle této smlouvy, a po celou dobu trvání této smlouvy mít uzavřenu pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti Zhotovitele, a to ve výši minimálně 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

- Zhotovitel je povinen doložit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, že Zhotovitel má sjednánu platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující shora požadované podmínky pojištění, a to předložením úplného znění pojistné smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy a zavazuje se uhradit takovou škodu v plné výši, a to i v části, která nebude kryta případným pojistným plněním.

Čl. XV

Platnost, změna a zánik smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- Zhotovitel je v prodlení s prováděním či dokončením díla delším než 30 dní.

- Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.

- Zhotovitel i přes upozornění Objednatele provádí dílo poddodavatelem v rozporu s čl. XII této smlouvy.

- Dojde k naplnění důvodu pro odstoupení dle čl. VIII odst. 5. této smlouvy.

- Po uzavření smlouvy Objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

- Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.

- Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Obsah této smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

- Výběr Zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem, pravidly poskytovatele dotace a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou listinných stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1  –	Položkový rozpočet,

- příloha č. 2  –	Seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokázal část	kvalifikace ve výběrovém řízení (je-li relevantní).

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V [_____] dne	V Třebíči dne

______________________	_______________________

za Zhotovitele	za Objednatele

[_____]	Ing. Jaroslav Martínek

ředitel