Příloha č. 5 zadávacích podmínek – obchodní podmínky pro část 4:

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:				Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:				Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena:	Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana

IČO:					70890749

DIČ:					CZ70890749

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

číslo účtu:				123-6403810267/0100

(dále jen „objednatel“)

a

........................................		doplní účastník řízení

se sídlem:				doplní účastník řízení

zastoupený:				doplní účastník řízení

IČO:					doplní účastník řízení

DIČ:					doplní účastník řízení

bankovní spojení:			doplní účastník řízení

číslo účtu:				doplní účastník řízení

zápis v obchodním rejstříku:             doplní účastník řízení

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

Předmět a účel smlouvy

  - Účelem smlouvy je zhotovení dokladů požadovaných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

  - Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje průkazy energetické náročnosti budov v souladu s ustanoveními zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, případně prohlášení o skutečnosti, že průkaz není dle zákona nezbytný, a to v budovách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Článek 3

Povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. 2 smlouvy v termínu uvedeném v čl. 5 této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

  - Objednatel nedisponuje aktuální stavební dokumentací k budovám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, a proto ji v rámci zhotovování díla zhotoviteli nebude poskytovat.

  - Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním objednateli dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. 5 této smlouvy.

  - Koordinátor se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

    - fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

    - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

    - fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

  - Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla. Kontaktní osobou objednatele je Bc. Tomáš Havlík, MBA, tel.: +420 564 602 587, mob. +420 724 650 100, e-mail: havlik.t@kr-vysocina.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele“).

  - Kontaktní osobou zhotovitele je [_____], tel.: [_____], e-mail: [_____]. doplní účastník řízení

Článek 4

Způsob provádění díla

  - Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy.

  - Zhotovitel předá ke všem budovám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy objednateli vždy dva výtisky zpracovaného průkazu energetické náročnosti budovy a stejně tak jeho elektronickou verzi na datovém nosiči. Fyzická i elektronická vyhotovení budou opatřeny zejména vlastnoručním podpisem energetického specialisty, identifikátorem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a dalšími náležitostmi stanovenými v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

  - Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy bude vykonáváno výhradně osobou, prostřednictvím níž zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než prostřednictvím které prokazoval kvalifikaci, pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.), a to teprve po schválení této osoby objednatelem. Musí však vždy jít o osobu odborně způsobilou, jež disponuje patřičným Oprávněním k výkonu činnosti energetického specialisty vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu v rozsahu nezbytném pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov, dle příslušných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a musí vždy jít o osobu, jež disponuje minimálně stejným počtem zpracovaných průkazů energetické náročnosti budovy s energeticky vztažnou plochou větší jak 2000 m2, které daný technik zpracoval. Použije-li zhotovitel ke splnění závazku jiné osoby, dle tohoto článku, odpovídá jako by záležitosti obstarával sám.

Článek 5

Čas a místo plnění

  - Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy a bude dodáno ve finální podobě akceptované objednatelem nejpozději do 30. listopadu 2023 v podobě vyžadované zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

  - Místem předání a převzetí jsou prostory objednatele, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, pokud nebude dohodnuto jinak.

  - Převzetí díla je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba uvedené v čl. 3 této smlouvy.

  - Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebudou provedeny včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. 6 této smlouvy.

Článek 6

Cena plnění, platební podmínky

  - Nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele a činí nejvýše [_____] Kč bez DPH, tj. [_____] Kč včetně DPH (slovy [_____] korun českých). doplní účastník řízení

  - Úprava kupní ceny je možná v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části kupní ceny připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.

  - Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.

  - Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném provedení díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

  - V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu s touto smlouvou.

  - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7

Majetkové sankce, náhrada škody

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 6 této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitel se zhotovením a předáním částí díla v termínech dle článku 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z  ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že činnost zhotovitele bude vykonávána jinou osobou než osobou, prostřednictvím níž dodavatel prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Toto neplatí při postupu dle článku 4.3 Smlouvy.

  - Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení vyúčtování sankce povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná zhotoviteli může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

  - Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

Článek 8

Trvání smlouvy

  - Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

  - Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně neplní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

  - Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 3 odst. 3.4. této smlouvy.

Článek 9

Ochrana nehmotných statků

  - Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí prováděných služeb bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli právo užít dílo všemi způsoby nezbytných k naplnění účelu této smlouvy, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány.

  - Poskytovatel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.

  - Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence je objednatel povinen poskytovatele informovat.

  - Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

  - Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

  - Objednatel není povinen licenci využít.

Článek 10

Vyhrazená změna závazku

  - Dobu či lhůtu plnění vyplývající ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem lze prodloužit z důvodu prodlení objednatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodlení. Takové prodlení bude řádně dokumentováno.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

  - Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

  - Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a vhodným způsobem o tom vyrozumí druhou smluvní stranu.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Seznam budov.

  - Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne	V .................... dne

za Objednatele:	za Zhotovitele:

Mgr. Hana Hajnová	doplní účastník řízení

náměstkyně hejtmana	doplní účastník řízení

| Název budovy | Katastr | Okres | Parcela | Výměra | Příspěvková organizace | Identifikátor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budova Dětského domova 1 | Hrotovice | Třebíč | 367 | 331 | Dětský domov Klubíčko, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | 0634.017.001 |
| budova Náměšť nad Oslavou (Náměšť nad Oslavou) 284 | Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 308 | 743 | Dětský domov Klubíčko, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | 0634.023.001 |
| Zámek | Budkov | Třebíč | 113 | 1773 | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | 0634.013.001 |
| Obytná budova se skladištěm | Budkov | Třebíč | 83 | 158 | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | 0634.013.004 |
| Budova pro zeměd. výrobu | Budkov | Třebíč | 82 | 186 | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | 0634.013.003 |
| Dětský domov - hlavní budova čp. 748 | Jemnice | Třebíč | 1469/1 | 2845 | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | 0634.009.001 |
| Rodinný dům - Pucov čp. 73 | Pucov | Třebíč | 214 | 219 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | 0634.042.002 |
| Rodinný dům - Pucov čp. 71 | Pucov | Třebíč | 213 | 218 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | 0634.042.001 |
| Rodinný dům na ulici J. Nerudy čp. 859 | Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1503 | 153 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | 0634.020.001 |
| Rodinný dům - Hrotovice čp. 52 | Hrotovice | Třebíč | 19 | 777 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | 0634.016.001 |
| Budova zámku č.p.1 | Nové Syrovice | Třebíč | 106/1 | 2752 | Domov Nové Syrovice | 0634.012.001 |
| Budova Domova pro seniory Náměšť n/O | Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1595 | 2052 | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | 0634.022.001 |
| Budova bez čp/če - obč. vybavenost | Týn u Třebíče | Třebíč | 345 | 32 | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | 0634.027.009 |
| Budova čp. 603 | Třebíč | Třebíč | 5669 | 1294 | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | 0634.027.008 |
| Budova domov pro seniory Koutkova čp. 302 | Týn u Třebíče | Třebíč | 456 | 1982 | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace | 0634.025.001 |
| budova Třebíč (Horka-Domky) 841 | Třebíč | Třebíč | 2338 | 624 | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace | 0634.034.002 |
| Budova Gymnázia | Moravské Budějovice | Třebíč | 707 | 2664 | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | 0634.005.001 |
| Školní budova čp. 1337 | Třebíč | Třebíč | 6755 | 897 | Gymnázium Třebíč | 0634.029.002 |
| Školní budova čp. 116 | Třebíč | Třebíč | 855 | 1918 | Gymnázium Třebíč | 0634.029.001 |
| Provozní budova Náměť | Ocmanice | Třebíč | 357 | 274 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.044.002 |
| Administrativní budova + kotelna I Hrotovice | Hrotovice | Třebíč | 113/6 | 845 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.018.003 |
| Sklad ND + garáže | Hrotovice | Třebíč | 113/2 | 802 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.018.001 |
| Opravárenské dílny | Třebíč | Třebíč | 6683 | 702 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.037.010 |
| Garáže a sociální zařízení | Třebíč | Třebíč | 6682 | 793 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.037.009 |
| Administrativní budova Třebíč - přístavba | Třebíč | Třebíč | 6677 | 212 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.037.004 |
| Administrativní budova Třebíč čp. 1102 | Třebíč | Třebíč | 3687 | 451 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.037.002 |
| Administrativní budova + šatna Moravské Budějovice čp 368 | Moravské Budějovice | Třebíč | 798 | 408 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 0634.188.001 |
| Zámek | Podklášteří, Třebíč | Třebíč | 10/2 | 4165 | Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | 0634.028.001 |
| Budova ulice Kosmákova | Třebíč | Třebíč | 1433/1 | 1021 | Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | 0634.033.001 |
| Zemědělská usedlost Cyrilometodějská Třebíč | Třebíč | Třebíč | 705 | 932 | Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | 0634.031.001 |
| Budova T - trafostanice | Třebíč | Třebíč | 1336/3 | 295 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 0634.032.003 |
| Budova dílen | Třebíč | Třebíč | 1336/2 | 172 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 0634.032.004 |
| Budova G - bývalá porodnice | Třebíč | Třebíč | 4263 | 550 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 0634.032.007 |
| Budova S - sklady | Třebíč | Třebíč | 4161 | 784 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 0634.032.008 |
| Budova P - patologie | Třebíč | Třebíč | 2495 | 353 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 0634.032.009 |
| Budova TV Otmarova | Třebíč | Třebíč | 6288 | 1224 | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 0634.040.001 |
| Učebnový pavilon T. Bati 609 - likus | Třebíč | Třebíč | 5023 | 609 | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 0634.043.002 |
| Budova školy T. Bati 609 | Třebíč | Třebíč | 2296 | 2396 | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 0634.043.001 |
| Budova školy Sirotčí | Třebíč | Třebíč | 1798 | 974 | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 0634.030.002 |
| Budova školy Bráfova 9 | Třebíč | Třebíč | 232 | 1086 | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 0634.030.001 |
| Budova školy | Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 401 | 548 | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | 0634.021.001 |
| Pavilon B | Třebíč | Třebíč | 7986 | 1207 | Střední průmyslová škola Třebíč | 0634.027.007 |
| Tělocvična | Třebíč | Třebíč | 7250 | 3087 | Střední průmyslová škola Třebíč | 0634.027.006 |
| Škola svářecí | Třebíč | Třebíč | 5673/5 | 93 | Střední průmyslová škola Třebíč | 0634.027.004 |
| Škola svářecí | Třebíč | Třebíč | 5673/3 | 370 | Střední průmyslová škola Třebíč | 0634.027.003 |
| Škola svářecí | Třebíč | Třebíč | 5673/2 | 35958 | Střední průmyslová škola Třebíč | 0634.027.002 |
| Domov mládeže | Třebíč | Třebíč | 5671 | 534 | Střední průmyslová škola Třebíč | 0634.027.001 |
| Hala - kolna na stroje ZEAS MB | Moravské Budějovice | Třebíč | 2851 | 657 | Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | 0634.014.001 |
| Prostory OV Chelčického 316, MB | Moravské Budějovice | Třebíč | 889/3 | 1549 | Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | 0634.001.002 |
| Školní budova Tovačovského sady 79, MB | Moravské Budějovice | Třebíč | 578 | 1677 | Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | 0634.003.001 |
| Budova PSJ | Třebíč | Třebíč | 4177/2 | 583 | Střední škola stavební Třebíč | 0634.036.004 |
| Budova nová - truhlářských dílen | Třebíč | Třebíč | 2691/21 | 776 | Střední škola stavební Třebíč | 0634.036.002 |
| Budova Kubišova | Třebíč | Třebíč | 4569 | 3683 | Střední škola stavební Třebíč | 0634.036.006 |
| Sklad PSJ | Třebíč | Třebíč | 4178 | 388 | Střední škola stavební Třebíč | 0634.036.005 |
| Budova Hrotovická | Třebíč | Třebíč | 2691/8 | 1139 | Střední škola stavební Třebíč | 0634.036.001 |
| Hlavní budova školy | Podklášteří, Třebíč | Třebíč | 712 | 17034 | Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | 0634.026.001 |
| Budova internátu Zahradníčkova 23 | Třebíč | Třebíč | 2256 | 1279 | Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 | 0634.034.001 |
| Budova Moravské Budějovice (Moravské Budějovice) 1691 | Moravské Budějovice | Třebíč | 3234 | 310 | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace | 0634.008.001 |
| Budova Třebíč (Jejkov) 230 | Třebíč | Třebíč | 7797 | 392 | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace | 0634.032.001 |