Příloha 1 Popis managementu pro ZCHÚ U Hamrů

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ DODAVTEL

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2023_II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | U Hamrů |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plochy | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | Dílčí plocha pro kosení | Sečení (širokolistých suchých trávníků s výskytem mj. hořce křížatého, místy degradovaných) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, popřípadě lehkou mechanizací). Součástí prací je vyhledání a označení hořců křížatých (Gentiana cruciata) dřevěným kůlem před sečením travního porostu. Sečení bude mimo vytyčené rostliny hořce křížatého. Při sečení bude v porostu ponecháno několik ploch neposečených. Velikost neposečených ploch v součtu bude 20 % dílčí plochy (tzn. 0,19 ha). Neposečené plochy nebudou ponechávány v částech porostu, které obsahují nežádoucí expanzní či invazní druhy rostlin: třtina křovištní apod. Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 smlouvy o dílo). | Od 20. 5. 2023 do 10. 6. 2023 | ha | 0,95 |  |  |
| 2 | Dílčí plocha se třtinou | Sečení degradovaných porostů (ovsíkových luk se třtinou křovištní) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, popřípadě lehkou mechanizací). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 smlouvy o dílo). Důkladné vysečení celé dílčí plochy bez nedosečků a s okamžitým odvozem posečené biomasy. | Od 20. 5. 2023 do 10. 6. 2023 | ha | 0,20 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka U Hamrů

Kraj Vysočina, obec Štěpánov nad Svratkou, k. ú. Borovec

(situace zmenšena oproti uvedenému měřítku)

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Dodavatel zajistí vyhledání a označení hořců křížatých (Gentiana cruciata) dřevěným kůlem před sečením travního (travino bylinného) porostu. Přeznačeno bude i stávající poškozené označení rostlin. Dodavatel objednateli předá listinu se součtem označených rostlin (počet rostlin na lokalitě). Posečení ploch bude mimo vytyčené rostliny hořce křížatého včetně odvozu a likvidace vysečené biomasy. V rámci seče bude na lokalitě ponecháno 5 menších nesečených plošek v různých částech lokality s druhově bohatým trávníkem, bez výskytu třtiny křovištní.

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto další zásady:

- Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 5 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota mimo dílčí plochu se třtinou může být na pozemcích sušena – v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota mimo dílčí plochu se třtinou může být odstraněna bez sušení – v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování posečené hmoty se nepřipouští.

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).