Příloha č.2a) – plátce DPH

Zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

# „Geometrické zaměření plánované rekonstrukce úseku silnice II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, v rozsahu k. ú. Nová Ves u Leštiny až k. ú. Ledeč nad Sázavou“

# Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby „Geometrické zaměření plánované rekonstrukce úseku silnice II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, v rozsahu k. ú. Nová Ves u Leštiny až k. ú. Ledeč nad Sázavou“ předkládá obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu a další údaje barevně označené v textu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele, zejména takové, které by byly v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovaly zadavatele, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek.

I. Smluvní strany

Objednatel :                                      Kraj Vysočina

se sídlem:				Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:				MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:	            Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:		MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupci pro věci technické:		Bc. Jitka Mazánková, Bc. Marek Jaroš

tel.:					564 602 281, 564 602 193

IČO:					708 90 749

bankovní spojení :			Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:				4050005000/6800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                          .......................................................

se sídlem:				................................................

zastoupený:				................................................

zástupce pro věci smluvní:		................................................

zástupce pro věci technické:		................................................

tel./fax:				...............................................

IČO:					...............................................

DIČ:					..............................................

bankovní spojení:			..............................................

číslo účtu:				..............................................

zápis v obchodním rejstříku:		..............................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu:

##### II.  Úvodní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

##### III. Předmět smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je geodetické zaměření níže uvedeného úseku silnic II. třídy na území Kraje Vysočina spočívající v následujících činnostech:

- rozdělení a zaměření hranic pozemků dotčených stavbou dle údajů projekční kanceláře,

- vytyčení hranic pozemků v terénu plastovými mezníky, případně hřebya

- vyhotovení geometrických plánů, zvlášť pro každé katastrální území, včetně jejich kopií v požadovaném počtu.

Zaměřovaný úsek je v rozsahu katastrálních území Ledeč nad Sázavou až Nová Ves u Leštiny, dle stávajícího staničení v kilometráži 6,360 – 16,370 a 19,287 – 20,838, tj. celkem 11 561 m; pro stavební akci „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1“.

Předmět plnění je rozdělen do těchto částí:

Část č. 1

Místo:	Silnice II/130 v katastrálním území Nová Ves u Leštiny, Leština u Světlé a Dobrnice“

Rozsah dle staničení:			6,360 – 9,861 km

Termín plnění:			do 30. 9. 2015

Počet kopií GP:			10 ks pro k. ú. Nová Ves u Leštiny

110 ks pro k. ú. Leština u Světlé

15 ks pro k. ú. Dobrnice

Část č. 2

Místo:	Silnice II/130 v katastrálním území Vrbice u Leštiny a Kynice

Rozsah dle staničení:	                        9,861 – 13,764 km

Termín plnění:			do 30. 11. 2015

Počet kopií GP:			65 ks pro k. ú. Vrbice u Leštiny

50 ks pro k. ú. Kynice

Část č. 3

Místo:	Silnice II/130 v katastrálním území Číhošť, Prosíčka a Nezdín

Rozsah dle staničení:	           		13,764 – 16,370 km

Termín plnění:			do 31. 1. 2016

Počet kopií GP:			35 ks pro k. ú. Číhošť

30 ks pro k. ú. Prosíčka

10 ks pro k. ú. Nezdín

Část č. 4

Místo:	Silnice II/130 v katastrálním území Hradec u Ledče nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou

Rozsah dle staničení:	           		19,287 – 20,838 km

Termín plnění:			do 31. 3. 2016

Počet kopií GP:			25 ks pro k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou

15 ks pro k. ú. Ledeč nad Sázavou

Geometrické plány budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzeny příslušným katastrálním pracovištěm.

Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn poskytnout geometrické plány jiné osobě, s výjimkou předložení prvopisu geometrického plánu katastrálnímu pracovišti.

Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a v případě splnění všech podmínek této smlouvy zaplatit jeho cenu.

##### IV. Místo plnění

Geometrické plány v elektronické podobě (CD) společně s požadovaným množstvím listinných vyhotovení budou předány osobně zástupci objednatele uvedenému v záhlaví této Smlouvy na jeho pracovišti, popř. doručeny poštou objednateli na adresu jeho sídla.

V. Doba plnění

Zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy o dílo

Dokončení plnění: po částech, v termínech určených v Čl. III. této smlouvy

Dokončením díla se rozumí doručení geometrických plánů pro poslední část díla na místo plnění.

VI. Věci určené k provedení díla

Objednatel předal zhotoviteli rozsah zadání již při zadávacím řízení na výše uvedený předmět díla. Ostatní podklady si zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady.

VII. Cena za dílo

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku a činí

Za Část č. 1

„Silnice II/130 v katastrálním území Nová Ves u Leštiny, Leština u Světlé a Dobrnice“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….

Za Část č. 2

„Silnice II/130 v katastrálním území Vrbice u Leštiny a Kynice“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….

Za Část č. 3

„Silnice II/130 v katastrálním území Číhošť, Prosíčka a Nezdín“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….

Za Část č. 4

„Silnice II/130 v katastrálním území Hradec u Ledče nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Úplaty budou zhotovitelem fakturovány po vyhotovení geometrických plánů pro jednotlivé části, tj. po předání a převzetí dokončených geometrických plánu pro každou část díla zvlášť.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní části zakázky takto:

„Geometrické zaměření plánované rekonstrukce úseku silnice II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1“:

Část 1. „Silnice II/130 v katastrálním území Nová Ves u Leštiny, Leština u Světlé a  Dobrnice“

nebo

část 2. „Silnice II/130 v katastrálním území Vrbice u Leštiny a Kynice

nebo

část 3. „Silnice II/130 v katastrálním území Číhošť, Prosíčka a Nezdín

nebo

část 4. „Silnice II/130 v katastrálním území

VIII. Předání díla

Zhotovitel je před předáním díla příslušnému katastrálnímu pracovišti k odsouhlasení povinen nejprve předložit dílo k odsouhlasení objednateli, zda odpovídá jeho představám a požadavkům.

Objednatel si vyhrazuje 7 denní lhůtu ke kontrole, zda dílo odpovídá jeho požadavkům úplnosti, kvality a standardu provedení díla a k případnému sepsání zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla. Uplatněním zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla u zhotovitele nedochází k převzetí díla a zhotovitel nemá právo fakturace, neboť dílo nebylo řádně splněno. Neuplatněním zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla ve stanovené lhůtě u zhotovitele se má za to, že dílo bylo převzato posledním dnem této lhůty. Lhůta je zachována, je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení zápisu o vadách, nedodělcích a závadách díla a doručit dílo v této lhůtě objednateli. Neodstraní - li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla ani v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

IX. Placení díla

Zhotovitel má právo na zaplacení díla postupně po částech, tak jak je uvedeno v článku III. této smlouvy, po jejich převzetí objednatelem. Podmínkou zaplacení je předchozí předložení návrhu části díla a jeho odsouhlasení objednatelem (viz. článek VIII. této smlouvy). Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanoveného zvláštními předpisy. Faktura bude vystavena do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost min. 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní části díla. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

X. Vlastnictví díla

Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem převzetí díla.

XI. Záruka za dílo

Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.

XII. Sankce

Zhotovitel se zavazuje při prodlení s předáním díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo za každý započatý týden prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Objednatel si v případě prodlení delšího než jeden měsíc vyhrazuje právo vyúčtovat smluvní pokutu po uplynutí každého zmeškaného měsíce.

Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IX. této smlouvy zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

XIII. Jiná ujednání

Dojde-li v době po uzavření této smlouvy k takové změně údajů v katastru nemovitostí, že dojde ke zmaření účelu této smlouvy (podstatné změny okolností), má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dověděl.

Dojde-li v době po uzavření této smlouvy k takové změně údajů v katastru nemovitostí, které mohou vést ke zmaření účelu této smlouvy (nepodstatné změny okolností), zavazují se smluvní strany učinit nezbytná opatření vedoucí k zamezení zmaření účelu této smlouvy, včetně uzavření dodatku k této smlouvě. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Pokud při vyhotovení geometrického plánu zjistí zhotovitel díla chybu v katastru nemovitostí (§ 85 vyhl. 357/2013 Sb.) prodlužuje se doba plnění o lhůtu provádění opravy katastrálním pracovištěm.

Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V ........................ dne: ………….			V Jihlavě dne: ……………………….

Za zhotovitele:			                        Za objednatele:

………….…………………..			     		......……….…………..

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana kraje

pro oblast majetku, dopravy

a silničního hospodářství