SMLOUVA O DÍLO č.

„Výměna vodovodního potrubí na operačních sálech“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

mezi

Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

se sídlem: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 008 393 96

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

jejímž jménem jedná a podepisuje: Ing. Eva Tomášová, ředitelka

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:

František Kalina, BA (Hons), MSc, technický náměstek, tel. 568 809 330

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 12338711/0100

(dále jen „objednatel“)

a

.......................................................................

se sídlem .......................................................

IČO: .......................................

zapsána v ....................................................

zastoupená .................................................

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

bankovní spojení: ...................................

číslo účtu: ...................................................

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1.	Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „Výměnu vodovodního potrubí na operačních sálech“, za dodržení sjednaných podmínek v této smlouvě.

1.2.	Součástí plnění je rovněž závazek zhotovitele:

    - pokud jde o jakost dodávaných materiálů, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách

    - zhotovit práce podle technologického předpisu.

1.3.	Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

1.5.	Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

1.6.	Budovy, v nichž se bude dílo provádět, má objednatel v nájmu od svého zřizovatele - Kraje Vysočina. K tomu prohlašuje, že zadání a provádění díla dle této smlouvy je zcela v souladu se sjednanými podmínkami předmětného nájemního vztahu.

Článek 2

Další podmínky pro provádění díla

Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že provede dílo podle pokynů objednatele, této smlouvy a jejích příloh a dále podle podmínek a příloh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o veřejných zakázkách).

Článek 3

Čas a místo plnění

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

termín zahájení plnění:		13. 7. 2015

termín ukončení plnění: 		14. 8. 2015

3.2.	Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, operační sály.

3.3.	Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

  - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

  - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

  - dojde-li k opožděnému předání staveniště.

3.4.	Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 4

Cena díla a fakturace

- Celková cena za dílo podle čl. 1 smlouvy o dílo činí: ………………………… Kč bez DPH (slovy:………………………………………….).

V ceně jsou obsaženy všechny náklady na práce, materiál, činnosti, poplatky a výdaje potřebné pro řádné splnění díla. V ceně díla je zahrnuto také vypracování veškeré dokumentace dle podmínek pro předání a převzetí díla dle této smlouvy. Cena je dohodnuta jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

- Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 -43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo ve lhůtě 30 dnů od předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání díla. Daňový doklad (faktura) bude splňovat náležitosti stanovené závaznými právními předpisy, zejména zákonem o DPH. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Kupní cena je zaplacena dnem odepsání finanční části z účtu objednatele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat sjednanou cenu za dílo až po úplném předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce.

- Zhotovitel vystaví za provedené práce dvě faktury, přičemž jedna faktura bude na tu část díla, které spadá do provozních nákladů objednatele, druhá faktura bude na tu část díla, která spadá do investičních nákladů objednatele. Rozklíčování jednotlivých položek provedených prací (rozdělení na provozní a investiční) za dílo bude řešeno na základě vzájemné domluvy.

- Objednatel může zhotoviteli fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

- Sjednaná cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za tohoto předpokladu:

- změnou výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla,

- Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran.

- Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

Článek 5

Provádění díla

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Minimální technické podmínky byly stanoveny takto:

- Součástí díla jsou vodařské práce včetně souvisejících stavebních prací (bourací práce, sádrokartonářské práce, oprava obkladů apod., dále provizorní protiprašná opatření…).

- Práce budou obsahovat napojení na stávající rozvod studené a teplé vody v tepelném kolektoru.

- V klíčových místech bude vodovodní systém opatřen uzavíracími kulovými ventily, jež budou umožňovat následné opravy nemocnicí.

- Práce budou provedeny na dvě etapy – vždy polovina budovy tak, aby byl zachován provoz vždy minimálně 3 operačních sálů.

- Nebude přerušen provoz centrální sterilizace. Jsou akceptována pouze možná dílčí omezení provozu.

- U díla bude veden jednotný záznam o stavbě, do kterého budou zapisována klíčová data týkající se průběhu a postupu prací, změny atp. (dále jen „deník“).

- Zhotovitel prací bude v průběhu realizace díla průběžně komunikovat s technickým úsekem nemocnice a veškeré navrhované postupy, úpravy a změny bude mít uvedeny a odsouhlaseny v deníku.

- Velmi hlučné práce budou provádění po předchozí domluvě s technickým náměstkem nebo technikem správy realit Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

- Vzhledem k přítomnosti VZT s přetlakovým systémem, je nutné provést veškerá opatření – utěsnění.

- Materiál nového potrubí PP (polypropylen).

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

- Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně volného přístupu k jednotlivým objektům bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. Staveniště bude prosté faktických vad a práv třetích osob a bude předáno v termínu po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Objednatel umožní zhotoviteli odběr el. energií a vody pro potřebu stavebních prací.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště jednoduchý záznam o stavbě. Během pracovní doby musí být jednoduchý záznam o stavbě trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do záznamu se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah záznamu a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést jednoduchý záznam o stavbě končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

- Vzhledem k povaze provádění prací bude zhotovitel harmonogram stavebních prací vždy konzultovat předem s objednatelem, zejména provádění hlučných a prašných prací, které mohou ohrozit chod operačních sálů a sterilizace.

- Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními vyhlášek č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

- Bezpečnost práce na staveništi:

      - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

      - zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,

      - zaměstnanci objednatele musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,

      - dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

- Zhotovitel prohlašuje, že nepředá dílo jako celek jinému zhotoviteli.

Článek 6

Kvalita díla

Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- platných právních předpisů,

- této smlouvy a jejích příloh, závaznými pokyny objednatele včetně zadávací dokumentace a jejích příloh na tuto veřejnou zakázku,

- platných českých nebo převzatých evropských technických norem.

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební úpravy operačních sálů musí splňovat podmínky pro zdravotnická zařízení a zavazuje se je dodržet.

Článek 7

Předání díla

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému zaměstnanci objednatele na základě předávacího protokolu.

- Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích dle příslušných ČSN.

- Zhotovitel vyzve písemně minimálně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí plnění.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zaměstnanci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad s určením způsobu a dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Článek 8

Záruka

- Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku 24 měsíců od podepsání písemného protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad, čímž se rozumí okamžik, kdy zhotovitel odstraní veškeré vady díla uvedené v zápise o jeho převzetí ve smyslu čl. 7.5. a 7.6,, pokud takové vady předmětném zápise uvedeny budou.

- Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.

- Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní.

Článek 9

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění, a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad, a to ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za opožděné zahájení prací, a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Při nedodržení splatnosti faktury má zhotovitel právo na zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní strana, které vznikne z důvodu porušení smlouvy právo na úhradu smluvní pokuty, má vedle smluvní pokuty právo též na náhradu škody, která porušením smlouvy vznikla.

Článek 10

Další ujednání

- Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením stavby, nebo pokud kvalita prací nebude odpovídat příslušným normám a předpisům a/nebo pokud bude v průběhu stavby podstatným způsobem porušena smlouva o dílo, bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro druhou stranu.

## Článek 11

## Zvláštní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.

- Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uhradí výši DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně, na základě přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit vzájemným jednáním.

- Smlouva je uzavírána písemně a změny této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena v (ve) ……….. výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel………….. vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Položkový rozpočet

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V                        ,  dne :					V Třebíči, dne

Zhotovitel :                                                                      	Objednatel:

___________________       					 ___________________										     Ing. Eva Tomášová

ředitelka

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet