Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ U Hamrů

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 2. Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019 – U Hamrů |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plochy | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | Dílčí plocha pro kosení | Udržování travino-bylinných porostů (převážně širokolisté suché trávníky s výskytem mj. hořce křížatého, místy degradované) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacím ústrojím), a to včetně zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (jedna seč). Součástí prací je vyhledání a označení hořců křížatých (Gentiana cruciata) dřevěným kůlem před kosením travního porostu. Kosení bude mimo vytyčené rostliny hořce křížatého. Dále bude na lokalitě ponecháno bez pokosení 5 menších plošek (cca 30 m2) v různých částech plochy s druhově bohatým trávníkem, bez výskytu třtiny křovištní. | do 31. 8. 2019 | ha | 0,95 |  |  |
| 2 | Dílčí plocha se třtinou | Udržování travino-bylinných porostů (mezofilní ovsíková louka s patrnou degradací třtinou křovištní) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacím ústrojím), a to včetně zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (první seč). | do 30. 7. 2019 | ha | 0,20 |  |  |
| 3 | Dílčí plocha se třtinou | Udržování travino-bylinných porostů (mezofilní ovsíková louka s patrnou degradací třtinou křovištní) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, popřípadě lehkou mechanizací s prstovým žacím ústrojím), a to včetně zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (druhá seč). | 1.9. až 30.9.2019 | ha | 0,20 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka U Hamrů

Kraj Vysočina, obec Štěpánov nad Svratkou, k. ú. Borovec

(situace zmenšena oproti uvedenému měřítku)

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Dodavatel zajistí vyhledání a označení hořců křížatých (Gentiana cruciata) dřevěným kůlem před kosením travního (travino bylinného) porostu. Přeznačeno bude i stávající poškozené označení rostlin. Dodavatel objednateli předá listinu se součtem označených rostlin (počet rostlin na lokalitě). Pokosení ploch bude mimo vytyčené rostliny hořce křížatého v termínu do 31. srpna včetně odvozu a likvidace vykosené biomasy. V rámci seče bude na lokalitě ponecháno bez pokosení 5 menších plošek (cca 30m2) v různých částech lokality s druhově bohatým trávníkem, bez výskytu třtiny křovištní.

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).

- Při kosení budou mj. dodržovány tyto další zásady:

- Výška kosení: Optimální výška kosení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před kosením výšky alespoň 15 cm.

- V případě kosení křovinořezem bude provedeno kosení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě kosení ručně vedenou sekačkou bude kosení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vykosená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je pokosenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.