**Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce**

**zadávané v podlimitním režimu,**

**v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,**

**o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)** |
| **Název zadavatele č. 1:** | **Kraj Vysočina** |
| **IČO:** | 708 90 749 |
| **Adresa sídla:** | Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava |
| **Profil zadavatele:** | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html |
| **Osoba oprávněná za zadavatele jednat:** | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman  Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství |
| **Kontaktní osoba ve věcech zadání veřejné zakázky:** | Bc. Lenka Procházková  tel.: +420 564 602 378; e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz |
| **Kontaktní osoba ve věcech technických** | Ing. Karel Liška  tel. +420 564 602 216; e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz |
| **Název zadavatele č. 2:** | **Město Třešť** |
| **IČO:** | 002 86 753 |
| **Adresa sídla:** | Revoluční 20/1, 589 01 Třešť |
| **Osoby oprávněné za zadavatele jednat:** | Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť |
| **Kontaktní osoba:** | Ing. Stanislav Bartoš, ve věcech technických  tel. + 420 567 584 930 |

*Na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů se výše uvedení zadavatelé dohodli, že na financování veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“ se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací, resp. výkazy výměr vypracovanými pro tyto účely pro jednotlivé investory, kterými budou zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2 dle samostatné smlouvy o dílo, uzavřené s dodavatelem vybraným na základě zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Zástupcem pověřeným jednat a činit veškeré úkony, které jsou nezbytné nebo vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, byl určen Kraj Vysočina jako zadavatel č. 1.*

# Rozdělení veřejné zakázky na části a pravidla pro účast

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatelé v následujících částech dokumentace zadávacího řízení vymezují rozsah těchto částí a stanovují pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí. **Nevyplývá-li z textu zadávací dokumentace jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky.**

Veřejnou zakázku tvoří tyto dvě části:

Část I.) II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) – Kraj Vysočina

Část II.) II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční) – Město Třešť

Zadavatelé, v souladu s ust. § 35 a § 101 odst. 2 zákona, stanoví, že dodavatel může podat nabídku pouze na všechny části veřejné zakázky. Podání nabídky pouze na jednu z částí není umožněno. Pro část I.) zakázky bude uzavřena samostatná smlouva se zadavatelem č. 1. Pro část II.) zakázky bude uzavřena samostatná smlouva se zadavatelem č. 2.

Zadavatelé si, v souladu s ust. §101 odst. 4 zákona, vyhrazují právo zadat obě části veřejné zakázky pouze jednomu vybranému dodavateli (viz kap. Hodnocení nabídek). Výhrada vyplývá ze zásady hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti a přiměřenosti ve vztahu k předmětu díla, zejména k vzájemné koordinaci stavebních prací, odpovědnost za vady díla jakož i bezpečnost při realizaci stavebních prací.

# Vymezení předmětu plnění zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce je pro obě části rozdělena na 4 dílčí úseky:

1. úsek Fritzova – Rooseweltova (km 0,000 00 – 0,154 10)

2. úsek Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka (km 0,154 10 – 0,305 35)

3. úsek nám. T.G. Masaryka – Nerudova (km 0,305 35 – 0,507 87)

4. úsek Nerudova – žel. přejezd (km 0,507 87 – 0,741 3)

**Vymezení předmětu plnění zakázky pro část I.)**

Předmětem veřejné zakázky části I.) jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce stávající silnice II/406 v intravilánu města Třešť o celkové délce cca 741,37 m. Řešený úsek silnice vede od křižovatky ulic Na Hrázi – Fritzova – Dr. Richtra až po železniční přejezd s tratí č. 406-003 na traťovém úseku 227. Předmětem jsou rovněž související stavební práce spojené s úpravou křižovatek (II/406 s II/402 – Rooseweltova a II/406 s III/4065 Nerudova), napojení silnice II/4066 a místních komunikací, osazení dopravního značení a zařízení, vybudování dešťové kanalizace a dělícího ostrůvku.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“, vypracované v 03/2019 ve stupni PDPS společností Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, IČO 457 97 170, v členění stavebních objektů všech čtyř úseků, jejichž investorem je zadavatel č. 1, tj. Kraj Vysočina (dle soupisu prací).

Členění na stavební objekty stavby:

**SO.100 Objekty pozemních komunikací (včetně DSO 301.2 Kanalizace dešťová (krajská) – odbočení pro kan. přípojky)**

SO.101 ul. Na Hrázi v úseku Fritzova – Rooseweltova (km 0,000 00 – 0,154 10)

SO.102 ul. 5. května v úseku Rooseweltova – nám. T. G. Masaryka (km 0,154 10 – 0,305 35)

SO.103 ul. Revoluční v úseku nám. T. G. Masaryka - Nerudova (km 0,305 35 – 0,507 87)

SO.104 ul. Revoluční v úseku Nerudova – železniční přejezd (km 0,507 87 – 0,741 37)

SO.160 provizorní komunikace

**SO.300 Vodohospodářské objekty:**

SO.301 Kanalizace dešťová (krajská)

Stavební objekty SO.451 přeložka SDK Třešť v ul. Na Hrázi – přeložky sdělovacích kabelů CETIN vyvolané stavbou budou realizovány v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatné smlouvy s Krajem Vysočina (není předmětem této VZ).

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na stávajících komunikacích. Stavba bude realizována za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích popsaných v projektové dokumentaci. Během realizace stavby bude na stávajících komunikacích (s ohledem na průběh stavebních prací) umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí bude umožněn přístup. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky.

**Vymezení předmětu plnění zakázky pro část II.)**

Předmětem veřejné zakázky části II.) jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce a modernizace vodovodního řadu včetně domovních přípojek, kanalizačních stok včetně domovních přípojek, dešťové kanalizace (pouze v křižovatce ul. Revoluční, Nerudova, Selská), veřejného osvětlení, chodníků, parkovacích stání, prodlužení HDPE trubek a přisvětlení silničních přechodů při silnici II/406 v intravilánu města Třešť v úseku o celkové délce cca 741,37 m. Řešený úsek silnice vede od křižovatky ulic Na Hrázi – Fritzova – Dr. Richtra až po železniční přejezd s tratí č. 406-003 na traťovém úseku 227.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“, vypracované v 03/2019 ve stupni PDPS společností Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, IČO 457 97 170, v členění stavebních objektů všech čtyř úseků, jejichž investorem je zadavatel č. 2, tj. Město Třešť (dle soupisu prací).

Členění na stavební objekty stavby:

**SO.100 Objekty pozemních komunikací:**

SO.150 MOK na pozemku parc. č. 489

SO.151 Chodník Dr. Richtra – Rooseweltova

SO.152 Chodník a parkování Fritzova – Selská

SO.153 Chodník a zastávkový pruh Rooseweltova – 5. května

SO.154 Chodník Nerudova – Na Kopečku

SO.155 Chodník a parkování Selská – Váňovská

SO.156 Chodník Na Kopečku – Revoluční

SO.157 Chodník a parkování Váňovská – Revoluční

**SO.300 Vodohospodářské objekty:**

SO.302 Kanalizace dešťová (městská)

SO.303 kanalizace jednotná

DSO 303.1 Stoky

DSO 303.2 Přípojky nemovitostí

DSO 303.3 Stoka J3-1

SO.350 vodovod

SO.350.1 Vodovod – nižší tlakové pásmo

SO.350.2 Vodovod – vyšší tlakové pásmo

SO.350.3 Vodovod – podchod pod železničním přejezdem

SO.350.4 Vodovod – odbočení pro vodovodní přípojky

**SO.400 Elektro a sdělovací objekty:**

SO.401 Komunikační osvětlení

SO.402 Přisvětlení přechodů pro chodce

SO.450 HDPE trubky

SO.452 přeložka SDK v ul. Revoluční a přeložka SDK pod provizorní komunikací SO.160 (budoucí cyklostezka) – přeložky sdělovacích kabelů CETIN vyvolané stavbou budou realizovány v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatné smlouvy s městem Třešť (není předmětem této VZ).

**Vzájemná koordinace částí I.) a II.) VZ**

Vybraný dodavatel je povinen realizaci jednotlivých částí VZ vzájemně koordinovat po celou dobu výstavby. Vybraný dodavatel před zahájením stavebních prací předloží zadavateli podrobný časový harmonogram všech prací realizovaných na staveništi.

Dodavatel musí respektovat veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace a požadavky Technických služeb Třešť, spol. s.r.o. (viz příloha zadávací dokumentace).

# Další informace k plnění předmětu veřejné zakázky

Realizace zakázky se předpokládá po jednotlivých úsecích vymezených v projektové dokumentaci v průběhu jedné stavební sezóny.

Zadavatel č. 1 upřesňuje následující body uvedené v PDPS:

* v části PDPS je u SO 160 provizorní komunikace zmíněno osazení mostního provizoria pro ochranu kanalizačního sběrače. Mostní provizorium není požadováno, dodavatel v nabídce nacení vhodnou variantu ochrany kanalizačního sběrače dle svých možností a zkušeností (viz položka č. 2 v SO 160 soupisu prací)
* v části PDPS je u SO 301.1 a SO 301.3 chybně zmíněna pevnost potrubí min. SN12. Pevnost všech nově osazených potrubí pod vozovkou je požadována ve třídě min. SN16 (viz položky v soupisu prací).

Zadavatel č. 1 upozorňuje dodavatele na nutnost zpracování RDS (viz SoD) z důvodu nutnosti dopracování některých detailů stavby nezbytných pro provedení předmětu veřejné zakázky.

V průběhu stavby dojde k realizaci dalších souvisejících staveb, a to SO.451 přeložka SDK v ul. Na Hrázi, SO.452 přeložka SDK v ul. Revoluční a přeložka SDK pod provizorní komunikací SO.160 (budoucí cyklostezka) – ochrana (překládka) sdělovacího vedení (CETIN). Uvedené stavby nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

# Identifikace osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace

Seznam osob odlišných od zadavatelů, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace na kterých se tyto osoby podílely:

* projektová dokumentace „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“, vypracované v 03/2019 ve stupni DÚR, DSP a PDPS společností Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO 457 97 170
* projektová dokumentace kanalizace a vodovodu: VH atelier, spol. s r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČO 494 37 267
* projektová dokumentace veřejného osvětlení, přisvětlení silničních přechodů a HDPE trubek, COLEGIUM, Ing. Pavel Kratochvíl, Věžní 4709/8, 586 01 Jihlava, IČO 124 26 857

# Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění

Místem plnění je Kraj Vysočina, okres Jihlava, k.ú. Třešť. Prohlídka místa plnění nebude zadavateli organizována. Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

# Termíny plnění veřejné zakázky

**Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:**

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: (1)

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd

Zahájení stavebních prací předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku 15. 6. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace 31. 5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzova – Roosewetlova, 2. úseku Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka, 3. úseku nám. T.G.Masaryka – Nerudova

Zahájení stavebních prací 16. 6. 2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3. úseku 31. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 20. 12. 2020

Stavební práce budou realizovány tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

(1)*Termín zahájení plnění VZ je podmíněn uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatelé si vyhrazují právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota části I.) veřejné zakázky činí 28 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části II.) veřejné zakázky činí 45 000 000 Kč bez DPH

**Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 73 000 000 Kč bez DPH**

**Zadavatelé stanovili jako maximálně přípustnou nabídkovou cenu části I.) veřejné zakázky částku 33 600 000 Kč bez DPH a části II.) 54 000 000 Kč bez DPH. Nedodržení této podmínky a překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.**

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět CPV

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45233000-9

Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0

Příprava území a zemní práce 45112000-5

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6

Chodníky a jiné zpevněné plochy 45233160-8

Stavební práce pro elektrické vedení 45231400-9

# Způsobilost a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 73 zákona požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 zákona,

b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

c) technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Zadavatelé za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovuje bližší rozsah prokázání kvalifikace.

## Základní způsobilost

**Způsobilým podle zákona není dodavatel, který podle § 74 odst. 1, písm.:**

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Dodavatel dle zákona prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením:**

* výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
* potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
* písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
* písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
* potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
* výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona,

Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz příloha zadávací dokumentace).

**Je-li dodavatelem právnická osoba,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 2 zákona.

**Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 3 zákona.

## Profesní způsobilosti

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 1) zákona** prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 2) písm. a) zákona** předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnost: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,** pro živnost **Výkon zeměměřických činností** a pro živnost **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**.

**Zadavatelé v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona** požadují, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

* **osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby** vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
* **osvědčením o autorizaci pro obor vodohospodářské stavby** nebo **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
* **úřední oprávnění pro** **ověřování výsledků zeměměřických činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,

## Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2) písm. a) zákona předložením **seznamu stavebních prací** obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení *(dodavatel může použít přílohu zadávacích podmínek - Seznam staveb obdobného charakteru).*

Limitem pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je předložení seznamu **nejméně 4 realizovaných zakázek obdobného charakteru** provedených dodavatelem (doplněný stručným popisem stavby, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru).

Zadavatelé, s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky, vymezují **minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace** takto:

* **nejméně 4 rekonstrukce silnice v intravilánu obce s minimální délkou 350 m pro každou z nich, přičemž součástí alespoň dvou předložených staveb bude rekonstrukce nebo novostavba inženýrských sítí a chodníků.**

Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 2 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací uvedených v seznamu, potvrzená objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny. Za řádně poskytnuté a dokončené stavební práce mohou být považovány pouze takové, které byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě.

Z údajů předloženého seznamu musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském systému (zhotovitel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na realizované stavbě. Doba k prokázání realizace uvedených staveb se pro účely těchto zadávacích podmínek považují za splněné, pokud byla stavba v průběhu této doby dokončena. Rozhodný časový okamžik pro výpočet pětiletého období, v němž měly být stavební práce poskytnuty, je zahájení tohoto zadávacího řízení.

## Další ustanovení ke kvalifikaci

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce **doklady o kvalifikaci v prostých kopiích**. Před uzavřením smlouvy si zadavatelé od vybraného dodavatele vždy vyžádají předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veř. zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Pro vyloučení pochybností o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu ust. § 83 zákona doporučují zadavatelé, v případě předkládání dokladů o kvalifikaci vystavených pro fyzickou osobu, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli, a tuto skutečnost nelze odvodit z obsahu dalších dokumentů, připojit informaci stvrzující pracovněprávní vztah mezi fyzickou osobou a dodavatelem.

## Další požadavky zadavatele

Vybraný dodavatel je povinen předat při podpisu smlouvy o dílo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

# Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatelé, dle ust. § 96 odst. 1 zákona, uveřejní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele č. 1 ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele č. 1: [**https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html**](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html)

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

**Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele č. 1 tvoří:**

* Zadávací podmínky včetně požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky,
* Vzory dokumentů k předložení,
* Návrhy smluv o dílo (Kraj Vysočina, Město Třešť),
* Projektová dokumentace **II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční),** vypracovaná v 03/2019 ve stupni PDPS společností Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO 457 97 170, vč. soupisu prací v digitální podobě
* Projektová dokumentace kanalizace a vodovodu: VH atelier, spol. s r.o. Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČO 494 37 267
* Projektová dokumentace veřejného osvětlení, přisvětlení silničních přechodů a HDPE trubek, COLEGIUM, Ing. Pavel Kratochvíl, Věžní 4709/8, 586 01 Jihlava, IČO 124 26 857
* Stavební povolení

# Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatelé upozorňují, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 3 zákona, tj. že písemná komunikace mezi zadavateli a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem:

* elektronický nástroj E-ZAK,
* datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
* elektronická pošta (e-mail).

**Zadavatelé doporučují využívat pro elektronickou komunikaci elektronický nástroj E-ZAK** dostupný na https://ezak.kr-vysocina.cz/, nestanoví-li zadavatelé v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či zákon jinak.

Zadavatelé upozorňují, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel č. 1 dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavatelích vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 zákona.

Zadavatelé mohou poskytnout dodavateli vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel č. 1 na svém profilu.

# Poskytnutí jistoty

Zadavatelé požadují, aby účastník zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 1 300 000 Kč. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

* složení peněžní částky na účet zadavatele č. 1 (dále jen "peněžní jistota"). Bude-li peněžní jistota poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele č.1 musí být jistota nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami připsána na účtu zadavatele č. 1. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky: 4050004980/6800 VS: IČO dodavatele.
* bankovní záruky ve prospěch zadavatele č. 1 nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele č. 1. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

* sdělením údajů o provedené platbě (jde-li o peněžní jistotu). Zadavatelé pro tyto případy doporučují vložit do nabídky kopii o provedení bankovního příkazu.
* předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli č. 1 jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona (jde-li o bankovní záruku),
* předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli č. 1 jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona (jde-li o pojištění záruky).

# Podmínky sestavení a podání nabídek

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

**Nabídkové ceny pro jednotlivé části budou uvedeny v návrzích smluv o dílo pro jednotlivé zadavatele v souladu se zadávací dokumentací a se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci pro jednotlivé části.**

Nabídková cena pro každou část bude uvedena o dílo v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena pro každou část zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena pro každou část zakázky bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

## Požadavky na předložení soupisu prací

Dodavatel, jako součást nabídky, předloží oceněný soupis prací v členění dle jednotlivých stavebních objektů a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci pro jednotlivé části. **Zadavatel č. 1 požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4. Zadavatel č. 2 požaduje předložit digitální podobu oceněných soupisů prací v datovém formátu \*.xls/\*.xlsx.**

**Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.**

V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese **www.xc4.cz.** Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese.

V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).

**Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v soupisu prací pro jednotlivé zadavatele bude totožný s nabídkovými cenami uvedenými v návrzích smluv o dílo.**

## Požadavky na formu a způsob podání nabídek

Dodavatel podá nabídku **v** **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

Zadavatelé připouští podání nabídek na všechny části prostřednictvím jedné nabídky, obsahující společné i specifické dokumenty ve vztahu k jednotlivým částem.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni předložit v nabídce písemný závazek, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavatelům a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

## Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel musí vypracovat nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny dokumenty musí být dobře čitelné.

Dodavateli je doporučeno použít dokumenty specifikované v následujících bodech:

* ***Krycí list nabídky***
* ***Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace***
* ***Časový harmonogram plnění v členění po týdnech***
* ***Návrh platebního kalendáře v členění po měsících***
* ***Ostatní požadavky zadavatelů***
* ***Návrhy smlouvy o dílo (pro zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2)***

# Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 10. 12. 2019 do 10:00 hod.**

Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

# Hodnocení nabídek

Zadavatelé v souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona stanovují, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatelé zároveň stanovují, že ekonomická výhodnost nabídek

bude hodnocena, v souladu s § 114 odst. 2, věta druhá, zákona podle **nejnižší nabídkové ceny.**

**Pravidla a metoda pro hodnocení nabídek**

Zadavatelé stanovili v souladu s § 115 odst. 1 písm. a), b), c) zákona kritérium pro hodnocení nabídek takto:

Nabídky budou hodnoceny na základě celkového **součtu nabídkových cen za obě části zakázky v Kč bez DPH.** Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejnižší hodnota.

**Sestavení pořadí**

Na základě součtu nabídkových cen obou částí zakázky bude stanoveno celkové pořadí úspěšnosti nabídek pro celou veřejnou zakázku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou pro obě části bude nabídka s nejnižším součtem nabídkových cen bez DPH za obě části zakázky. V případě rovnosti součtu nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž součet nabídkových cen bude shodný, bude umožněna účast na tomto losování.

# Stanovení zadávací lhůty

Zadavatelé s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky stanovují, v souladu s ust. § 40 odst. 1) zákona, zadávací lhůtu v délce 5 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

# Další ustanovení

* Dodavateli nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
* Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (tím není dotčeno podání nabídky na obě části zakázky). Zadavatelé vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
* Zadavatelé nepřipouští variantní řešení.
* Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavatelům výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
* Zadavatelé se zavazují, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považují informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

# Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatelé formou závazných návrhů smluv (dále jen „návrhy smluv“), které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněné návrhy smluv, které musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhů smluv údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro

doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhů smluv či jeho příloh.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrhy smluv v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrzích smluv a počet stejnopisů návrhů smluv.

Smlouvy budou uzavřeny podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník. Vybraný dodavatel, se kterým budou uzavřeny smlouvy, ve smyslu ust. § 124 odst. 1) zákona, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odpovědi dodavatele, se kterým bude možno uzavřít smlouvy podle § 124 odst. 1) zákona, s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky, učiněné před podpisem smlouvy o dílo, nebudou považovány za přijetí nabídky, i když zadavatelé bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítnou.

V Jihlavě dne

Ing. Jan Hyliš

člen rady kraje pro oblast

dopravy a silničního hospodářství