DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152

Číslo smlouvy objednatele: 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / GDIT / 2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Článek 1

| Technických: | referent přípravy a realizace staveb |
| --- | --- |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| Číslo účtu: IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen jako „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| stavbu provede: | STRABAG a.s. odštěpný závod Morava |
| adresa závodu: | Tovární 3, 620 00 Brno |
| zastoupený: | ředitel oblasti Jih, na základě plné moci ekonom oblasti Jih, na základě plné moci |
| zapsán | v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| technických: | doucí PJ Jihlava, tel. stavbyvedoucí, tel. , stavbyvedoucí, tel. |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: Č. účtu: | UniCredit Bank Czech Republic a.s. |
| IČO: | 60838744 |
| DIČ: | CZ60838744 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 8. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 254.486,95 Kč bez DPH.

4.969.129,11 Kč

254.486,95 Kč

5.223.616,06 Kč

1.096.959,37 Kč

6.320.575,43 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2019/SFDI/ZPŘ/TR/S uzavřené dne 15. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

  - Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8.	Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Změnový soupis prací pro Změnový list č. 1.

| Přílohy: | Změnový list č. 1 Změnový soupis prací pro Změnový list č. 1 |
| --- | --- |

Objednatel:

Zhotovitel:

V Jihlavě

V Brně

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

ředitel oblasti Jih

ekonom oblasti Jih

Zhotovitel

Projektant

Zhotovitel

jméno

0. !»■ 2019

jméno

datum

| 3.6.17.2 | Datum: | Čas: |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list Změny stavby |
| Název a evidenční číslo Stavby : 11/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCPKSUSV | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VCP KSUSV | Číslo ZS: 001 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4. Jinonice, 158 00 Praha 5 |

fa

Příloha č.2

Strana: 1

Paré

1

Firma: STRABAG a.s.

ý závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zdůvodnění změny od projektanta (AD)

Příjemce

Objednatel (včetně elektronické verze)

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Iniciátor změny:	| | Zhotovitel	| | Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

Tato změna obsahuje vícepráce v křižovatce na konci úseku, spočívající v doplnění ložní vrstvy a souvisejících položek. Další řešenou změnou je doplnění UV z důvodu minimálních podélných spádů. Dále je nutné z důvodu křížení tlakového potrubí a přípojek UV přeložit část tlakového potrubí stávající kanalizace. Na pravé straně na začátku úseku 11/410 je nutné vyřešit výškový rozdíl stávajícího terénu u RD a nové komunikace a to tak, že je osazeno cca 7 m nových betonových palisád.

|  | Údaje v Kč bez DPH: |
| --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|  | 0,00 | 254 486,95 | 254 486,95 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| Pojektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Technický dozor |  |  |  |
|  | jméno | datum | podpis |
|  | Ph’ |  |
| Objednatel | J jméno | datum A W. |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jezjsou pyoroone popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

ft^Aspe

3.6.17.3

Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Příloha č.3

Datum:

Strana: 1

Čas:

ZÁPIS

4 969 129,11

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo:ZSl

Jméno:

Souhlas:

Datum:

| Název Stavby: 11/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 | Kategorie Víceprací: |
| --- | --- |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV |

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy	Poznámka:

1 - zadat	Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:	,	„„„

J 1	Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena stavby po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 4 969 129,11 | 0,00 |

Číslo Změny stavby: 001

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovaných Méněprací na stavbě | Cena navrhovaných Víceprací na stavbě | Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | U=(10/l)*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 254 486,95 | 254 486,95 | 5,12 |

Nová cena SO/PS po této Změně:

|  | Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena stavby po této Změně | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 5 223 616,06 | 254 486,95 | 5,12 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

10.10.2019

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

U 10. 2019

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ -158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon:

Nabídkový rozpočet	vwb-i-2

| Stavba: 841-GDIT - II/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 | Nákladové středisko: |
| --- | --- |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. | IČO: | 60838744 |  | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | IČO: DIČ: |  |
| odštěpný závod Morava | DIČ: | CZ60838744 |  |  | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny |  |  |
| Tovární 3 | Peněžní ústav: |  |  |  | Kosovská 1122/16 | Peněžní ústav: číslo účtu: |  |
| 62000 Brno | číslo účtu: |  |  | 58601 | Jihlava |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  | Za objednatele: |  |  |  |
| Tel |  |  | e-mail: | Tel.:/ |  |  | e-mail: |

| OBJEKT - SP: TR 2019 - II/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 silnice KSUSV |
| --- |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | JC v CZK ¦ | Celková cena v CZK |
| 4. |  | Změny stavby |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 4.1.02 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 26,610 |  |  |
| 4.1.09 | 572221 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 | M2 | 523,000 |  |  |
| 4.1.1 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 3,000 |  |  |
| 4.1.11 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY | M2 | -523,000 |  |  |
| 4.1.13 | 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 70MM | M2 | 523,000 |  |  |
| 4.1.5 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1,000 |  |  |
| 4.1.51 | 891359111 | NP- Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 | kus | 4,000 |  |  |
| 4.1.52 | 42271379 | NP - pas nerezový opravný, jednoduše upnutý, DN 200, rozsah (215-225), šířka 200 | kus | 4,000 |  |  |
| 4.1.53 | 28610003 | NP - trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 150 | m | 12,000 |  |  |
| 4.1.54 | 115201501 | NP - Montáž odpadního potrubí DN 150 | m | 12,000 |  |  |
| 4.1.55 | 890211851 | NP - Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostora do 1,5 m3 | m3 | 1,000 |  |  |
| 4.1.56 | 59224315 | NP - deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 1,000 |  |  |
| 4.1.57 | 894414211 | NP - Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1,000 |  |  |
| 4.1.58 | R00 | NP - VPUSŤ OBRUBNÍKOVÁ RADBUZA B 125 zkosená | kus | 3,000 |  |  |
| 4.1.59 | 339921132 | NP - Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 7,000 |  |  |
| 4.1.60 | 59228410 | NP - palisáda betonová přírodní 160x160x1 OOOmm | kus | 45,000 |  |  |

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice

Telefon:

| OBJEKT - SP: TR 2019 - li/408 Jemnice křiž. 11/410 - křiž. 11/152 silnice KSUSV |
| --- |
| Pořadové č. | Kód položky | Název položky |
| 4.1.61 | 55241015 | NP - poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací |
| 4.1.62 | 899104112 | NP - Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 |
| 4.1. | Celkem | Ostatní konstrukce a práce |

4.	Celkem | Změny stavby

Celkem rozpočet

Částka DPH 21%

Celkem včetně DPH 21%

Místo

Datum

STRABAG

|  | MJ | Množství | JCvCZK ¦ Celková cena v CZK ¦ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kus | 1,000 |  |
|  | kus | 1,000 |  |

|  | 254.486,95 CZK |
| --- | --- |
|  | 53.442,26 CZK |
|  | 307.929,21 CZK |

právoplatný podpis a razítko