Příloha č. 6 dokumentace zadávacího řízení

-

Harmonogram implementace NIS v jednotlivých nemocnicích

Předmětem veřejné zakázky je implementace NIS v celkem 5 nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Zadavatel předpokládá postupnou (v některých případech i souběžnou) implementaci NIS. Následující harmonogram popisuje rámcový postup implementace:

| Označení | Položka | Doplňující popis | Předpokládaný termín realizace |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Zahájení projektu | Podpis smluv o dílo | Do 15 dnů od zveřejnění výsledků zadávacího řízení |
| K-02 | Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Jihlava | Úvodní analýza a příprava podmínek realizace | Ihned po nabytí účinnost smlouvy o dílo |
| K-03 | Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Havlíčkův Brod | Úvodní analýza a příprava podmínek realizace | Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Jihlava, nejdéle do 15 měsíců od podpisu smlouvy. |
| K-04 | Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Třebíč | Úvodní analýza a příprava podmínek realizace | Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Havlíčkův Brod, nejdéle do 15 měsíců od podpisu smlouvy. |
| K-05 | Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Nové Město na Moravě | Úvodní analýza a příprava podmínek realizace | Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Třebíč, nejdéle do 30 měsíců od podpisu smlouvy. |
| K-06 | Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Pelhřimov | Úvodní analýza a příprava podmínek realizace | Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Nové Město na Moravě, nejdéle do 30 měsíců od podpisu smlouvy. |

Zadavatel předpokládá, že reálné termíny úvodní analýzy a implementace mohou kratší, než výše uvedené nejzazší termíny. Reálný průběh implementace se bude odvíjet zejména od kapacity dodavatele ve smyslu možné souběžné implementace NIS ve více nemocnicích.