Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ Borecká skalka

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 1. Borecká skalka |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plocha | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ |  | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | Sečení (suchých trávníků s roztroušenými hadcovými skalkami a drobnými jámami po těžbě) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím), do sklizně posečené hmoty počítaje též pečlivé vyhrabání stařiny a opadu jehličnatých dřevin. Jedna seč. | 1. 6. až 15. 7. 2020 | ha | 0,31 |  |  |  |
| 2 | 4 | Odstranění zlomu borovice (1 kmen, průměr 41-50) | Před zahájením seče (dle položky 1) | ks | 1 |  |  |  |
| 3 | 1*) | Důsledné vyhrabání mechu kovovými hráběmi (neporušit trsy sleziníku hadcového) | Do 14ti dní od ukončení sečení a odstranění biomasy (dle položky 1) | m2 | 100 |  |  |  |
| 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | Sběr a odstranění odpadků, odstranění ohniště | Do 14ti dní od ukončení sečení a odstranění biomasy (dle položky 1) | kg | 30 |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |

*) přesné umístění opatření na ploše vyznačí zástupce objednatele pro věci technické po oznámení zhotovitele o dokončení položky 1

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Borecká skalka, Kraj Vysočina, obec Borek, k. ú. Borek u Chotěboře

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. smlouvy).

- Při sečení budou odstraněny (posečeny) i jednotlivé výhony (zmlazení) keřů a pařezové výmladky.

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:

- Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.

- V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin) tzn., že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.