Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ Údolí potoka u Dolské myslivny

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 4. Údolí potoka u Dolské myslivny |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plocha | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | 1 | Fázovaná seč (vlhké a rašelinné louky) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Nejprve budou posečeny 2/3 dílčí plochy 1, vynechané dočasně neposečené plochy budou dosečeny s časovým odstupem. | první 2/3 seče od 15. 6. do 31. 7. 2020 dosečení 1/3 plochy od 1. 9 do 30. 9. 2020 | ha | 0,73 |  |  |
| 2 | 2 a 3 a 4 | Sečení (luk s mozaikou vlhkostních podmínek – od smilkových trávníků, přes mezofilní až po trvale podmáčené a zrašelinělé travino-bylinné porosty a rašeliniště) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací (ruční kosou, křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou s prstovým žacím ústrojím, vhodnou do mokřadů). Jedna seč. | od 15. 6. do 31. 7. 2020 | ha | 3,16 |  |  |
| 3 | 5 (hráz) | Sečení hráze (plochy hráze a svahu vzdušné strany hráze) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací. Jedna seč. | 15.6. až 15.7.2020 | ha | 0,15 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Údolí potoka u Dolské myslivny,

Kraj Vysočina, obec a k. ú. Vyklantice

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Sečení na dílčí ploše 1 bude fázově posunuté, tzn. při sečení (15. 6. – 31. 7.) budou ponechány několik metrů široké dočasně nesečené pásy, pruhy, čtverce apod. [”dočasně nesečené plochy”], jež nesmí být soustředěny do jedné části dílčí plochy. Dočasně nesečené plochy budou tvořit cca 1/3 plochy a budou rozmístěny co možná nejrovnoměrněji po celé dílčí ploše; dočasně nesečené plochy pak budou posečeny poté, co vegetace posečená při první seči odroste (v září), viz v rozpočtu položka 1.

- V případě příznivého počasí lze dílčí plochy (zejména 2 a 3, případně i další) sekat takovou mechanizací (technikou), která bude mít takové vlastnosti a parametry, aby vyhovovala únosnosti terénu (více či méně podmáčeného).

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady:

- Výška sečení: Optimální výška sečení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před sečením výšky alespoň 15 cm.

- V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- V případě sečení lehkou mechanizací (viz výše druhá odrážka těchto bližších pokynů a podmínek), bude použito žací ústrojí lištové prstové či lištové s protiběžným ostřím.  Volba mechanizace bude přizpůsobena daným povětrnostním podmínkám a vlhkosti půdy na lokalitě v době seče, tak aby nedošlo k nadměrnému poškození travního drnu. Těžká mechanizace (souprava nad 3,5 t) nesmí být použita za vyšší vlhkosti, kdy hrozí riziko poškození povrchu půdy – drnu (vyježděné koleje, zhutnění půdy, obtížná sklizeň v následujících termínech). Při použití mechanizace bude sečení probíhat od jednoho okraje pozemku k druhému nebo od středu ke krajům (důvodem je ponechání možnosti úniku živočichů, kteří jsou takto vytlačováni k okrajům, kudy mohou uniknout).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vysečená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je posečenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- Při fázově posunutém sečení budou dodržovány tyto zásady:

Budou vynechávány (tzn. ponechány neposečené) menší plochy na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

Nebudou ponechávány neposečené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos) apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

Nebudou ponechávány neposečené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

Zhotovitel zakreslí neposečené části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa sečená dříve či později).