Výzva k podání nabídky a základní údaje zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby

*zadávané v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **II/128 Pacov – Lukavec, 3. stavba – silnice dle nového ÚP, vyhledávací studie** |
| **Název zadavatele:** | Kraj Vysočina |
| **IČO:** | 70890749 |
| **Adresa sídla:** | Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava |
| **Profil zadavatele:** | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html |
| **Osoby oprávněné za zadavatele jednat:** | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman |
| **Kontaktní osoba:** | Ing. Markéta Navrátilová |
| **Telefon:** | +420 564 602 387 |
| **E-mail:** | navratilova.marketa@kr-vysocina.cz |

1. **Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování vyhledávací studie (dále jen studie) pro silnici II/128. Jedná se o návrh nového úseku silnice v souladu s novým územním plánem města Pacova (koridor vymezený pro dopravu). Předmětem studie bude napojení nové silnice na stávající II/128 v místě ukončení rekonstrukce silnice II/128 dle PD „II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba vypracované společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 45272891“ a v místě označeném ve schematické situaci (viz zadávací dokumentace). Úprava stávající komunikace bude navržena pouze v nejnutnějším rozsahu. Dále by navržená trasa měla respektovat koridor pro budoucí obchvat města Pacov, který je součástí ÚP.

Studie by měla být rovněž koordinována s připravovanou stavbou „Revitalizace toku Jetřichovská“ (příslušná projektová dokumentace bude poskytnuta vybranému dodavateli). Je nezbytné prověřit průběh inženýrských sítí (popř. návrh jejich přeložek) a průběh meliorací a potřebu přepojení, možné dotčení potoků apod.

Studie bude respektovat zachování stromové aleje na stávající silnici II/128, kde bude minimalizováno její kácení (požadavek města Pacov).

Komplexní předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).

1. **Termíny plnění veřejné zakázky**

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace po podpisu smlouvy předpoklad 02/2021

Předání vyhledávací studie 10. 11. 2021

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept studie v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu.

*Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

1. **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  900 000,- Kč bez DPH.

4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět CPV

Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 71242000-6

1. **Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky**

Kvalifikovaným, resp. způsobilým, pro splnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

* prokáže splnění základní způsobilosti,
* prokáže splnění profesní způsobilosti,
* prokáže splnění technické kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán) nesmějí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením **Čestného prohlášení** o splnění předpokladů (viz zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením **výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel předloží **doklad o oprávnění podnikat** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnosti: „**Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřických činností“**.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

**- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby** vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad,

- **úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil **seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky** před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky vymezuje minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace v rozsahu **nejméně 3 projektovaných staveb silnic vypracovaných dodavatelem ve stupni DÚR nebo studie s délkou minimálně 0,5 km v kategorii minimálně S 7,5. Alespoň 1 projektovaná stavba silnice bude ve stupni vyhledávací nebo technické studie nebo studie proveditelnosti.**

Přílohou budou minimálně 2 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení služeb uvedených v seznamu, potvrzené objednatelem služeb.

Dodavatel může při předkládání seznamu významných služeb obdobného charakteru využít Formulář k prokázání splnění technické kvalifikace (viz zadávací dokumentace). Seznam bude obsahovat výhradně dokončené a předané služby.

Další ustanovení ke kvalifikaci

Zadavatel požaduje, aby čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti, návrh smlouvy o dílo, popř. písemné závazky a ostatní prohlášení byla v nabídce doložena v originálech.

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce dokumenty prokazující profesní a technickou kvalifikaci v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o dílo vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladůpředložených v nabídce.

U osob, které nejsou statutárními nebo odpovědnými zástupci dodavatele, dodavatel doloží, zda jsou v pracovním nebo obdobném poměru k dodavateli, pokud ne, tak jejich závazným prohlášením o budoucí spolupráci s dodavatelem.

V případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatele, dodavatel v nabídce doloží závazné prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci nebo jiný písemný závazek. Z obsahu závazného prohlášení nebo písemného závazku bude zřejmý předmět plnění a jeho rozsah, který se poddodavatel zavazuje splnit.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů (viz zadávací dokumentace) a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

1. **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění zakázkyvčetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, v členění dle samostatné přílohy zadávací dokumentace (viz vzor cenové nabídky).

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel, jako povinnou součást nabídky, předloží cenovou nabídku, která bude obsahovat předpokládanou hodinovou sazbu za vypracování všech dílčích částí studie. Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v cenové nabídce bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídkovou cenu je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

1. Požadavky na formu a způsob zpracování nabídky, obsahové členění a její předložení

Dodavatel musí vypracovat nabídku v požadovaném rozsahu a členění v souladu s vyhlášenými podmínkami a pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svou nabídku v jediné řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – II/128 Pacov – Lukavec, 3. stavba – silnice dle nového ÚP, vyhledávací studie** a obchodním jménem dodavatele vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude zpracována v písemné listinné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce. Případné vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. Všechny tisky a kopie budou kvalitní a dobře čitelné. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit v nabídce originál nebo ověřenou kopii písemného závazku, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

**Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě zmocnění k podpisu musí být součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění**.

Dodavateli je doporučeno použít dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

* ***krycí list nabídky*** (viz zadávací dokumentace). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním);
* ***doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace****,*
* ***návrh smlouvy o dílo*** *(viz zadávací dokumentace),*
* ***seznam poddodavatelů***
* ***cenová nabídka*** *(s uvedením hodinových sazeb)****,***
* ***ostatní požadavky zadavatele.***

1. Dostupnost zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne zahájení řízení, a to na profilu zadavatele Kraje Vysočina: <https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html> .

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

Zadávací dokumentaci tvoří:

* výzva k podání nabídek,
* krycí list nabídky,
* vzor čestného prohlášení pro základní způsobilosti,
* formulář k prokázání splnění technické kvalifikace,
* návrh smlouvy o dílo,
* seznam poddodavatelů,
* vzor cenové nabídky,
* zjednodušená situace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávací dokumentaci nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Adresa pro doručení:

*Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.*

*Kontaktní osoba: Ing. Markéta Navrátilová, kancelář č. C 2.28, tel. 564 602 387, e-mail: navratilova.marketa@kr-vysocina.cz*

Zadavatel může poskytnout vysvětlení  zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

1. Termín a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 18. 12. 2020 do 12:00 hod.**

*Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelnu zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod.*

Úřední hodiny podatelny je nutné v současné situaci ověřit na webových stránkách Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/.

1. **Předložení cenové nabídky**

Dodavatel v nabídce předloží cenovou nabídku, která bude obsahovat výčet podstatných činností nezbytných k provedení předmětu zakázky a výkon těchto činností (v hodinách) s uvedením hodinových sazeb pro jednotlivé části předmětu plnění.

1. **Hodnocení nabídky**

Hodnocení nabídek provede zadavatel podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnuto losem.

1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem organizována. Místo plnění je volně přístupné.

1. Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen „návrh smlouvy“), který tvoří zadávací dokumentaci.

Dodavatel v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Dodavatel není oprávněn vzorový návrh smlouvy nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a svých identifikačních údajů.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným touto dokumentací.

Smlouva bude uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

1. Další ustanovení

* Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky, podané tímto dodavatelem samostatně nebo společně s jinými dodavateli, vyloučí.
* Dodavateli nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, tzn., náklady dodavatele spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí
* Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
* Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
* Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.
* Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
* Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o zadání zakázky ověřit, případně vyjasnit, informace deklarované dodavatelem v nabídce.

V Jihlavě dne

…...……..…………………

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman