SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

Objednatel:

název: 		Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

sídlo: 		Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ: 			00090638

DIČ:		CZ00090638

bankovní spojení: 	18736–681/0100, Komerční banka, a.s.

statutární orgán: 	MUDr. Lukáš Velev, MHA

a

Zhotovitel:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

statutární orgán:

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace operačních sálů“, vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadávané v rámci dotačního projektu „Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava – Operační obory a urgentní medicína, reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016317“.

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Revitalizace operačních sálů“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace položek předmětu plnění včetně cen (dále také „soupis prací“).

  - Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, prvků a zařízení nutných k řádnému provedení díla.

  - Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

  - Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti dokumentaci.

- Cena za dílo

  - Cena za předmět plnění v Kč bez DPH:

Cena za předmět plnění v Kč včetně DPH:

  - Cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spjaté se zhotovením díla.

  - Cena za dílo, včetně jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 – Specifikace položek předmětu plnění včetně cen, je zhotovitelem garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a nelze ji překročit ani v případě, kdy dojde ke změně sazby DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- Doba a místo plnění

- Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

- zahájení realizace díla (započetí I. etapy díla) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, přičemž nejpozději do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy představí objednateli přesný realizační harmonogram,

- dokončení I. etapy díla (revitalizace operačních sálů 5, 6, 7, 8), a to včetně negativního výsledku kontrolního stěru na mikrobiální znečištění prostředí, nejpozději do 8 týdnů od jejího započetí,

- zahájení II. etapy (revitalizace operačních sálů 9, 10) nejpozději do 14 dnů od ukončení I. etapy dle předchozí odrážky (tj. po získání negativního výsledku kontrolního stěru na mikrobiální znečištění prostředí),

- dokončení II. etapy díla (revitalizace operačních sálů 9, 10), a to včetně negativního výsledku kontrolního stěru na mikrobiální znečištění prostředí, nejpozději do 8 týdnů od jejího započetí.

  - Místo plnění

Centrální operační sály, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

- Platební podmínky

  - Zálohy nebudou poskytovány.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit po předání kompletního díla (popř. jeho ucelené části) v místě plnění fakturu.

  - Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem, v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem objednatele.

  - Doba splatnosti faktur bude stanovena minimálně na 60 dní od data jejího doručení objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu za předmět plnění na oficiální emailovou adresu pro příjem elektronických faktur: efaktura@nemji.cz. Faktura se považuje za přijatou až v momentu potvrzeného doručení na tuto adresu.

  - Veškeré účetní doklady, vztahující se k předmětu veřejné zakázky, budou obsahovat název veřejné zakázky, včetně uvedení názvu a registračního čísla dotačního projektu.

  - Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

  - Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

  - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny, rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

  - V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné údaje, nesrovnalosti nebo chybí-li ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do doby její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou odpovídající fakturu, s novým termínem splatnosti dle podmínek smlouvy.

- Předání a zhotovení díla

  - Zhotovitel zahájí provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje oznámit termín zahájení plnění minimálně 3 dny předem následujícím osobám na kontakt:

Ing. Alexander Filip, provozně technický náměstek: +420 731437857, filipa@nemji.cz

Ing. Petra Příhodová, biomedicínský inženýr: +420 704 681690, prihodovap@nemji.cz

Zhotovitel je povinen dopředu specifikovat veškeré technické podmínky a požadavky na realizaci díla.

  - Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději společně s předáním díla veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání předmětu plnění, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy (např. revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, návody, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů).

  - Závazek zhotovitele zhotovit dílo v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem. Předávací protokol je za objednatele oprávněn podepsat pracovník pověřený jeho statutárním orgánem. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

  - Pracovník objednatele, který provádí povinnou prohlídku díla, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.

  - Objednatel může odmítnout dílo převzít, pokud vykazuje zásadní vady, bránící bezproblémovému užívání díla.

- Odpovědnost za vady, záruční podmínky

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby v souvislosti s jeho prováděním nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za jeho vady zjištěné v záruční době. Skryté vady je objednatel povinen zhotoviteli oznámit bezodkladně po jejich zjištění.

  - Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce       měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem jeho předání a převzetí objednatelem. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

  - Objednatel je v případě závady prvku či zařízení povinen závadu nahlásit (reklamovat) zhotoviteli telefonicky na            či e-mailem na                . Závadu nahlášenou telefonicky objednatel potvrdí nahlášením závady e-mailem. Reklamace musí obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje.

  - V případě uplatnění záruky může objednatel požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad předmětu plnění.

  - Zhotovitel je povinen nastoupit na opravu prvku či zařízení nejpozději do 72 hodin, počítaných od nahlášení závady objednatelem, pokud se strany nedomluví jinak, a odstranit reklamované vady ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.

  - Po odstranění závady je zhotovitel povinen předat objednateli servisní výkaz/protokol, ve kterém bude specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu/protokolu oprávněnou osobou objednatele, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna, se závada považuje za odstraněnou.

  - Záruka se prodlouží o dobu, po kterou nebudou prvek či zařízení provozuschopné z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka.

  - Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděných pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření zhotovitelem.

  - V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  - Objednatel svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že mu zhotovitel předal zároveň záruční podmínky.

- Součinnost

  - Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky v rámci dotačního projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Objednatel umožní příjezd zhotoviteli do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení materiálů, prvků či zařízení.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

| Název položky | Hodnota |
| --- | --- |
| Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného předmětu plnění včetně DPH) za každý den prodlení | 0,03 % |
| Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení | 0,03 % |
| Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení | 0,05 % |

  - Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.

  - Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

- Zánik závazků

  - Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním,

- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná,

- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem,

- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

  - Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

  - Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

  - Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Veškerá textová dokumentace, která při plnění smlouvy předává, musí být předána či předložena v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

  - Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

  - Smluvní strany se shodly na tom, že objednatel zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně osobních údajů.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace položek předmětu plnění včetně cen

V Jihlavě dne ……………….				V ……………….. dne

…………………………………………………………………….		…………………………………………………………………

MUDr. Lukáš Velev, MHA

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

SPECIFIKACE POLOŽEK PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VČETNĚ CEN