OBSAH:

1.	Identifikační údaje stavby	2

1.1	Údaje o stavbě	2

1.1.1	Údaje o stavebníkovi	2

1.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

2.	Kontrolní prohlídka stavby	3

3.	Plán kontrolních prohlídek stavby	4

# Identifikační údaje stavby

## Údaje o stavbě

Název stavby:	III/11262 Třeštice – most ev.č. 11262-2

Místo stavby:	intravilán obce Třeštice, silnice III/11262

cca km 3, 62 – 3,66

(absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Obec:	Třeštice [588041]

Katastrální území:	Třeštice [770779]

Kraj:	Vysočina

Předmět dokumentace:	Změna dokončené stavby dopravní infrastruktury včetně součástí a příslušenství.

Obec s rozšířenou	Jihlava

působností

### Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

IČ 70890749

Investor, objednatel PD a správce:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ 00090450

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: 	Ing. Milan Macko

Mosty a konstrukce staveb

Projekční a konstrukční kancelář

Pod Zámečkem 1406 / 28

Hradec Králové 500 03

IČO : 479 36 771

DIČ: CZ5908206700

- Odpovědný projektant: 	Ing. Milan Macko

ČKAIT: 1002013

- autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské stavby

- Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

Stupeň PD:	Dokumentace pro prováděné stavy rozsah PD dle přílohy č. 6 platného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb.

# Kontrolní prohlídka stavby

§ 133 zákona č.183/2006

(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,

b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,

d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,

g) zda je řádně prováděna údržba stavby,

h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.

# Plán kontrolních prohlídek stavby

| číslo kontrolní prohlídky | fáze výstavby | podklad kontrolní prohlídky | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | po demolici stávajícího mostu, provedení výkopů, vytyčení nové konstrukce - základů | Výkresy spodní stavby a vytyčení | Projekt RDS, IGP |
| 2 | před betonáží mostovky | výkres tvaru a výztuže mostovky, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 3 | předkolaudační prohlídka, předčasné užívání stavby | protokol hlavní mostní prohlídky, dokumentace skutečného provedení stavby | §122 a §125 zákona 183/2006 Sb. |

V Hradci Králové   11/2019					    Miroslav Macko