Příloha 1 Popis managementu pro ZCHÚ Černíč

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

| Název zakázky: |  | Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: 2 |  | Černíč |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plocha | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |  |
| 1 | 2 | Sečení (mokřadů s dominantním zblochanem vodním, orobincem širolistým, chrasticí rákosovitou s příměsí netýkavky žláznaté, kopřivy dvoudomé a dalšími ruderálními druhy) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací určenou do mokřadů a s prstovým žacím ústrojím. V dílčí ploše ponechat nedosečky max. na 10–15% plochy (do „množství MJ“ je započítána výměra 90 % dílčí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč Pozn.: plocha nebyla v posledních 3 letech kosena | 1. 8. – 30. 9. 2026 (rozhodně ne dříve kvůli hnízdění jeřába) | ha | 0,47 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 2 | 4 | Sečení (trvale podmáčených porostů vysokých ostřic s výskytem orobince a s přechodem do slatin, okrajové partie sušší, avšak ruderalizované s výskytem kopřivy dvoudomé a netýkavky žláznaté) ručně nesenou nebo vedenou mechanizací určenou do mokřadů a s prstovým žacím ústrojím. V dílčí ploše ponechat nekosená místa cca 30 % z plochy (do „množství MJ“ je započítána výměra 70 % dílčí plochy). Sklizení a odklizení posečené biomasy mimo ZCHÚ (viz čl. 2.8 písm. b) smlouvy o dílo). Jedna seč Pozn.: Plocha nebyla v posledních 3 letech kosena |  | ha | 1,21 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Černíč

Kraj Vysočina, obec a katastrální území: Černíč

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	
(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Před zahájením kosení zhotovitel osloví objednatele za účelem konzultace potřeby snížení hladiny rybníka Černíč pro potřeby umožnění kompletního dokosení určených ploch. V případě potřeby dohodne snížení hladiny rybníka s hospodařícím subjektem objednatel.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu 2.3 této smlouvy).

- Plochy budou sečeny do krajů porostů dřevin a stromů, tak aby nedocházelo k zarůstání okrajových částí.

- Při sečení budou mj. dodržovány tyto zásady (ostatní viz výše uvedený Standard):

- Sečení bude použita ručně nesená nebo vedená mechanizace.

- V případě sečení křovinořezem bude provedeno sečení křovinořezem s nožem nebo kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě sečení ručně vedenou sekačkou bude sečení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.

- Nedosečky (na DP 2) a nekosená místa (na DP 4) budou umisťovány na místech bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů (např. na místech bez chrastice rákosovité, netýkavky žláznaté, kopřivy dvoudomé a dalších ruderálních druhů).

Zhotovitel zakreslí neposečené části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa nesečená, sečená dříve či později).