Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ: 636350

Evidenční číslo zadavatele: P-ST-3-2016

Číslo jednací: KSAÚSVPO/005467/2016

Z A D Á V A C Í    D O K U M E N T A C E

na veřejnou zakázku

Sklady posypového materiálu

Zadávací řízení je zahájeno jako otevřené řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

| V Jihlavě dne: | 30. května 2016 |
| --- | --- |

Ing. Jan Míka, v.r.

ředitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

# Úvod # Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:			Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČO				00090450

DIČ				CZ00090450

Právní forma:		příspěvková organizace

Zastoupený:		Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace

Kontaktní osoba:		Mgr. Dušan Baranovič

vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek

Telefon:			567 117 163

Fax:				567 117 198

E-mail:			ksusv@ksusv.cz

Obecná URL:		www.ksusv.cz

Nadřízený orgán:		Kraj Vysočina

# Úvod # Charakteristika zadavatele

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona.

# 1. Předmět veřejné zakázky

- Předmět plnění veřejné zakázky

# Předmětem plnění veřejné zakázky je zastřešení stávajících ploch určených ke skladování inertního materiálu na středisku a cestmistrovství Velké Meziříčí, Humpolec, Třešť, Náměšť nad Oslavou a Telč, dle příslušných projektových dokumentací a dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, v členění na jednotlivé části, na něž je veřejná zakázka rozdělena.

- Obecné požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen ve smyslu ust. § 98 zákona do pěti částí, přičemž každý uchazeč je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky. Všechna ustanovení této zadávací dokumentace, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplývá-li z textu zadávací dokumentace jinak.

- Přehled částí veřejné zakázky

| Část I | Sklad inertních materiálů Velké Meziříčí |
| --- | --- |
| Část II | Přístřešek na posypový materiál Humpolec |
| Část III | Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti |
| Část IV | Přístřešek na posypový inertní materiál v areálu KSÚSV Náměšť nad Oslavou |
| Část V | Rozšířeni opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči |

# 2. Technické podmínky a požadavky zadavatele

##### Stanovení technických podmínek a požadavků zadavatele pro jednotlivé části

Část I	Sklad inertních materiálů Velké Meziříčí

Stavební práce spočívají v novostavbě skladu inertního posypového materiálu v areálu KSÚSV – Cestmistrovství Velké Meziříčí se sídlem Františky Stránecké 40, 594 01 Velké Meziříčí, pozemek parc. č. 3813/2 k.ú. Velké Meziříčí.

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

SO 01 – Sklad interního materiálu

SO 02 – Dešťová areálová kanalizace

SO 01 – Sklad interního materiálu

Na zpevněném pozemku se v současné době nachází betonový sokl, rampa se schodištěm a oplocení, dále nadzemní vedení VN a trafostanice. Před zahájením stavby bude provedena přeložka VN a trafostanice, tyto práce nejsou součástí této PD. Součástí stavby je odstranění stávajícího soklu, rampy, schodiště, oplocení a části zpevněné plochy. Na tomto pozemku bude umístěna novostavba skladu inertního materiálu. Jedná se o objekt se třemi kójemi. Půdorysné rozměry stavby budou 33,6 x 16,5 m, výška hřebene pultové střechy je 8,3 m. Založení objektu a stěny budou tvořeny prefabrikovanými betonovými bloky 600/600/2400 (1200, 1800) mm. Základové patky pro přesah střechy k sousednímu objektu budou ŽB. Na nosné stěny bude umístěna ocelová konstrukce zastřešení – pultová střecha se zavětrováním a zastřešením z trapézových plechů. Ocelové vaznice v modulu 4,8 m, osová vzdálenost sloupů 9,6 m. Na zastřešení kójí navazuje zastřešení prostoru mezi navrhovaným objektem a stávajícím objektem, nová konstrukce střechy není závislá na stávajícím objektu.  Boční stěny mezi střechou a betonovými bloky budou tvořeny ocelovou konstrukcí a trapézovými plechy. Podlaha bude povedena ŽB a bude navazovat na stávající zpevněnou plochu. V čelní části budou umístěny průmyslové PVC lamely, zamezující navátí sněhu. Na objektu bude provedena ochrana před bleskem. Na stávající rozvaděč v objektu garáže bude doplněn jistič a napojeno LED osvětlení.

SO 02 – Dešťová areálová kanalizace

Dešťová voda z nového objektu a okolních ploch bude svedena novou areálovou kanalizací do stávající šachty Š 1205, která je již napojena na veřejnou kanalizaci. Na dešťovou kanalizaci budou umístěny revizní šachty a prefabrikovaný štěrbinový žlab.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou spolu se soupisem prací v programu KROS vypracovala firma BULDINGcentrum - HSV, s. r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí, zpracování dokončeno 09/2014 a 03/2016.

Zadavatel požaduje, aby měl zhotovitel po dobu plnění díla sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 000 000,- Kč.

Doba plnění 120 kalendářních dní.

Další technické podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1.

Část II	Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Stavební práce spočívají v stavebních úpravách stávajícího skladu a přístavbě nového skladu inertního posypového materiálu v areálu KSÚSV – Cestmistrovství Humpolec se sídlem Spojovací 1622, 396 01 Humpolec, pozemek parc. č. 1496/7 k.ú. Humpolec.

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

SO 01 – Přístavba skladu

SO 02 – Stávající sklad

IO 01 – Terénní úpravy

SO 01 – Přístavba skladu

Ke stávajícímu skladu bude přistavěn nový objekt se dvěma kójemi pro skladování posypového materiálu. Základy objektu budou monolitické ŽB patky, stěny budou tvořeny prefabrikovanými betonovými bloky 600/600/2400 (1200, 1800) mm. Na nosné stěny bude umístěna ocelová konstrukce zastřešení – pultová střecha se zavětrováním a zastřešením z trapézových plechů. Boční stěny mezi střechou a betonovými bloky budou tvořeny ocelovou konstrukcí a trapézovými plechy. Podlaha bude povedena z asfaltobetonu a bude navazovat na zpevněnou plochu. V čelní části budou umístěny průmyslové PVC lamely zamezující navátí sněhu.  Půdorysné rozměry přístavby budou 19,2 x 16,8 m, výška hřebene pultové střechy bude 6,99 m. Součástí stavby je i přemístění stávající nakládací rampy.

SO 02 – Stávající sklad

U stávajícího objektu je svislá nosná konstrukce tvořena prefabrikovanými betonovými bloky 600/600/2400 (1200, 1800) mm. V čelní části, která je nyní s odskoky, bude provedeno dozdění betonovými bloky a prodloužení ocelové střešní konstrukce. Stávající základy v místě přístavby skladu budou po částech podezděny. V čelní části budou umístěny průmyslové PVC lamely zamezující navátí sněhu.  Půdorysné rozměry stávající stavby jsou 19,8 x 16,8 m, výška hřebene pultové střechy je 6,99 m.

IO 01 – Terénní úpravy

V rámci tohoto objektu budou provedeny zemní práce, terénní úpravy a úprava zpevněných ploch z asfaltobetonu.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou spolu se soupisem prací v programu KROS vypracovala firma PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, zpracování dokončeno 06/2014.

Zadavatel požaduje, aby měl zhotovitel po dobu plnění díla sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 000 000,- Kč.

Doba plnění 90 kalendářních dní.

Další technické podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v  příloze č. 2.

Část III	Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Třešti

Stavební práce spočívají v novostavbě skladu posypového materiálu v areálu KSÚSV – Třešť, se sídlem Nový Mlýn 1370,  589 01 Třešť, pozemek parc. č. 3609/2, 4567/4 k.ú. Třešť.

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

SO-01 – Sklad posypového materiálu

IO-01 – Terénní úpravy

SO-01 – Sklad posypového materiálu

Na pozemku se v současné době nachází opěrné stěny ze železobetonových prefa dílců na skladování sypkých hmot. Tyto dílce budou demontovány, dále bude odstraněno stávající stožárové svítidlo. Na pozemku bude umístěna novostavba skladu posypového materiálu. Jedná se o objekt se dvěma kójemi. Založení objektu a stěny budou tvořeny prefabrikovanými betonovými bloky 600/600/2400(1200,1800) mm. Půdorysné rozměry stavby budou 19,8 x 14,4 m, výška hřebene pultové střechy bude 7,05 m. Na sklad bude navazovat zeď z betonových bloků v délce 9,0 m a výšce 4,315 m.  Na nosné stěny skladu bude umístěna ocelová konstrukce zastřešení – pultová střecha se zavětrováním a zastřešením z trapézových plechů. Boční stěny mezi střechou a betonovými bloky budou tvořeny ocelovou konstrukcí a trapézovými plechy. Podlaha bude povedena z asfaltobetonu. V čelní části budou umístěny průmyslové PVC lamely, zamezující navátí sněhu. K objektu bude vedeno areálové osvětlení. Na stávající vedení VO bude osazen rozvaděč s pojistkovou skříní a na objektu bude umístěno halogenové osvětlení.

IO-01 – Terénní úpravy

V areálu budou provedeny zpevněné plochy z asfaltobetonu s napojením na areálovou komunikaci. Nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny, dále bude provedena obnova keřové zeleně na hranici pozemku.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou spolu se soupisem prací v programu KROS vypracovala firma PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, zpracování dokončeno 01/2016.

Zadavatel požaduje, aby měl zhotovitel po dobu plnění díla sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 000 000,- Kč.

Doba plnění 120 kalendářních dní.

Další technické podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v  příloze č. 3.

Část IV	Přístřešek na posypový inertní materiál v areálu KSÚSV Náměšť nad Oslavou

Stavební práce spočívají v novostavbě přístřešku na inertní posypový materiál v areálu 	KSÚSV – Cestmistrovství Náměšť nad Oslavou se sídlem Ocmanice 93, 675 71 	Náměšť nad Oslavou, pozemek parc. č. 363 k.ú. Ocmanice.

Na zpevněném pozemku v areálu KSUSV bude umístěna novostavba přístřešku inertního materiálu. Jedná se o objekt se třemi kójemi. Založení objektu a stěny budou tvořeny prefabrikovanými betonovými bloky 600/600/2400 (1200, 1800) mm. Na nosné stěny bude umístěna ocelová konstrukce zastřešení – pultová střecha se zavětrováním a zastřešením z trapézových plechů. Boční stěny mezi střechou a betonovými bloky budou tvořeny ocelovou konstrukcí a trapézovými plechy. Podlaha bude povedena ŽB a bude navazovat na stávající zpevněnou plochu. Dešťová voda z objektu bude svedena betonovými žlaby na stávající zpevněnou plochu. Půdorysné rozměry stavby budou 29,4 x 15 m, výška hřebene pultové střechy bude 7,87 m. V rámci stavebních prací budou provedeny rozvody elektro, se zásuvkovou skříní a LED reflektory a ochrana před bleskem včetně uzemnění. Elektro rozvody budou napojeny na stávající rozvaděč, u kterého bude provedená celková rekonstrukce.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou spolu se soupisem prací v RTS vypracovala firma Projekční kancelář Ing. Pavel Šedivý, Antonína Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad oslavou, zpracování dokončeno 07/2015.

Zadavatel požaduje, aby měl zhotovitel po dobu plnění díla sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 000 000,- Kč.

Doba plnění 120 kalendářních dní.

Další technické podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v  příloze č. 4.

Část V	Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Stavební práce spočívají v rozšíření opláštění a zastřešení skladu posypového materiálu v areálu KSÚSV – Telč, se sídlem Radkovská 498,  588 56 Telč, pozemek parc. č. st. 2529 k.ú. Telč. Stávající objekt na posypový materiál je samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený. Jedná se o objekt se dvěma kójemi. Objekt je tvořen prefabrikovanými betonovými bloky 600/600/2400(1200,1800) mm, zastřešení je z ocelového rámu a trapézových plechů. Půdorysné rozměry stavby jsou 19,8 x 16,8 m, výška hřebene pultové střechy je 7,81 m. Stávající příčné stěny jsou s odskoky, tyto stěny budou dozděny do jednotné výškové úrovně a budou propojeny se stávajícím zdivem. Na vrchní hranu zdiva bude doplněno zastřešení z ocelového rámu a trapézového plechu. Půdorys stavby zůstane stávající, výška hřebene pultové střechy bude 8,01 m. Boční stěny mezi střechou a betonovými bloky budou tvořeny ocelovou konstrukcí a trapézovými plechy. V čelní části budou umístěny průmyslové PVC lamely, zamezující navátí sněhu. Na objektu bude provedena ochrana před bleskem.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou se soupisem prací v programu KROS vypracovala firma PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, zpracování dokončeno 01/2016.

Zadavatel požaduje, aby měl zhotovitel po dobu plnění díla sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 2 000 000,- Kč.

Doba plnění 30 kalendářních dní.

Další technické podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v  příloze č. 5.

##### Stanovení dalších technických podmínek

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou zde uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Identifikace subdodavatelů # 3. Požadavky na identifikaci subdodavatelů a omezení subdodavatelů

Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu plnit určitou část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů. V nabídce uchazeč popíše, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením objemu prací v procentech, druhu prací a dále uvede identifikační údaje subdodavatele. Ke splnění své povinnosti uchazeč použije přílohu č. 13.

- Omezení subdodavatelů

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění zakázky jako celek jinému subdodavateli.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky # 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky i jednotlivých částí je uvedena v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

- Podmínky překročení nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze, dojde-li před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH nebo v souladu se zákonem.

# 5. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

# 6. Prohlídka místa plnění

  - Kontaktní osoba

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace a podklady potřebné pro splnění veřejné zakázky, které nejsou součástí této zadávací dokumentace. Poskytnuty budou na vyžádání zájemce, přičemž kontaktní osobou je:

Mgr. Baranovič Dušan, vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek, 
tel.: 567 117 163, 725 702 593, e-mail: baranovic.d@ksusv.cz.

  - Prohlídka místa plnění

Zadavatel stanovuje prohlídky míst plnění a kontaktní osoby pro prohlídku místa plnění následovně:

- pro část I 	Bohuslav Mička	vedoucí cestmistrovství Velké Meziříčí 
tel: 566 522 258, email: micka.b@ksusv.cz

| dne: | 28. června 2016 | ve 13:00 hodin. |
| --- | --- | --- |

- pro část II	Vladislav Šima	vedoucí cestmistrovství Humpolec
tel: 565 533 347, email: sima.v@ksusv.cz

Jiří Hertl		mistr dopravy cestmistrovství Humpolec
tel: 565 533 347, email: hertl.j@ksusv.cz

Ing. Patrik Sukdolák	mistr údržby cestmistrovství Humpolec 
tel: 565 533 347, email: sukdolak.p@ksusv.cz

| dne: | 29. června 2016 | ve 13:00 hodin. |
| --- | --- | --- |

- pro část III	Ladislav Prokop	vedoucí cestmistrovství Telč
tel: 567 216 285, email: prokop.l@ksusv.cz

František Pátek	mistr údržby cestmistrovství Telč
tel: 567 214 164, email: patek.f@ksusv.cz

| dne: | 30. června | v 10:00 hodin. |
| --- | --- | --- |

- pro část IV	Michal Zelníček	vedoucí cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, tel: 568 620 382, email: zelnicek.m@ksusv.cz

| dne: | 27. června 2016 | ve 13:00 hodin. |
| --- | --- | --- |

- pro část V	Ladislav Prokop	vedoucí cestmistrovství Telč
tel: 567 216 285, email: prokop.l@ksusv.cz

Jaroslav Brychta	mistr údržby cestmistrovství Telč
tel: 567 216 168, email: brychta.j@ksusv.cz

| dne: | 30. června | ve 13:00 hodin. |
| --- | --- | --- |

# 7. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

- Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění je srpen 2016.

- Podmínky pro změnu termínu plnění

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodlením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění vyžadováno zůstala zachována. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

- Místa plnění

Část I	Františky Stránecké 40, 594 01 Velké Meziříčí

Část II	Spojovací 1622, 396 01 Humpolec

Část III	Nový Mlýn 1370, 589 01 Třešť

Část IV	Ocmanice 93, 675 71 	Náměšť nad Oslavou

Část V	Radkovská 498, 588 56 Telč

| # 8. Vymezení klasifikace zboží |  |
| --- | --- |
| Montované konstrukce | 45223810-7 |
| Betonářské práce | 45262300-4 |
| Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce | 45261000-4 |
| # 9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a nabídky |  |

- Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena stavebních prací v korunách českých uvedená pro každou část samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavebních prací, včetně všech nákladů souvisejících.

Soupisy prací a krycí list pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění jsou součástí zadávací dokumentace a jejich struktura je pro uchazeče závazná. V Soupisu prací je uchazeč povinen ocenit všechny položky. V případě neocenění položky nebo uvedením čísla „0“ bude toto považováno za nesplnění požadavků zadavatele.

V krycím listu u části, na kterou uchazeč nepodává nabídku, uchazeč údaj o nabídkové ceně nevyplňuje nebo prázdné okno přeškrtne.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude doložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Z důvodu právní jistoty zadavatel uvítá, když uchazeč všechny listy nabídky včetně příloh zabezpečí proti manipulaci sešitím celé nabídky a řádně očísluje vzestupnou číselnou řadou. První stránka nabídky by tak měla obsahovat přehled jednotlivých dokumentů s uvedením čísla stránky.

- Členění nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list nabídky (příloha č. 9) obsahující identifikační údaje uchazeče, kontaktní údaje a nabídkovou cenu. U části, na kterou uchazeč nepodává nabídku, uchazeč údaj nevyplňuje nebo prázdné okno přeškrtne.

- Návrh smlouvy pro každou část zvlášť opatřený razítkem a podepsaný osobou, oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

- Oceněný soupis prací pro každou část zvlášť (přílohy č. 1 – 5).

Zadavatel uvítá, když uchazeč navíc předloží návrh smlouvy i oceněný soupis prací na CD-R v poskytnutém formátu zadavatelem.

- Prohlášení uchazeče, že nepředá předmět plnění veřejné zakázky jako celek jinému subdodavateli, o znalosti podmínek nabídky a o dokonalém seznámení s místními poměry k uskutečnění zakázky. Uchazeč uvede v nabídce podíl subdodávek a známé subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, na které podává nabídku (příloha č. 13).

- Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče.

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Pokud takové orgány nebo členové nejsou, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení, v kterém uvede, že se ho tato zákonná povinnost nevztahuje. V takovém případě se na něj nevztahuje ani povinnost předkládat příslušný seznam.

- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

- Prohlášení uchazeče, že nepředá předmět plnění veřejné zakázky jako celek jinému subdodavateli, o znalosti podmínek nabídky a jejich uznání za rozhodující pro vznik smlouvy. Uchazeč uvede v nabídce podíl subdodávek a známé subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (příloha č. 13).

- Na každou část samostatně doklad o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který by měl být uložen v samostatné, oddělené složce (příp. obalu), ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jeho poškození.

# 10. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit splnění kvalifikačních předpokladů, doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Kvalifikační dokumentaci (příloha č. 6).

# 11. Způsob hodnocení nabídek

- Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky stanovuje zadavatel nejnižší nabídkovou cenu.

- Způsob hodnocení nabídek

- Hodnocena bude každá část samostatně.

- Hodnocení nabídek bude provedeno podle předem stanoveného hodnotícího kritéria uvedeného v oznámení a v zadávací dokumentaci tak, že bude sestaveno pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu.

- Při hodnocení nabídek bude rozhodovat nabídková cena v Kč bez DPH.

# 12. Jistota

- Stanovení výše jistoty

- Zadavatel u částí I až IV veřejné zakázky požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 50 000,- Kč.

- Jistotu poskytne uchazeč, který podá nabídku na kteroukoliv z částí I až IV veřejné zakázky pouze jednou, a to formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

- Zadavatel u části V veřejné zakázky nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu.

- Další podmínky pro poskytnutí jistoty

- Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0203012016.

- Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

- V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty a přiložit tuto garanci jako nedílnou součást své nabídky.

- Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

- Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem na účet uchazeče, z kterého byla jistota odeslána.

# 13. Obchodní podmínky

- Stanovení obchodních podmínek zadavatele

V návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce § 44 odst. 3 písm. a) zákona a vyhlášky č. 231/2012 Sb., zadavatel stanovuje Obchodní podmínky zadavatele, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Obchodní podmínky zadavatele jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a pro uchazeče jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 8). Obchodní podmínky zadavatele blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání návrhu smlouvy na veřejnou zakázku.

- Závaznost obchodních podmínek zadavatele

Obchodní podmínky zadavatele jsou základními podmínkami, na nichž zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou minimálními požadavky zadavatele, které je uchazeč povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení uchazeče, zda v rámci návrhu smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky.

- Návrh smlouvy

Zadavatel předpokládá, že v návrhu smlouvy dojde ze strany uchazeče k dalšímu doplnění údajů nezbytných pro vznik návrhu smlouvy, upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, apod.), které však nesmějí být v rozporu s obchodními podmínkami zadavatele a nesmějí zhoršovat postavení zadavatele, než jak je uvedeno v obchodních podmínkách zadavatele nebo zadávacích podmínkách. Takto doplněný návrh smlouvy uchazeč předloží s nabídkou jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

# 14. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek

- Lhůta pro podání nabídek

Konec lhůty pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele a případně i uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Nabídky je možno doručit doporučeně nebo osobně předat každý pracovní den zadavateli na adrese: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení obchodní a veřejných zakázek Dušanu Baranovičovi nebo Martině Plesingerové (kancelář č. 220), v jejich nepřítomnosti asistentce ředitele, a to v době od 7:00 do 14:00 hod.

- Označení nabídky

Nabídka bude doložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče v řádně uzavřené obálce a opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené:

Veřejná zakázka Sklady posypového materiálu Neotevírat

- Otevírání obálek

Komise pro otevírání obálek bude zasedat v den, kdy končí lhůta pro podání nabídek v 10:00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele. Jednání komise se mají právo účastnit nejvýše 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

# 15. Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce 6 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

# 16. Další podmínky a požadavky zadavatele

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzívá proto dodavatele, u kterých vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávacích podmínkách, aby využili svého práva a po zadavateli požadovali písemné dodatečné informace. Při tom musí postupovat podle ustanovení § 148 zákona.

- Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Žádost musí být doručena na adresu Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

- Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Mgr. Dušan Baranovič, tel. 567 117 163, fax 567 117 198

- Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám baranovic.d@ksusv.cz. Žádosti podané elektronickou poštou musí být opatřeny ověřitelným elektronickým podpisem.

- Nároky uchazečů

- Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

- Zadavatel nevrací uchazečům podané nabídky.

# 17. Zadávací dokumentace

- Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy:

| Příloha č. 1 | Projektová dokumentace pro část I (Velké Meziříčí) |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro část II (Humpolec) |
| Příloha č. 3 | Projektová dokumentace pro část III (Třešť) |
| Příloha č. 4 | Projektová dokumentace pro část IV (Náměšť nad Oslavou) |
| Příloha č. 5 | Projektová dokumentace pro část V (Telč) |
| Příloha č. 6 | Kvalifikační dokumentace |
| Příloha č. 7 | Obchodní podmínky zadavatele |
| Příloha č. 8 | Text - Návrh smlouvy o dílo |
| Příloha č. 9 | Formulář - Krycí list nabídky |
| Příloha č. 10 | Formulář - Čestné prohlášení o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů |
| Příloha č. 11 | Formulář - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti |
| Příloha č. 12 | Formulář pro uvedení referenčních zakázek |
| Příloha č. 13 | Formulář - Prohlášení o subdodávkách |
| Příloha č. 14 | Elektronická podoba úplné zadávací dokumentace na CD-R. |

- Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Úplnou zadávací dokumentaci včetně projektových dokumentací zadavatel zveřejní na svém internetovém profilu: 
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html .